附件一：

淮河流域水污染防治规划

（2006—2010 年）

目	录

第一章	水环境状况………………………………………………………………………1

第一条	社会经济状况…………………………………………………………………1

第二条	“十五”计划项目完成情况…………………………………………………1

第三条	水污染物排放现状……………………………………………………………2

第四条	水环境质量状况………………………………………………………………3

第五条	污染成因分析…………………………………………………………………4

第六条	水环境压力分析………………………………………………………………5

第二章	指导思想与原则…………………………………………………………………6

第七条	指导思想………………………………………………………………………6

第八条	规划原则………………………………………………………………………6

第九条	规划时段………………………………………………………………………7

第三章	规划目标…………………………………………………………………………7

第十条	总体目标………………………………………………………………………7

第十一条	水质目标……………………………………………………………………7

第十二条	污染控制目标………………………………………………………………8

第四章	规划任务…………………………………………………………………………8

第十三条	加强饮用水水源地保护，让人民喝上干净的水…………………………8

第十四条	加强工业废水深度治理，有效削减排污总量……………………………9

第十五条	完善城镇环境基础设施，有效控制城镇污染……………………………10

第十六条	强化分区保护战略，优化区域经济发展…………………………………12

第十七条	采取综合措施，提高湖库污染治理水平…………………………………12

第十八条	规划项目与投资估算……………………………………………………13

第五章	保障措施………………………………………………………………………14

第十九条	加强统一领导，落实目标责任……………………………………………14

i

第二十条	强化环境法治，依法追究责任……………………………………………15

第二十一条	多方筹集资金，落实规划项目…………………………………………15

第二十二条	提升监管能力，严格执法监督…………………………………………15

第二十三条	加强科研力度，提供决策支持…………………………………………16

第二十四条	鼓励公众参与，保护环境权益…………………………………………16

第二十五条	实施规划评估，明确奖惩措施…………………………………………17

附表一	规划范围表……………………………………………………………………18

附表二	水质状况表……………………………………………………………………20

附表三	水质目标表……………………………………………………………………24

附表四	项目投资汇总表………………………………………………………………31

附表五	工业污染防治项目表…………………………………………………………32

附表六	城镇污水处理设施项目表……………………………………………………46

附表七	重点区域污染防治项目表……………………………………………………58

附录一	重点监控饮用水水源地清单…………………………………………………63

附录二	重点监控企业清单……………………………………………………………66

ii

第一章	水环境状况

第一条	社会经济状况

淮河流域涉及河南、安徽、山东、江苏四省，共 35 个地（市）

151 个县（市、区），流域总面积 27 万平方公里。2005 年流域内人

口约 1.7 亿，GDP 约 1.6 万亿元，人均 GDP 低于全国平均水平。规划

范围详见附表一。

第二条	“十五”计划项目完成情况

《淮河流域水污染防治“十五”计划》中，共安排了 488 个项

目，计划投资 255.9 亿元。到 2005 年底，已完工项目 342 个，占 70.1%；

在建项目 88 个，占 18.0%；未动工项目 58 个，占 11.9%。累计完成

治理投资 144.6 亿元，占计划投资的 56.5%。

|  |  | 专栏 1 | “十五”计划项目完成情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 已完成 |  | 未动工 | 投资完成情况 |
|  | 计划项目 | 计划投资 |  | 在建项目 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目比例 |  | 项目比例 | 投资 |  |  |
|  | (个) | (亿元) |  | 比例(%) |  |  |  |  |
|  |  |  | (%) |  | (%) |  |  | 比例(%) |
|  |  |  |  |  |  | (亿元) |  |  |
| 按项目类型汇总 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理厂 | 161 | 148.9 | 41.0 | 39.8 | 19.2 | 87.6 |  | 58.8 |
| 工 业 结 构 | 131 | 24.3 | 97.7 | 0.8 | 1.5 | 17.2 |  | 70.7 |
| 调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 业 综 合 | 116 | 17.3 | 95.7 | 1.7 | 2.6 | 11.7 |  | 67.9 |
| 整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流 域 综 合 | 29 | 31.4 | 41.4 | 55.2 | 3.4 | 16.6 |  | 53.0 |
| 治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | — 1 — |

|  |  |  | 专栏 1 | “十五”计划项目完成情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 已完成 |  | 未动工 | 投资完成情况 |
|  |  | 计划项目 | 计划投资 |  | 在建项目 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目比例 |  | 项目比例 | 投资 |  |
|  |  | (个) | (亿元) |  | 比例(%) |  |  |  |
|  |  |  |  | (%) |  | (%) |  | 比例(%) |
|  |  |  |  |  |  |  | (亿元) |  |
| 截污导流 |  | 15 | 12.5 | 0.0 | 6.7 | 93.3 | 0.4 | 3.2 |
| 饮水工程 |  | 3 | 2.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 135.0 |
| 城 市 垃 圾 |  | 14 | 8.9 | 42.8 | 14.3 | 42.9 | 2.0 | 22.1 |
| 处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农 业 面 源 |  | 6 | 3.9 | 83.3 | 16.7 | 0.0 | 1.8 | 44.9 |
| 治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自 身 能 力 |  | 13 | 5.9 | 84.6 | 7.7 | 7.7 | 3.4 | 57.5 |
| 建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按行政区汇总 |  |  |  |  |  |  |  |
| 江 苏 |  | 80 | 76.4 | 63.8 | 31.2 | 5.0 | 39.5 | 51.7 |
| 河 南 |  | 100 | 56.1 | 56.0 | 21.0 | 23.0 | 32.0 | 57.0 |
| 山 东 |  | 225 | 58.6 | 81.3 | 12.0 | 6.7 | 31.0 | 52.9 |
| 安 徽 |  | 83 | 64.8 | 62.7 | 18.1 | 19.2 | 42.1 | 65.0 |
| 合 计 |  | 488 | 255.9 | 70.1 | 18.0 | 11.9 | 144.6 | 56.5 |

第三条	水污染物排放现状

“十五”期间，淮河流域水污染物排放量基本保持稳定。2005

年，全流域废水排放量 41.7 亿吨，COD、氨氮排放量分别为 104.2

万吨和 14.0 万吨，与 2000 年相比分别削减 1.6%和 4.3%，未实现“十

五”计划目标。

—  2  —

|  | 专栏 2 | 淮河流域污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COD 完成情况（万吨） | 氨氮完成情况（万吨） |
| 省 份 |  |  |  |  |  |
|  | 2005 年排放量 |  | 计划目标 | 2005 年排放量 | 计划目标 |
| 河 南 | 29.8 |  | 18.7 | 4.6 | 4.5 |
| 安 徽 | 14.6 |  | 11.8 | 2.6 | 3.6 |
| 江 苏 | 40.3 |  | 24.8 | 4.3 | 1.6 |
| 山 东 | 19.5 |  | 8.9 | 2.5 | 1.6 |
| 合 计 | 104.2 |  | 64.2 | 14.0 | 11.3 |

全流域 35 个地市中，年废水排放量超过 1.0 亿吨的有郑州、徐

州、盐城、枣庄、济宁、平顶山、淮南、淮安、扬州、连云港、信

阳、临沂、蚌埠、宿迁等 14 个城市，COD 排放量占流域总量的 65%

以上，是水污染防治的重点区域。造纸及纸制品业、化学原料及化学制品制造业、食品加工业、食品制造业等 4 个行业的 COD 排放量

分别占全部重点工业企业的 65%以上，化学原料及化学制品制造业、

食品加工业和食品制造业 3 个行业氨氮排放量占全部重点工业企业

的 80%以上，是排污总量削减的重点行业。

第四条	水环境质量状况

淮河流域总体处于中度污染。2005 年，44.2%的国控断面未达到

“十五”计划目标要求，主要污染指标是氨氮、COD、生化需氧量、

高锰酸盐指数、石油类、挥发酚，枯水期水质较差。“十五”期间，

水质总体呈改善趋势，2005 年劣Ⅴ类水质断面比例为 29.4%，比 2000

—  3  —

年减少了 29 个百分点。流域水质状况详见附表二。

以高锰酸盐指数或 COD 评价，2005 年流域 25 个跨省界考核断面

中 22 个断面水质达标，达标比例为 88%。

淮河流域污染严重的河段主要集中在池河、惠济河、奎河、泉

河、涡河、颍河、包河、浍河、惠济河、贾鲁河、奎河、城郭河、

光府河、泗河、洙赵新河等支流，水质均劣于 V 类，对淮河干流水

质及南水北调东线输水水质影响较大。

流域内 62 个主要地表水集中式饮用水水源地服务人口约 1000

万。这些饮用水水源地中，淮河干流淮南段、安峰水库、新沭河等

12 个不同程度出现水质问题，威胁到饮用水安全。囿于条件限制，

“十五”期间未开展饮用水水源地有毒污染指标的监测。

第五条	污染成因分析

一是粗放型经济增长模式尚未实现根本性转变。“十五”期间，

淮河流域尽管加大了工业结构调整力度，造纸、化工等行业排污绩

效明显改善，但产业结构没有得到根本性改变，排污总量依然居高

不下。

二是城镇环境基础设施建设滞后于社会经济发展。到 2005 年，

淮河流域建成了城镇污水处理厂 76 座，污水处理规模 410 万吨/日，

城镇污水处理率不足 50%。部分已建成的污水处理厂，由于管网不配

套等原因，不能正常发挥环境效益。

三是环境监管能力不足。淮河流域环境监测、预警、应急处置

—  4  —

和环境执法能力薄弱，有些地区有法不依，执法不严现象较为突出，

环境违法处罚力度不够。淮河流域重点工业企业基本具备了污染治

理的能力，但监管手段薄弱，企业偷排、超标排污、超总量排污的

现象不能得到有效遏制。

第六条	水环境压力分析

一是流域经济快速增长，水环境压力将越来越大。根据流域四省

经济社会发展规划，若不能严格实施环境准入制度，有效控制新增污

染项目，2010 年淮河流域排污量将增加 15%以上。根据水（环境）功

能区水质保护目标，水利部门提出流域限制排污总量意见，淮河流域

COD 限排总量约 38.2 万吨/年，氨氮限制排放量约 2.7 万吨/年，流域

水污染防治形势严峻。

二是南水北调东线输水对沿线治污工作提出严格的要求。京杭

运河、洪泽湖、骆马湖、南四湖及入河（湖）支流必须在 2007 年底

前全面达到Ⅲ类，淮安、宿迁、徐州、济宁、枣庄等城市必须对输

水干线实现污水零排放。确保东线输水水质达标的压力非常大。

三是群众环境意识提高与环境质量短期内难以有效改善的矛盾

将日益突出。淮河流域部分水源受到污染，直接影响到人民群众的

生活质量和身心健康。随着人民生活水平的提高，广大群众对流域

水污染更加关注，迫切要求改善水环境质量。

—  5  —

第二章	指导思想与原则

第七条	指导思想

以科学发展观为指导，落实《国务院关于落实科学发展观加强

环境保护的决定》，实现以水环境保护优化流域经济发展，重点解决

跨省界水质污染问题，保障饮用水水源地水质安全。

第八条	规划原则

深化处理，重点改善。淮河流域的水污染治理工作必须深化，工业废水要加快开展深度治理和再生利用，完善城镇污水处理厂的配套设施，大幅提高处理能力和效率。重点改善南水北调东线、城镇集中式饮用水水源地和跨省界断面水质。

综合治理，防治结合。既要着力解决当前危害群众健康的突出环境问题，确保城乡居民生产生活用水安全，又要采取治本之策，加强污染源头治理，切实控污减排；既要加快治理现有污染，努力多还历史欠帐；又要结合流域产业结构调整严格控制新污染，坚决不欠新账；既要重视工程措施削减排污总量，又要加强环境监管巩固治污成果。

政府主导，明确责任。各级人民政府要加强组织协调，加大政策支持力度、资金投入，加快法律法规和制度建设，综合运用经济、法律和必要的行政手段，推进流域水污染治理工程建设。地方人民

—  6  —

政府对辖区内水环境质量负责，是水污染防治的责任主体。要落实

规划实施的目标责任制、责任追究制和评估考核制。

第九条	规划时段

规划基准年为 2005 年，规划目标年为 2010 年。

第三章	规划目标

第十条	总体目标

2010 年的阶段目标是：南水北调东线工程输水安全得到保障，

饮用水水源地、跨省界断面水环境质量明显改善，重点工业污染源

实现全面稳定达标排放，城镇污水治理水平显著提高，水污染物排

放总量得到有效控制，流域水环境监管及水污染预警和应急处置能

力显著增强。

第十一条	水质目标

到 2008 年：

江苏、山东、安徽涉及南水北调东线的 37 个断面达到Ⅲ类。

到 2010 年：

淮河干流水质基本达到Ⅲ类，洪河、颖河、沂河、沭河等支流

水质基本达到Ⅳ类；南四湖、淮河干流王家坝等 62 个集中式地表水

饮用水水源地达到功能要求；25 个跨省界断面达到目标要求；31 个

城市重点水域达到目标要求。

—  7  —

流域水质目标详见附表三。

第十二条	污染控制目标

  - 2010 年，全流域 COD 排放量控制在 88.4 万吨，比 2005 年削

- 15.2%；氨氮排放量控制在 11.4 万吨，比 2005 年削减 18.6%。

专栏 3 流域 2010 年总量控制目标

| 省 份 | COD 排放量（万吨） | 削减率（％） | 氨氮排放量（万吨） | 削减率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 河 南 | 25.5 | 14.4 | 3.9 | 15.2 |
| 安 徽 | 12.9 | 11.6 | 2.2 | 15.4 |
| 江 苏 | 34 | 15.6 | 3.3 | 23.3 |
| 山 东 | 16 | 17.9 | 2 | 20.0 |
| 合 计 | 88.4 | 15.2 | 11.4 | 18.6 |

第四章	规划任务

第十三条	加强饮用水水源地保护，让人民喝上干净的水

1、严格划定饮用水水源地保护区。依法划定饮用水水源地保护

区。严格划定一级、二级保护区边界，并设置明确的界限标志。逐

步开展村镇集中式饮用水水源地保护区划定工作，加强农村饮用水

水源地的污染防治。将南水北调输水线路区划定为饮用水水源保护

区，按照保护区的要求严格管理。

2、全面开展流域内城镇集中式饮用水水源地调查，定期发布饮

用水水源地水质信息，接受公众监督。扩大监测范围，提高监测频

率，地级及以上城市集中式饮用水水源地每年至少进行一次水质全

—  8  —

指标监测分析。

3、制定饮用水水源地水质达标实施方案。严格依法执行违法违

规企业排污口关停、垃圾清运处理、水产与畜禽养殖控制等各项环

境管理措施，坚决取缔水源保护区内的直接排污口，严防养殖业污

染水源，防止有毒有害物质进入饮用水水源保护区。京杭运河、洪

泽湖、南四湖等南水北调东线工程输水干线及东鱼河、城郭河等重

要影响河段，在实施污水资源化工程提高水资源利用效率的同时，

落实截污导流工程。协调防洪排涝，因地制宜建设人工湿地等生态

处理系统，确保东线水质安全。

4、制订城市饮用水水源污染应急预案。对威胁饮用水水源地安

全的重点污染源要逐一建立应急预案，建立饮用水水源的污染来源

预警、水质安全应急处理和水厂应急处理三位一体的饮用水水源应

急保障体系。流域内地级及以上城市建立饮用水水源污染应急预案。

重点监控的地表水饮用水水源地清单详见附录一。

第十四条	加强工业废水深度治理，有效削减排污总量

1、实行强制淘汰制度，加大工业结构调整力度，促进淮河流域

工业企业污染深度治理。严格执行国家产业政策及《国务院办公厅

关于加强淮河流域水污染防治工作的通知》（国办发〔2004〕93 号），

不得新上、转移、生产和采用国家明令禁止的工艺和产品，严格控

制限制类工业和产品，禁止转移或引进重污染项目，鼓励发展低污

染、无污染、节水和资源综合利用的项目。工业企业要在稳定达标

排放的基础上进行深度治理，鼓励企业集中建设污水深度处理设施。

—  9  —

2、积极推进清洁生产，大力发展循环经济。要按照循环经济理

念调整经济发展模式和产业结构。鼓励企业实行清洁生产和工业用水

循环利用，发展节水型工业。到 2010 年，化工、造纸行业所有企业依

法实行强制清洁生产审核，对淮河干流及南水北调东线输水干线存在

严重污染隐患的企业依法实行强制清洁生产审核。

3、严格环保准入。新建项目必须符合国家产业政策，执行环境

影响评价和“三同时”制度。从严审批新建与扩建产生有毒有害污

染物的建设项目。暂停审批超过污染物总量控制指标地区的新增污

染物排放量的建设项目。切实加强“三同时”验收，做到增产不增

污。

4、继续实施工业污染物总量控制。开展工业污染源普查，建立

污染源台帐。推行排污许可证制度。依法按流域总量控制要求发放

排污许可证，把总量控制指标分解落实到污染源。

5、加强对重点工业污染源监管。517 家重点工业污染源要安装

自动监控装置，实行实时监控、动态管理。增加污染物排放监督性

监测和现场执法检查频次，重点监测和检查有毒污染物排放和应急

处置设施情况。要求企业对各类生产和消防安全事故制定环保处置

预案、建设环保应急处置设施。

重点监控的工业污染源清单详见附录二。

第十五条	完善城镇环境基础设施，有效控制城镇污染

1、合理确定污水处理厂设计标准及处理工艺。污水处理厂建设

要按照“集中和分散”相结合的原则优化布局，根据当地特点合理

—  10  —

确定设计标准，选择处理工艺。所有的污水处理厂必须达到一级 B

排放标准（GB 18918-2002），对排入封闭或半封闭水体、现已富营

养化或存在富营养化威胁的水域的，应选用具有强化除磷脱氮功能

的处理工艺。污水处理设施建设要与供水、用水、节水与再生水利

用统筹考虑，省辖市污水再生利用率要达到污水处理量的 20％以上。

2、加强污水处理厂配套工程建设。污水处理系统建设的原则是

“管网优先”， 大力推行雨污分流，加强对现有雨污合流管网系统

改造，提高城镇污水收集的能力和效率。高度重视污水处理厂的污

泥处理处置，新建污水处理厂和现有污水处理厂改造要统筹考虑配

套建设污泥处理处置设施。在郑州、蚌埠、徐州、济宁 4 市建设污

泥集中综合处理处置工程。污水管网，政府要承担起主要的建设任

务。

3、节约用水，提高城市污水再生水利用率。采用分散与集中相

结合的方式，建设污水处理厂再生水处理站和加压泵站；在具备条

件的机关、学校、住宅小区新建再生水回用系统，大力推广污水处

理厂尾水生态处理，加快建设尾水再生利用系统，城镇景观、绿化、

道路冲洒等优先利用再生水。

4、加强污水处理费征收。流域内所有城市（县）必须加大污水

处理费的收缴力度，将收费标准提高到保本微利水平。各地应结合

本地区污水处理设施运行成本，制订最低收费标准，当地政府安排

专项财政补贴资金确保设施正常运行。

5、加强城镇污水处理工程建设与运营监管。污水处理设施设计

—  11  —

要合理选择工艺，严格控制规模与投资。污水处理设施建设要政府

引导与市场运作相结合，推行特许经营，加快建设进度。“十一五”

期间投产的污水处理厂当年实际处理量不得低于设计能力的 60%，投

产三年以上的污水处理厂污水处理量不得低于设计能力的 75%。城镇

污水处理厂进、出水口应全部安装在线监控装置，并与环保、建设

等部门联网，实现污水处理厂的动态监督与管理。

第十六条	强化分区保护战略，优化区域经济发展

1、落实国家优化开发、重点开发、限制开发、禁止开发的空间

布局，确定不同地区的发展方向和功能定位，从区域布局上统筹协

调流域经济发展和水环境保护工作。

2、优化或重点开发区域要依据水环境容量合理确定城镇规模，

优化产业结构，实行严格的建设项目环境准入制度，加快产业和产

品的升级换代，率先实现总量削减，改善城市水环境质量。

3、流域干支流源头、水源涵养区域和集中式水源地饮用水保护

区等禁止开发或限制开发区域重点做好水源涵养、水土保持、自然

资源保护等工作，实施水源涵养林保育和水土保持相结合的综合治

理工程，严格控制在饮用水水源地等环境敏感区域发展畜禽和水产

养殖。

第十七条	采取综合措施，提高湖库污染治理水平

1、将洪泽湖、骆马湖、南四湖、白龟山水库、昭平台水库、板

桥水库、宿鸭湖水库、梅山水库等作为流域重点污染控制和水质改

善湖、库，“十一五”期间，在污染物总量控制的基础上，实施面源

—  12  —

污染控制，治理畜禽养殖污染，建设生态修复工程。

2、加快湖、库周边地区农产品种植结构调整力度，发展生态农

业、有机农业，各级政府要加强政策引导，给予必要的技术支持，

推广测土配方施肥等科学技术，科学合理施用化肥农药。

3、全面治理畜禽养殖污染，严格控制畜禽养殖规模，鼓励养殖

方式由散养向规模化养殖转化。湖库周围要划定畜禽禁养区，禁养

区内不得新建畜禽养殖场，已建的畜禽养殖场要限期搬迁或关闭。

规模化畜禽养殖场要抓紧治污改造，加强污染物的综合利用，力争

到 2010 年实现达标排放。

4、结合社会主义新农村建设，指导湖库周边乡镇编制农村环境

综合整治规划，推进农村社区环境基础设施建设，改水、改厨、改

厕，建立生活垃圾收集处理系统，减少农村污染对湖、库水质的影

响。

5、在重点湖、库和重点河流入湖、库口建设生态湖滨带和前置

库等生态修复工程，选择适宜的地区进行生态屏障建设。种植有利

于净化水体的植物，提高水体自净能力。对主要入湖、库河流，要

逐条进行综合治理，逐步恢复生态功能。

第十八条	规划项目与投资估算

按照有限目标、突出重点、提高效率的原则，确定规划项目 656

个，投资约 306.7 亿元。其中河南省 174 个项目，投资 95.5 亿元；

安徽省 98 个项目，投资 39.2 亿元；江苏省 146 个项目，投资 91.3

亿元；山东省 238 个项目，投资 80.7 亿元。列入《南水北调东线工

—  13  —

程治污规划》的项目 46 项，投资 42.4 亿元,包括城镇污水处理项目

27 个，投资 19.1 亿元；重点区域污染治理项目 19 个，投资 23.3 亿

元。规划项目投资汇总详见附表四。

1、工业污染治理项目 317 个，投资约 58.3 亿元。项目完成后

可增加 COD 削减能力约 8 万吨/年，氨氮削减能力约 1.0 万吨/年。

工业污染防治项目详见附表五。

2、城镇污水处理设施建设项目共 251 个，处理规模为 783.0

万吨/日，投资约 201.4 亿元。其中优先项目 120 个，污水处理规

模 411.0 万吨/日，投资 102.9 亿元；备选项目 131 个，处理规模

371.5 万吨/日，投资 98.5 亿元。项目建成并全部正常运行，可新

增 COD 削减能力约 35 万吨/年，氨氮削减能力约 4.0 万吨/年。城

镇污水处理设施项目详见附表六。

3、重点区域污染防治项目 88 个，投资约 47.0 亿元，详见附表七。

第五章	保障措施

第十九条	加强统一领导，落实目标责任

落实各级人民政府的环境保护目标责任制。规划实施的责任主

体是地方人民政府。各省人民政府要把规划目标与任务分解落实到

市（县）级人民政府，制定年度实施方案，并纳入地方国民经济和

社会发展年度计划组织实施。地方各级人民政府要实行党政一把手

亲自抓、负总责，按期高质量完成规划任务。国务院各部门要分工

—  14  —

负责、各司其职、各负其责。

第二十条	强化环境法治，依法追究责任

建立问责制，对因决策失误造成重大环境事故、严重干扰正常

环境执法的领导干部和公职人员，要追究责任。建立排污单位环境

责任追究制度。排污单位要认真落实规划要求，明确本单位的水环

境保护职责。政府明令关停单位要按时完成，限期治理单位要认真

落实整改措施，实施清洁生产单位要按同行业高标准严格执行，存

在污染隐患单位要及时采取防范措施。对造成环境危害的单位要依

法追究责任，依法进行环境损害赔偿。坚决遏制超标排放等违法现

象。每年开展环保专项执法检查，结果向社会公布，接受群众监督。

对违规排污企业主要责任人及失职、渎职的领导干部，要坚决查处，

情节严重的要追究刑事责任。

第二十一条	多方筹集资金，落实规划项目

坚持政府引导、市场为主、公众参与的原则，建立政府、企业、

社会多元化投入机制，拓宽融资渠道，落实规划项目建设资金。各

级地方人民政府尽快落实污水、垃圾处理收费政策，加快项目前期

工作，将其纳入本级基本建设投资计划，并对污染处理设施的建设

用地、用电、设备折旧、税收等实行政策优惠。重点治理企业要积

极筹集治理资金。企业改制要明确治理污染的责任。鼓励专业化公

司承担污染治理设施的建设或运营。

第二十二条	提升监管能力，严格执法监督

—  15  —

加强水质监测能力，对流域内省、市骨干监测站重点配置一些

分析有毒有害污染物的监测仪器设备，县级站重点补充必要的仪器

设备，形成由国控、省控、市控监测断面组成的水环境监测体系，

实现流域主要河流跨省界、市界断面水质的全面监控。提升执法监

察能力，强化水污染应急和污染源监控能力，流域内重点工业污染

源和污水处理厂的在线监控装置，按要求与环保、建设等部门联网，

做到实时监控，动态管理。提高监管支撑能力，国家建立淮河流域

污染源、水环境质量和应急系统的综合信息管理平台，加强环境监

测与监察队伍的技术培训，开展淮河流域地下水污染现状、土壤污

染状况调查与评估。

第二十三条	加强科研力度，提供决策支持

加强淮河流域社会经济发展与水环境保护综合研究，为流域水

污染防治和水环境保护提供决策支持，不断提高流域水污染治理效

率与水平。选择典型区域进行排污许可证发放试点。研究农业面源

污染的影响及控制措施，选择代表性区域进行示范。研究南水北调

东线工程配套截污导流工程的实施对近岸海域的影响及解决措施。

组织对闸坝运行管理的水环境影响进行评估。

第二十四条	鼓励公众参与，保护环境权益

加强环境宣传与教育，调动全社会的积极性推动规划任务的实

施。要通过设置热线电话、公众信箱、开展社会调查或环境信访等

途径获得各类公众反馈信息，及时解决群众反映强烈的环境问题。

—  16  —

环保、水利、建设、卫生等部门密切配合，建立环境信息共享与公

开制度。公民、法人或其他组织受到水污染威胁或损害时，可通过

民事诉讼提出污染补偿等要求，使合法的环境权益得到保障。

第二十五条	实施规划评估，明确奖惩措施

实行规划年度评估制度。流域内各级人民政府要建立与总量控

制相适应的统计、监测与考核体系。每年对规划实施进展、水质情

况、排污总量和环境管理等情况进行年度分析和评估，2010 年进行

评估与考核。对未通过考核且整改不到位或因工作不力造成重大社

会影响的，按照有关规定追究该地区相关责任人员的责任。

—  17  —

附表一：

规	划	范	围	表

| 地 市 | 县（市、区）名称 |
| --- | --- |

河南省 11 个地市共 58 个县市

| 驻马店 | 驻马店市区、确山县、泌阳县、遂平县、西平县、上蔡县、汝南县、平舆县、新蔡 |
| --- | --- |
|  | 县、正阳县 |
| 周 口 | 周口市区、项城市、扶沟县、西华县、商水县、太康县、鹿邑县、郸城县、淮阳县、 |
|  | 沈丘县 |
| 郑 州 | 郑州市区、新郑市、登封市、新密市、荥阳市、中牟县 |
| 许 昌 | 许昌市区、禹州市、长葛市、许昌县、鄢陵县、襄城县 |
| 信 阳 | 信阳市区、息县、淮滨县、潢川县、光山县、固始县、商城县、罗山县、新县 |
| 商 丘 | 商丘市区、永城市、虞城县、民权县、宁陵县、睢县、夏邑县、柘城县 |
| 平顶山 | 平顶山市区、舞钢市、汝州市、宝丰县、叶县、鲁山县、郏县 |
| 南 阳 | 桐柏县 |
| 漯 河 | 漯河市区、舞阳县、临颍县 |
| 洛 阳 | 汝阳县 |
| 开 封 | 开封市区、杞县、通许县、尉氏县、开封县、兰考县 |

安徽省 9 个地市共 29 个县市

宿	州	宿州市区、砀山县、萧县、灵璧县、泗县

淮	南	淮南市区、凤台县

阜	阳	阜阳市区、界首市、临泉县、太和县、阜南县、颖上县

滁	州	明光市、天长市、定远县、凤阳县

—  18  —

| 地 市 | 县（市、区）名称 |
| --- | --- |

亳	州	亳州市区、涡阳县、蒙城县、利辛县

蚌	埠	蚌埠市区、怀远县、五河县、固镇县

六	安	六安市区、寿县、霍邱县、金寨县、霍山县、金安区、裕安区、叶集试验区

淮	北	淮北市区、濉溪县

合	肥	长丰县

江苏省 8 个地市共 31 个县市

扬	州	扬州市区、江都市、高邮市、宝应县

徐	州	徐州市区、邳州市、铜山县、睢宁县、沛县、丰县、新沂市

盐	城	盐城市区、东台市、大丰市、射阳县、阜宁县、滨海县、响水县、建湖县

泰	州	姜堰市、兴化市

宿	迁	宿迁市区、沭阳县、 泗洪县

南	通	海安县、如东县、如皋市

| 连云港 | 连云港市区、赣榆县、 灌云县、 东海县、 灌南县 |
| --- | --- |

淮	安	淮安市区、金湖县、 盱眙县、 洪泽县、 涟水县

山东省 7 个地市共 33 个县市

| 枣 庄 | 枣庄市区、薛城区、台儿庄区、滕州市 |
| --- | --- |
| 临 沂 | 临沂市区、郯城县、 苍山县、 莒南县、 沂水县、 蒙阴县、 平邑县、 费县、 沂 |
|  | 南县、 临沭县 |
| 济 宁 | 济宁市区、曲阜市、 兖州市、 邹城市、 微山县、 鱼台县、 金乡县、 嘉祥县、 |
|  | 汶上县、 梁山县、泗水县 |
| 泰 安 | 宁阳县 |
| 日 照 | 莒县 |
| 淄 博 | 沂源县 |
| 菏 泽 | 菏泽市区、曹县、 定陶县、 成武县、 单县、 巨野县、 郓城县、 鄄城县、 东 |
|  | 明县 |

—  19  —

附表二：

水	质	状	况	表

| 河流名称 | 省 份 | 断面名称 | “十五”目标 | 现状水质 | 超 标 指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮河干流 | 河 南 | 淮滨水文站 | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 淮河干流 | 安 徽 | 蚌埠闸下 | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 淮河干流 | 安 徽 | 大涧沟 | Ⅲ | Ⅴ | 氨氮 |
| 淮河干流 | 安 徽 | 沫河口 | Ⅲ | Ⅳ | 氨氮 |
| 淮河干流 | 安 徽 | 石头埠 | Ⅲ | Ⅳ | 氨氮 |
| 淮河干流 | 安 徽 | 王家坝 | Ⅲ | Ⅳ | 高锰酸盐指数、BOD5、 |
|  |  |  |  |  | 石油类 |
| 淮河干流 | 安 徽 | 涡河入淮口 | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 淮河干流 | 安 徽 | 峡山口 | Ⅲ | Ⅴ | 氨氮 |
| 淮河干流 | 安 徽 | 小柳巷 | Ⅲ | Ⅳ | 氨氮、石油类 |
| 淮河干流 | 安 徽 | 新城口 | Ⅲ | Ⅴ | 氨氮 |
| 淮河干流 | 安 徽 | 新铁桥下 | Ⅲ | Ⅳ | 氨氮 |
| 淮河干流 | 江 苏 | 盱眙淮河大桥 | Ⅲ | Ⅳ | 氨氮、石油类 |
| 潢 河 | 河 南 | 潢川水文站 | Ⅳ | Ⅳ |  |
| 浉 河 | 河 南 | 琵琶山桥 | Ⅳ | Ⅳ |  |
| 北汝河 | 河 南 | 大陈闸 | Ⅲ | Ⅱ |  |
| 贾鲁河 | 河 南 | 西华大王庄 | COD≤70mg/L | 劣Ⅴ |  |
| 沙 河 | 河 南 | 刘李渡口 | Ⅳ | Ⅲ |  |
| 清潩河 | 河 南 | 高村桥 | COD≤70mg/L | 劣Ⅴ |  |
| 泉 河 | 河 南 | 沈丘李坟闸 | Ⅳ | Ⅳ |  |
| 黑茨河 | 安 徽 | 倪 邱 | Ⅳ | 劣Ⅴ | BOD5、氨氮、COD |

—  20  —

| 河流名称 | 省 份 | 断面名称 | “十五”目标 | 现状水质 | 超 标 指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泉 河 | 安 徽 | 临泉段下游 | COD≤70mg/L | 劣Ⅴ |  |
| 泉 河 | 安 徽 | 许 庄 | Ⅳ | 劣Ⅴ | BOD5、氨氮 |
| 颍 河 | 河 南 | 沈丘纸店 | Ⅳ | Ⅴ | 高锰酸盐 |
| 颍 河 | 安 徽 | 界 首 | Ⅳ | 劣Ⅴ | BOD5、氨氮 |
| 颍 河 | 安 徽 | 颍上下游 | COD≤70mg/L | 劣Ⅴ |  |
| 洪 河 | 河 南 | 班 台 | Ⅳ | Ⅳ |  |
| 汝 河 | 河 南 | 沙 口 | Ⅳ | Ⅳ |  |
| 洪河分洪道 | 安 徽 | 陶 老 | Ⅳ | Ⅴ | BOD5 |
| 惠济河 | 河 南 | 东孙营 | COD≤70mg/L | 劣Ⅴ |  |
|  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数、BOD5、 |
| 惠济河 | 安 徽 | 刘寨村后 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 氨氮、挥发酚、COD、 |
|  |  |  |  |  | 氟化物 |
| 涡 河 | 河 南 | 鹿邑付桥 | Ⅳ | Ⅳ |  |
|  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数、BOD5、 |
| 涡 河 | 安 徽 | 亳 州 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 氨氮、挥发酚、COD、 |
|  |  |  |  |  | 氟化物 |
| 涡 河 | 安 徽 | 蒙城段下游 | COD≤70mg/L | 劣Ⅴ |  |
| 包 河 | 河 南 | 永城马桥 | COD≤70mg/L | 劣Ⅴ |  |
| 沱 河 | 河 南 | 永城张桥 | Ⅳ | Ⅳ |  |
| 沱 河 | 安 徽 | 小王桥 | Ⅳ | Ⅳ |  |
| 大沙河 | 河 南 | 包公庙 | COD≤70mg/L | Ⅴ |  |
| 古宋河 | 河 南 | 商丘市睢阳区 | COD≤70mg/L | 劣Ⅴ |  |
| 浍 河 | 河 南 | 黄 口 | COD≤70mg/L | 劣Ⅴ |  |
| 浍 河 | 安 徽 | 蚌埠固镇 | Ⅳ | Ⅴ |  |
| 白塔河 | 安 徽 | 天长化工厂 | COD≤70mg/L | Ⅳ |  |
| 池 河 | 安 徽 | 公路桥 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数、BOD5、 |
|  |  |  |  |  | 氨氮、COD |

—  21  —

| 河流名称 | 省 份 | 断面名称 | “十五”目标 | 现状水质 | 超 标 指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东淝河 | 安 徽 | 五里闸 | Ⅳ | Ⅳ |  |
| 东沙河 | 安 徽 | 临涣集 | Ⅳ | Ⅴ | COD |
| 沣 河 | 安 徽 | 工农兵大桥 | Ⅳ | Ⅳ |  |
| 谷 河 | 安 徽 | 阜 南 | Ⅳ | Ⅳ |  |
| 奎 河 | 江 苏 | 黄 桥 | COD≤70mg/L | 劣Ⅴ |  |
|  |  |  |  |  | 溶解氧、高锰酸盐指 |
| 奎 河 | 安 徽 | 杨 庄 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 数、BOD5、氨氮、石油 |
|  |  |  |  |  | 类、COD |
| 濉 河 | 安 徽 | 泗县八里桥 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数、BOD5、 |
|  |  |  |  |  | 石油类、COD |
| 新濉河 | 江 苏 | 大 屈 | Ⅳ | Ⅴ | COD |
| 新汴河 | 安 徽 | 泗县公路桥 | Ⅳ | Ⅴ | 高锰酸盐指数、BOD5、 |
|  |  |  |  |  | 石油类、COD |
| 淠 河 | 安 徽 | 新安渡口 | Ⅳ | Ⅴ | 氨氮 |
| 西淝河 | 安 徽 | 利辛段 | Ⅳ | Ⅳ |  |
| 史 河 | 安 徽 | 红石咀 | Ⅳ | Ⅱ |  |
| 史灌河 | 河 南 | 蒋集水文站 | Ⅳ | Ⅳ |  |
| 中运河 | 江 苏 | 槐泗河口 | Ⅲ | Ⅳ | COD |
| (京杭运河) |  |  |  |  |  |
| 京杭大运河 | 江 苏 | 宝应船闸 | Ⅲ | Ⅴ | 石油类、镉 |
| 京杭大运河 | 江 苏 | 马陵翻水站 | Ⅲ | Ⅳ | COD |
| 不牢河 | 江 苏 | 蔺家坝 | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 北澄子河 | 江 苏 | 一沟大桥 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 氨氮 |
| 排水渠 | 江 苏 | 苏 嘴 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮 |
|  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数、BOD5、 |
| 邳苍分洪道 | 江 苏 | 艾山西大桥 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 氨氮、石油类、挥发酚、 |
|  |  |  |  |  | COD |
| 东邳苍 | 山 东 | 东偏泓 | Ⅳ | Ⅳ |  |
| 分洪道 |  |  |  |  |  |

—  22  —

| 河流名称 | 省 份 | 断面名称 | “十五”目标 | 现状水质 | 超 标 指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏北灌溉 | 江 苏 | 渠北闸 | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 总渠 |  |  |  |  |  |
| 通扬运河 | 江 苏 | 西楹桥 | Ⅲ | Ⅴ |  |
| 新沂河 | 江 苏 | 张 庄 | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 沿 河 | 江 苏 | 李集桥 | Ⅳ | Ⅳ |  |
| 盐 河 | 江 苏 | 朱码闸 | Ⅳ | Ⅳ |  |
| 白马河 | 山 东 | 捷 庄 | Ⅳ | Ⅳ |  |
| 白马河 | 山 东 | 马 楼 | Ⅳ | Ⅴ | 氨氮、COD |
| 祊 河 | 山 东 | 角 沂 | Ⅳ | Ⅳ |  |
| 城郭河 | 山 东 | 群乐桥 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数、BOD5、 |
|  |  |  |  |  | 氨氮、COD |
| 东鱼河 | 山 东 | 西 姚 | Ⅳ | Ⅴ | 高锰酸盐指数、COD |
|  |  |  |  |  | 溶解氧、高锰酸盐指 |
| 光府河 | 山 东 | 黄 庄 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 数、BOD5、氨氮、挥发 |
|  |  |  |  |  | 酚、COD |
|  |  |  |  |  | 溶解氧、高锰酸盐指 |
| 梁济运河 | 山 东 | 南码头 | Ⅲ | Ⅳ | 数、BOD5、氨氮、石油 |
|  |  |  |  |  | 类、COD |
| 韩庄运河 | 山 东 | 台儿庄大桥 | Ⅳ | Ⅳ |  |
| 沙沟河 | 山 东 | 沙沟桥 | Ⅳ | Ⅳ |  |
| 沭 河 | 山 东 | 高峰头 | Ⅳ | Ⅳ |  |
| 泗 河 | 山 东 | 尹 沟 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数、BOD5、 |
|  |  |  |  |  | 挥发酚、COD |
| 武 河 | 山 东 | 310 公路桥 | Ⅳ | Ⅳ |  |
| 西支河 | 山 东 | 北外环桥 | Ⅳ | Ⅳ |  |
| 新沭河 | 山 东 | 临沭大兴桥 | Ⅳ | Ⅳ |  |
| 沂 河 | 山 东 | 港 上 | Ⅳ | Ⅲ |  |
| 张疃河 | 山 东 | 张疃桥 | Ⅳ | Ⅳ |  |
| 洙赵新河 | 山 东 | 于 楼 | Ⅳ | 劣Ⅴ | BOD5、氨氮、石油类、 |
|  |  |  |  |  | COD |

—  23  —

附表三：

水	质	目	标	表

| 省 份 |  | 地 市 | 水 域 | 断 面 名 称 | 目 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 饮用水水源地 |  |  |  |  |  |
| 河 南 |  | 平顶山 | 白龟山水库 | 水库出口 | Ⅲ |
| 河 南 |  | 驻马店 | 板桥水库 | 水库出口 | Ⅲ |
| 河 南 |  | 许 昌 | 北汝河-颍汝干渠 | 大陈闸 | Ⅲ |
| 河 南 |  | 信 阳 | 南湾水库 | 水库出口 | Ⅱ |
| 安 徽 |  | 六 | 安 | 梅山水库 | 水库出口 | Ⅲ |
| 安 徽 |  | 阜 阳 | 茨淮新河 | 阜阳插花闸 | Ⅲ |
| 安 徽 |  | 阜 阳 | 花家湖 | 西淝河闸上 | Ⅲ |
| 安 徽 |  | 蚌 埠 | 芡 河 | 支湖电灌站 | Ⅲ |
| 安 徽 |  | 蚌 埠 | 浍 河 | 固 镇 | Ⅲ |
| 安 徽 |  | 淮 北 | 新汴河 | 七里井 | Ⅲ |
| 安 徽 |  | 淮 北 | 杨庄矿塌陷区 | 塌陷区西侧 | Ⅲ |
| 安 徽 |  | 六 | 安 | 东淠河 | 库区监测点 | Ⅲ |
| 安 徽 |  | 六 | 安 | 响洪甸水库 | 水库出口 | Ⅲ |
| 安 徽 |  | 六 | 安 | 淠 河 | 新安渡口 | Ⅲ |
| 安 徽 |  | 合 肥 | 瓦埠湖 | 邓 岗 | Ⅲ |
| 安 徽 |  | 滁 州 | 凤阳山水库 | 水库出口 | Ⅲ |
| 安 徽 |  | 滁 州 | 池 河 | 公路桥 | Ⅲ |
| 安 徽 |  | 淮 南 | 淮河干流 | 三水厂 | Ⅲ |

—  24  —

| 省 份 | 地 市 | 水 域 | 断 面 名 称 | 目 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安 徽 | 蚌 埠 | 淮河干流 | 小柳巷 | Ⅲ |
| 江 苏 | 淮 安 | 二 河 | 五 墩 | Ⅲ |
| 江 苏 | 淮 安 | 废黄河 | 市取水口 | Ⅲ |
| 江 苏 | 淮 安 | 苏北灌溉总渠 | 监测点 | Ⅲ |
| 江 苏 | 淮 安 | 龙王山水库 | 水库出口 | Ⅲ |
| 江 苏 | 淮 安 | 入江水道 | 金湖（东线） | Ⅲ |
| 江 苏 | 连云港 | 新沭河 | 墩尚大桥 | Ⅲ |
| 江 苏 | 连云港 | 蔷薇河 | 茅口水厂 | Ⅲ |
| 江 苏 | 连云港 | 淮沭新河 | 沭东桥 | Ⅲ |
| 江 苏 | 连云港 | 叮当河 | 自来水厂 | Ⅱ |
| 江 苏 | 连云港 | 车轴河 | 四队桥 | Ⅲ |
| 江 苏 | 连云港 | 古泊善后河 | 善后河桥 | Ⅲ |
| 江 苏 | 连云港 | 塔山水库 | 水库出口 | Ⅱ |
| 江 苏 | 连云港 | 西双湖水库 | 水库出口 | Ⅱ |
| 江 苏 | 连云港 | 安峰水库 | 水库出口 | Ⅲ |
| 江 苏 | 连云港 | 房山水库 | 水库出口 | Ⅲ |
| 江 苏 | 南 通 | 新通扬-通榆河 | 古贲大桥 | Ⅲ |
| 江 苏 | 泰 州 | 上官河 | 上官河口 | Ⅲ |
| 江 苏 | 泰 州 | 横泾河 | 二水厂 | Ⅲ |
| 江 苏 | 徐 州 | 徐州市小沿河 | 崔瓦房 | Ⅲ |
| 江 苏 | 盐 城 | 蟒蛇河 | 龙冈凤凰桥 | Ⅲ |
| 江 苏 | 盐 城 | 泰东河 | 泰东大桥 | Ⅲ |
| 江 苏 | 盐 城 | 新团河 | 新胜桥 | Ⅲ |
| 江 苏 | 盐 城 | 西塘河 | 黄土沟 | Ⅲ |

—  25  —

| 省 份 |  | 地 市 | 水 域 | 断 面 名 称 | 目 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江 苏 |  | 盐 城 | 射阳河 | 杨老舍 | Ⅲ |
| 江 苏 |  | 盐 城 | 响坎河 | 西坎闸 | Ⅲ |
| 江 苏 |  | 扬 州 | 京杭大运河宝应段 | 船 闸 | Ⅲ |
| 江 苏 |  | 扬 州 | 京杭运河高邮段 | 运河大桥 | Ⅲ |
| 江 苏 |  | 宿 迁 | 京杭运河 | 石 渡 | Ⅲ |
| 江 苏 |  | 宿 迁 | 京杭运河 | 宿迁闸 | Ⅲ |
| 江 苏 |  | 宿 迁 | 古泊河湖东 | 监测点 | Ⅲ |
| 江 苏 |  | 宿 迁 | 古泊河 | 监测点 | Ⅲ |
| 江 苏 |  | 宿 迁 | 柴米河 | 富民桥 | Ⅲ |
| 山 东 |  | 济 宁 | 南四湖 | 二级坝 | Ⅲ |
| 山 东 |  | 枣 庄 | 韩庄运河 | 台儿庄大桥（东线） | Ⅲ |
|  |  |  |  | （鲁-苏） |  |
| 山 东 |  | 临 沂 | 东汶河岸堤水库 | 水库出口 | Ⅱ |
| 山 东 |  | 淄 博 | 沂河跋山水库 | 水库出口 | Ⅱ |
| 山 东 |  | 临 沂 | 祊河唐村水库 | 水库出口 | Ⅱ |
| 山 东 |  | 临 沂 | 祊河许家崖水库 | 水库出口 | Ⅱ |
| 山 东 |  | 临 沂 | 沙沟河会宝岭水库 | 水库出口 | Ⅱ |
| 山 东 |  | 临 沂 | 沂河李庄段 | 临沂新大桥 | Ⅲ |
| 山 东 |  | 日 照 | 新沭河凌口头水库 | 水库出口 | Ⅱ |
| 山 东 |  | 临 沂 | 沭河虎园水库 | 水库出口 | Ⅱ |
| 山 东 |  | 日 照 | 沭河青峰岭水库出口－ | 水库出口 | Ⅲ |
|  |  |  | 五花营 |  |  |
| 南水北调东线 |  |  |  |  |
| 江 苏 |  | 扬 州 | 新通扬运河 | 江都西闸 | Ⅲ |
| 江 苏 |  | 扬 州 | 北澄子河 | 三垛西大桥 | Ⅲ |

—  26  —

| 省 份 | 地 市 | 水 域 | 断 面 名 称 | 目 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江 苏 | 淮 安 | 大运河淮阴段 | 淮阴（大） | Ⅲ |
| 江 苏 | 淮 安 | 淮河盱眙段 | 老子山 | Ⅲ |
| 江 苏 | 淮 安 | 入江水道 | 塔 集 | Ⅲ |
| 江 苏 | 宿 迁 | 老汴河（濉河） | 洪泽湖临淮乡 | Ⅲ |
| 江 苏 | 宿 迁 | 大运河宿迁段 | 宿迁闸 | Ⅲ |
| 江 苏 | 徐 州 | 大运河邳州段 | 邳 州 | Ⅲ |
| 江 苏 | 徐 州 | 不牢河 | 蔺家坝闸（鲁-苏） | Ⅲ |
| 江 苏 | 徐 州 | 房亭河 | 单集闸 | Ⅲ |
| 江 苏 | 徐 州 | 沛沿河 | 沙庄桥 | Ⅲ |
| 江 苏 | 徐 州 | 徐沙河 | 沙集西闸（上） | Ⅲ |
| 江 苏 | 徐 州 | 复新河 | 复兴闸上 | Ⅲ |
| 江 苏 | 泰 州 | 槐泗河 | 槐泗河断面 | Ⅲ |
| 安 徽 | 蚌 埠 | 淮河干流 | 黄盆窑 | Ⅲ |
| 安 徽 | 蚌 埠 | 入洪泽湖支流 | 五 河 | Ⅲ |
| 山 东 | 济 宁 | 西支河 | 北外环桥 | Ⅲ |
| 山 东 | 济 宁 | 光府河 | 东石佛 | Ⅲ |
| 山 东 | 济 宁 | 老运河济宁段 | 西石佛 | Ⅲ |
| 山 东 | 济 宁 | 洙水河 | 公路桥下 | Ⅲ |
| 山 东 | 济 宁 | 赵王河 | 扬庄闸上 | Ⅲ |
| 山 东 | 济 宁 | 梁济运河 | 李 集 | Ⅲ |
| 山 东 | 济 宁 | 梁济运河 | 邓 楼 | Ⅲ |
| 山 东 | 临 沂 | 邳苍分洪道 | 林 子 | Ⅲ |
| 山 东 | 枣 庄 | 峄城沙河 | 贾庄闸上 | Ⅲ |
| 山 东 | 枣 庄 | 城郭河 | 群乐桥 | Ⅲ |

—  27  —

| 省 份 | 地 市 | 水 域 | 断 面 名 称 | 目 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 山 东 | 枣 庄 | 薛城小沙河 | 薛城小沙河口 | Ⅲ |
| 山 东 | 济 宁 | 老运河微山段 | 微山县 | Ⅲ |
| 山 东 | 济 宁 | 白马河 | 马 楼 | Ⅲ |
| 山 东 | 济 宁 | 泗 河 | 尹 沟 | Ⅲ |
| 山 东 | 菏 泽 | 东鱼河 | 西 姚 | Ⅲ |
| 山 东 | 济 宁 | 老万福河 | 老万福河口 | Ⅲ |
| 山 东 | 济 宁 | 洙赵新河 | 喻 屯 | Ⅲ |
| 山 东 | 济 宁 | 泉 河 | 牛庄闸上 | Ⅲ |
| 山 东 | 临 沂 | 沂 河 | 港上（鲁-苏） | Ⅲ |
| 跨省界 |  |  |  |  |  |
| 安 徽 | 六 | 安 | 史 河 | 红石咀（皖-豫） | Ⅳ |
| 安 徽 | 宿 州 | 濉 河 | 泗县八里桥（皖-苏） | Ⅳ |
| 安 徽 | 宿 州 | 新汴河 | 泗县公路桥（皖-苏） | Ⅳ |
| 河 南 | 驻马店 | 洪 河 | 班台（豫-皖） | Ⅳ |
| 河 南 | 商 丘 | 大沙河 | 包公庙（豫-皖） | * |
| 河 南 | 商 丘 | 惠济河 | 东孙营（豫-皖） | * |
| 河 南 | 信 阳 | 淮 河 | 淮滨水文站（豫-皖） | Ⅲ |
| 河 南 | 周 口 | 浍 河 | 黄口（豫-皖） | * |
| 河 南 | 周 口 | 涡 河 | 鹿邑付桥（豫-皖） | Ⅳ |
| 河 南 | 商 丘 | 包 河 | 马桥（豫-皖） | * |
| 河 南 | 周 口 | 泉 河 | 沈丘李坟闸（豫-皖） | Ⅳ |
| 河 南 | 周 口 | 颍 河 | 沈丘纸店（豫-皖） | Ⅳ |
| 河 南 | 商 丘 | 沱 河 | 永城张桥（豫-皖） | Ⅳ |
| 江 苏 | 徐 州 | 奎 河 | 黄桥（苏-皖） | * |

—  28  —

| 省 份 |  | 地 市 | 水 域 | 断 面 名 称 | 目 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江 苏 |  | 徐 州 | 沿 河 | 李集桥（苏-鲁） | Ⅲ |
| 江 苏 |  | 淮 安 | 淮 河 | 盱眙淮河大桥（皖-苏） | Ⅲ |
| 山 东 |  | 临 沂 | 武 河 | 310 公路桥（鲁-苏） | Ⅳ |
| 山 东 |  | 临 沂 | 邳苍分洪道 | 西偏泓（鲁-苏） | Ⅳ |
| 山 东 |  | 临 沂 | 沭 河 | 高峰头（鲁-苏） | Ⅳ |
| 山 东 |  | 临 沂 | 白马河 | 捷庄（鲁-苏） | Ⅳ |
| 山 东 |  | 临 沂 | 新沭河 | 临沭大兴桥（鲁-苏） | Ⅳ |
| 山 东 |  | 临 沂 | 沙沟河 | 沙沟桥（鲁-苏） | Ⅳ |
| 城市重点水域 |  |  |  |  |
| 河 南 |  | 漯 河 | 沙 河 | 刘李渡口 | Ⅲ |
| 河 南 |  | 信 阳 | 淮河干流 | 息县大埠口 | Ⅲ |
| 河 南 |  | 周 口 | 贾鲁河 | 西华大王庄 | Ⅴ |
| 河 南 |  | 驻马店 | 洪 河 | 西平杨庄 | Ⅳ |
| 河 南 |  | 郑 州 | 贾鲁河 | 中牟公路桥 | Ⅴ |
| 河 南 |  | 郑 州 | 双洎河 | 黄甫寨 | Ⅴ |
| 河 南 |  | 南 阳 | 淮河干流 | 大坡岭 | Ⅲ |
| 河 南 |  | 开 封 | 惠济河 | 孙李塘庄桥 | Ⅴ |
| 河 南 |  | 许 昌 | 清异河 | 蒋官池 | Ⅴ |
| 安 徽 |  | 合 肥 | 高塘湖 | 长 丰 | Ⅳ |
| 安 徽 |  | 亳 州 | 涡 河 | 亳 州 | Ⅴ |
| 安 徽 |  | 阜 阳 | 颍 河 | 颍上下游 | Ⅴ |
| 安 徽 |  | 淮 北 | 东沙河 | 临涣集 | Ⅴ |
| 安 徽 |  | 淮 南 | 淮河干流 | 大涧沟 | Ⅲ |
| 安 徽 |  | 六 安 | 淠 河 | 新安渡口 | Ⅴ |

—  29  —

| 省 份 | 地 市 | 水 域 | 断 面 名 称 | 目 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江 苏 | 淮 安 | 大运河 | 板 闸 | Ⅲ |
| 江 苏 | 淮 安 | 里运河 | 东风造纸厂 | Ⅲ |
| 江 苏 | 南 通 | 新通扬-通榆河 | 古贲大桥 | Ⅲ |
| 江 苏 | 宿 迁 | 六塘河 | 纲要桥 | Ⅳ |
| 江 苏 | 徐 州 | 房亭河 | 东贺村闸 | Ⅲ |
| 江 苏 | 扬 州 | 京杭大运河 | 槐泗河口 | Ⅲ |
| 江 苏 | 盐 城 | 射阳河 | 学尖渡口 | Ⅲ |
| 江 苏 | 连云港 | 山前河 | 灌云县城 | Ⅴ |
| 江 苏 | 连云港 | 排淡河开发区段 | 开发区 | Ⅳ |
| 江 苏 | 连云港 | 张谷水库 | 水库出口 | Ⅴ |
| 江 苏 | 泰 州 | 新通扬运河 | 迎江桥 | Ⅳ |
| 山 东 | 菏 泽 | 洙赵新河 | 贾 庙 | Ⅴ |
| 山 东 | 济 宁 | 光府河 | 黄 庄 | Ⅲ |
| 山 东 | 临 沂 | 张疃河 | 张疃桥 | Ⅳ |
| 山 东 | 淄 博 | 沂 河 | 埠东桥 | Ⅳ |
| 山 东 | 泰 安 | 光府河 | 泗店桥 | Ⅴ |

注：水质目标为“*”者属于枯水期无天然径流的水体断面，水质目标按照 COD 浓度 50mg/L，氨氮浓度 5mg/L 考核。

—  30  —

附表四：

项	目	投	资	汇	总	表

| 项 目 类 别 | 河 南 | 安 徽 | 江 苏 | 山 东 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个 数 | 80 | 39 | 59 | 139 | 317 |
| 工业治理项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资（亿元） | 16.8 | 7.8 | 11.7 | 22 | 58.3 |
|  | 个 数 | 89 | 38 | 79 | 45 | 251 |
| 城镇污水处理及 |  |  |  |  |  |  |
|  | 处理规模 | 308 | 127 | 174.5 | 173.5 | 783 |
| 再生利用项目 | （万吨/日） |  |  |  |  |  |
|  | 投资（亿元） | 76.2 | 28.60 | 63.82 | 32.73 | 201.35 |
| 重点区域污染 | 个 数 | 5 | 21 | 8 | 54 | 88 |
| 防治项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资（亿元） | 2.45 | 2.81 | 15.8 | 25.94 | 47 |
|  | 个 数 | 174 | 98 | 146 | 238 | 656 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资（亿元） | 95.45 | 39.21 | 91.32 | 80.67 | 306.65 |

—  31  —

附表五：

工	业	污	染	防	治	项	目	表

| 编号 | 省份 | 地 市 | 项 目 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河南省项目 80 个，估算总投资 16.77 亿元，项目完成可增加 COD 削减能力约 2.4 万吨/年，氨 |
| 氮削减能力约 0.3 万吨/年。 |  |
| 1 | 河 南 | 开 封 | 开封化工（集团）有限公司清洁生产及废水深度处理工程 |
| 2 | 河 南 | 开 封 | 兰考兴兰化工有限公司污水处理工程 |
| 3 | 河 南 | 开 封 | 尉氏金城皮革有限公司清洁生产及废水深度处理项目 |
| 4 | 河 南 | 开 封 | 开封大地纸业有限公司清洁生产及废水深度处理工程 |
| 5 | 河 南 | 开 封 | 通许县豫达皮毛制品有限公司清洁生产及废水深度处理工程 |
| 6 | 河 南 | 开 封 | 河南宏大化工有限公司清洁生产及废水深度处理工程 |
| 7 | 河 南 | 开 封 | 尉氏腾龙皮革有限公司清洁生产及废水深度处理项目 |
| 8 | 河 南 | 开 封 | 杞县金源化工有限公司清洁生产及废水深度处理工程 |
| 9 | 河 南 | 开 封 | 开封亚太啤酒有限公司清洁生产及废水深度处理工程 |
| 10 | 河 南 | 开 封 | 开封福润肉类食品有限公司清洁生产及废水深度处理工程 |
| 11 | 河 南 | 开 封 | 杞县新星皮革有限公司清洁生产及废水深度处理工程 |
| 12 | 河 南 | 开 封 | 开封天诚生物电子有限公司清洁生产及废水深度处理工程 |
| 13 | 河 南 | 漯 河 | 舞阳银鸽纸产有限责任公司造纸废水深度处理项目 |
| 14 | 河 南 | 漯 河 | 漯河市聚源纸业有限公司生产废水综合处理项目 |
| 15 | 河 南 | 漯 河 | 3515 工厂污水处理工程 |
| 16 | 河 南 | 漯 河 | 漯河宏丰化工有限责任公司污水零排放综合治理项目 |
| 17 | 河 南 | 漯 河 | 漯河市南街村药业集团制药有限责任公司污水治理项目 |
| 18 | 河 南 | 漯 河 | 华清造纸厂污水处理工程 |
| 19 | 河 南 | 漯 河 | 河南银鸽实业投资股份有限公司洗草废水处理循环利用工程 |

—  32  —

| 编号 | 省份 | 地 市 | 项 目 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 河 南 | 平顶山 | 神马尼龙化工公司废水治理工程 |
| 21 | 河 南 | 平顶山 | 鲁山县农友化肥公司废水治理项目 |
| 22 | 河 南 | 平顶山 | 神马实业股份有限公司废水治理及改造工程 |
| 23 | 河 南 | 商 丘 | 柘城县宏泰制革有限公司清洁生产及综合废水处理工程 |
| 24 | 河 南 | 商 丘 | 商丘正升纸业有限公司废水深度处理及回用工程 |
| 25 | 河 南 | 商 丘 | 永城市家富皮革废水处理工程 |
| 26 | 河 南 | 商 丘 | 永城市豫东纸业有限公司废水处理技改及回用项目 |
| 27 | 河 南 | 商 丘 | 商丘市睢阳区纺织工业园区污水深度治理工程 |
| 28 | 河 南 | 商 丘 | 商丘贵友食品有限公司废水综合治理项目 |
| 29 | 河 南 | 商 丘 | 商丘市宏达纸业有限公司污水深度治理工程 |
| 30 | 河 南 | 商 丘 | 民权金锣集团肉联厂废水处理工程 |
| 31 | 河 南 | 商 丘 | 商丘农产品中心加工综合废水处理工程 |
| 32 | 河 南 | 商 丘 | 虞城县天丰纸业有限公司废水深度处理项目 |
| 33 | 河 南 | 商 丘 | 商丘万里纸业有限公司污水深度处理工程 |
| 34 | 河 南 | 商 丘 | 虞城县泰乐纸业有限公司废水深度处理项目 |
| 35 | 河 南 | 商 丘 | 商丘市现代珍寿皮革有限公司清洁生产及废水深度治理工程 |
| 36 | 河 南 | 商 丘 | 商丘市缘源食品有限公司清洁生产废水深度治理工程 |
| 37 | 河 南 | 商 丘 | 河南省福润食品有限公司清洁生产废水深度治理工程 |
| 38 | 河 南 | 商 丘 | 商丘市梁园区洪海肉食加工厂废水深度治理工程 |
| 39 | 河 南 | 信 阳 | 河南省金伦纸业有限公司废水深度处理工程 |
| 40 | 河 南 | 信 阳 | 河南华英农业发展有限公司污水治理工程 |
| 41 | 河 南 | 信 阳 | 河南省新产业商城甜菊制品有限公司甜菊糖污水处理改建项目 |
| 42 | 河 南 | 信 阳 | 固始县民营工业园污水处理工程 |
| 43 | 河 南 | 信 阳 | 河南歌歌食品饮料有限公司板栗淀粉生产废水综合治理工程 |

—  33  —

| 编号 | 省份 | 地 市 | 项 目 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 | 河 南 | 信 阳 | 信阳鸡公山制麦有限公司废水处理工程 |
| 45 | 河 南 | 信 阳 | 淮滨天宇禽业有限公司废水深度综合治理工程 |
| 46 | 河 南 | 信 阳 | 信阳市广大水产食品有限责任公司废水处理再生利用工程 |
| 47 | 河 南 | 许 昌 | 许昌县利顺达造纸厂废水深度处理工程 |
| 48 | 河 南 | 许 昌 | 许昌县一龙纸业有限公司废水深度处理工程 |
| 49 | 河 南 | 许 昌 | 河南宏腾纸业有限公司废水深度处理工程 |
| 50 | 河 南 | 许 昌 | 长葛市翔宇制板有限公司年生产能力为 8 万立方米湿法纤维板改 |
|  |  |  | 干法生产中密度纤维板项目 |
| 51 | 河 南 | 许 昌 | 禹州鸿源发制品有限公司废水深度治理工程 |
| 52 | 河 南 | 郑 州 | 郑州沃原化工股份有限公司含氨废水处理项目 |
| 53 | 河 南 | 郑 州 | 新郑市韩春化工有限公司清洁生产及氨氮工业废水零排放治理工程 |
| 54 | 河 南 | 郑 州 | 河南奥克集团 50 万吨啤酒工业园污水处理工程 |
| 55 | 河 南 | 郑 州 | 郑州市豫星纺织印染实业有限公司清洁生产和污水深度处理工程 |
| 56 | 河 南 | 郑 州 | 郑州拓洋实业有限公司清洁生产和污水深度处理工程 |
| 57 | 河 南 | 周 口 | 河南博奥皮业有限公司废水综合治理工程 |
| 58 | 河 南 | 周 口 | 河南顺达皮革有限公司废水综合治理工程 |
| 59 | 河 南 | 周 口 | 河南永德制革有限公司废水综合治理工程 |
| 60 | 河 南 | 周 口 | 河南康鑫药业有限公司高浓度有机废水综合治理及中水回用工程 |
| 61 | 河 南 | 周 口 | 周口裕鑫生物酶有限公司酶制剂废水综合治理项目 |
| 62 | 河 南 | 周 口 | 河南力神机械有限公司污水综合处理改造项目 |
| 63 | 河 南 | 周 口 | 周口市华原牧业饲料有限公司废水治理利用工程 |
| 64 | 河 南 | 周 口 | 商水县佳利达污水深度处理及回用工程 |
| 65 | 河 南 | 周 口 | 周口金汇食品污水综合处理工程 |
| 66 | 河 南 | 周 口 | 辅仁药业集团有限公司废水综合治理工程 |

—  34  —

| 编号 | 省份 | 地 市 | 项 目 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 67 | 河 南 | 周 口 | 宋河酒业一分厂污水处理清洁生产项目 |
| 68 | 河 南 | 周 口 | 周口市金蓬养殖加工废水综合治理项目 |
| 69 | 河 南 | 周 口 | 李集裘皮有限公司废水处理及回用工程 |
| 70 | 河 南 | 周 口 | 河南天安食业有限公司废水处理及回用工程 |
| 71 | 河 南 | 周 口 | 河南贝特皮业有限公司废水处理工程 |
| 72 | 河 南 | 周 口 | 郸城县天工木业有限公司高密度复合板材废水综合治理工程 |
| 73 | 河 南 | 周 口 | 河南西华县福利皮毛厂污水处理工程 |
| 74 | 河 南 | 周 口 | 河南西华县康达皮毛工艺厂污水处理工程 |
| 75 | 河 南 | 周 口 | 河南峰华制革有限公司废水处理及回用工程 |
| 76 | 河 南 | 周 口 | 河南悦达皮革有限公司清洁生产和废水深度治理工程 |
| 77 | 河 南 | 驻马店 | 平舆县新宝制革有限公司废水治理工程 |
| 78 | 河 南 | 驻马店 | 河南天方药业股份有限公司化学原料药高浓度废水深度治理项目 |
| 79 | 河 南 | 驻马店 | 上蔡澳祥皮业有限公司污水深度治理工程 |
| 80 | 河 南 | 驻马店 | 白云纸业有限公司废水深度处理工程 |
| 安徽省项目 39 个，估算投资 7.84 亿元，项目完成后可新增 COD 削减能力 1.0 万吨/年，氨氮 |
| 削减能力 0.1 万吨/年。 |  |
| 1 | 安 徽 | 蚌 埠 | 安徽丰原集团酒精塔釜废液循环经济项目 |
| 2 | 安 徽 | 蚌 埠 | 安徽天润化学工业股份有限公司清洁生产与废水综合治理工程 |
| 3 | 安 徽 | 蚌 埠 | 五河县江达工贸有限公司酒精废水综合治理工程 |
| 4 | 安 徽 | 亳 州 | 亳州市千草药业有限公司清洁生产及污水处理工程 |
| 5 | 安 徽 | 亳 州 | 安徽省东升食品有限公司清洁生产及废水处理技术改造工程 |
| 6 | 安 徽 | 亳 州 | 安徽瑞福祥食品有限公司污水处理综合改造工程 |
| 7 | 安 徽 | 亳 州 | 蒙城金源化工有限公司清洁生产工艺及综合治理工程 |
| 8 | 安 徽 | 亳 州 | 安徽康达化工有限公司清洁生产及污水治理改造工程 |
| 9 | 安 徽 | 亳 州 | 亳州市乾元药业有限公司清洁生产及废水治理综合利用工程 |

—  35  —

| 编号 | 省份 | 地 市 | 项 目 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 安 徽 | 亳 州 | 安徽酒怪酒业有限公司清洁生产及废水治理综合利用工程 |
| 11 | 安 徽 | 亳 州 | 亳州海日农化有限责任公司清洁生产及污水治理改造工程 |
| 12 | 安 徽 | 亳 州 | 安徽华佗国药厂清洁生产及废水治理改造工程 |
| 13 | 安 徽 | 亳 州 | 安徽海鑫中药饮片有限公司清洁生产及污水治理改造工程 |
| 14 | 安 徽 | 亳 州 | 亳州市十里酒巷酒业有限公司清洁生产及污水治理改造工程 |
| 15 | 安 徽 | 亳 州 | 安徽双轮酒业股份有限公司清洁生产及污水治理工程 |
| 16 | 安 徽 | 滁 州 | 凤阳县凤阳山生态科技园废水综合治理工程 |
| 17 | 安 徽 | 滁 州 | 凤阳县兴安科技发展有限公司废水综合治理工程 |
| 18 | 安 徽 | 滁 州 | 安徽省皖东化工厂清洁生产项目 |
| 19 | 安 徽 | 滁 州 | 明光市永言特种水产养殖公司废水治理及清洁生产工艺改造工程 |
| 20 | 安 徽 | 滁 州 | 安徽金禾化工有限责任公司清洁生产工艺技术改造工程 |
| 21 | 安 徽 | 滁 州 | 安徽天洋药业有限公司工业废水治理及清洁生产项目 |
| 22 | 安 徽 | 淮 北 | 长源（淮北）焦化有限公司焦化废水深度处理及综合利用工程 |
| 23 | 安 徽 | 淮 北 | 安徽口子酒业股份有限公司水循环利用工程 |
| 24 | 安 徽 | 六 安 | 六安市裕安自豪纸业有限公司 3000 吨/日污水处理改造及回用工程 |
| 25 | 安 徽 | 六 安 | 安徽霍山县方圆纸业有限公司造纸废水深度处理及清洁生产项目 |
| 26 | 安 徽 | 六 安 | 安徽世林照明股份有限公司废水深度处理及清洁生产项目 |
| 27 | 安 徽 | 六 安 | 安徽龙华竹业有限公司缫丝及竹材深加工清洁生产和工业废水 |
|  |  |  | 综合治理工程 |
| 28 | 安 徽 | 六 安 | 安徽六安市康乐纸业有限公司清洁生产与废水综合利用工程 |
| 29 | 安 徽 | 宿 州 | 安徽科立华化工有限公司污水处理站扩建工程 |
| 30 | 安 徽 | 宿 州 | 安徽安特生物化学公司酒精糟液治理及冷却水密闭循环工程 |
| 31 | 安 徽 | 宿 州 | 安徽虹光纸业集团有限公司生产工艺及治污设施改造工程 |
| 32 | 安 徽 | 宿 州 | 萧县王寨东风造纸厂生产工艺及治污设施改造工程 |

—  36  —

| 编号 | 省份 | 地 市 | 项 目 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | 安 徽 | 宿 州 | 萧县造纸工业公司生产工艺及治污设施改造工程 |
| 34 | 安 徽 | 宿 州 | 宿州市信诚化工有限公司清洁生产及污水综合治理项目 |
| 35 | 安 徽 | 宿 州 | 安徽华洋啤酒有限责任公司清洁生产及废水综合治理技改项目 |
| 36 | 安 徽 | 宿 州 | 安徽雪龙化纤有限公司清洁生产及工业废水综合治理工程 |
| 37 | 安 徽 | 宿 州 | 宿州万润肉类加工有限公司 3500 吨/日屠宰废水处理工程 |
| 38 | 安 徽 | 宿 州 | 安徽皖北药业股份有限公司清洁生产及工业废水综合治理工程 |
| 39 | 安 徽 | 宿 州 | 安徽省翰森荷金来肉牛集团有限公司清洁生产及污水综合治理 |
|  |  |  | 技改工程 |
| 江苏省 59 个项目，估算投资 11.70 亿元，项目完成后可新增 COD 削减能力 1.6 万吨/年，氨氮 |
| 削减能力 0.2 万吨/年。 |  |
| 1 | 江 苏 | 淮 安 | 淮安嘉城化工有限公司硝基物废水处理工程 |
| 2 | 江 苏 | 淮 安 | 江苏洁丽莱日化有限公司工业废水综合治理及循环水闭路循环项目 |
| 3 | 江 苏 | 淮 安 | 江苏福斯特化工制造有限公司一硝基甲苯清洁生产及废水治理 |
|  |  |  | 设施改造项目 |
| 4 | 江 苏 | 淮 安 | 江苏金莲纸业有限公司造纸废水资源化利用工程 |
| 5 | 江 苏 | 淮 安 | 江苏安邦电化有限公司综合污水生化处理装置扩能改造 |
| 6 | 江 苏 | 淮 安 | 江苏方舟化工有限公司江苏方舟化工有限公司工业废水采用生 |
|  |  |  | 化物化治理，循环使用，实现零排放项目 |
| 7 | 江 苏 | 淮 安 | 江苏中烟工业公司淮阴卷烟厂建设 1000 吨/天中水处理站，实现 |
|  |  |  | 污水“零”排放工程 |
| 8 | 江 苏 | 淮 安 | 淮安华尔润化工有限公司造气污水“零”排放工程 |
| 9 | 江 苏 | 淮 安 | 江苏白玫化工有限公司制硝母液环保治理工程 |
| 10 | 江 苏 | 淮 安 | 上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司--日处理 1000 方制 |
|  |  |  | 硝废水环保工程 |
| 11 | 江 苏 | 淮 安 | 淮安市常福化工有限公司合成氨工业污水综合治理工程 |
| 12 | 江 苏 | 淮 安 | 淮安市东立染业有限公司漂染废水生化处理和回收利用项目 |
| 13 | 江 苏 | 淮 安 | 淮安华美谊酒业有限公司酒精废水治理工程项目 |

—  37  —

| 编号 | 省份 | 地 市 | 项 目 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 江 苏 | 淮 安 | 淮安戴梦特化工有限公司工业污水“零”排放项目 |
| 15 | 江 苏 | 淮 安 | 洪泽银珠化工集团有限公司合成氨工业污水处理再提高方案 |
| 16 | 江 苏 | 淮 安 | 洪泽日辉助剂有限公司清洁生产高费用项目--硝基苯污水减量 |
|  |  |  | 达标排放工程 |
| 17 | 江 苏 | 淮 安 | 江苏洪泽县海珠气缸套有限公司冷却水循环再利用项目 |
| 18 | 江 苏 | 淮 安 | 江苏今世缘酒业有限公司清洁生产及废水治理设施改造项目 |
| 19 | 江 苏 | 淮 安 | 江苏涟水化工总厂---800 吨/年二甲戊灵产品废水综合治理项目 |
| 20 | 江 苏 | 淮 安 | 江苏天平纸业有限公司工业废水综合治理循环利用工程项目 |
| 21 | 江 苏 | 淮 安 | 江苏涟水制药有限公司纯化水系统废水治理工程 |
| 22 | 江 苏 | 连云港 | 连云港海水化工有限公司搬迁治理项目 |
| 23 | 江 苏 | 连云港 | 连云港立本农药化工有限公司辛硫磷、乙基氯化物等车间废水预 |
|  |  |  | 处理及公司污水处理改造项目 |
| 24 | 江 苏 | 连云港 | 连云港来福如意食品有限公司出口果蔬清洁生产技改项目 |
| 25 | 江 苏 | 连云港 | 连云港美猴王酒厂樱桃酒清洁生产项目 |
| 26 | 江 苏 | 连云港 | 连云港金长林酒业有限公司木薯干酒糟废液处理项目 |
| 27 | 江 苏 | 连云港 | 灌南县新冠酒业有限公司酒精废糟液治理项目 |
| 28 | 江 苏 | 连云港 | 赣榆县德兴海洋食品有限公司食品生产废水综合治理及清洁生 |
|  |  |  | 产项目 |
| 29 | 江 苏 | 连云港 | 连云港洁晶海洋生化有限公司 3000t/a 海藻粉末及废水综合治理 |
|  |  |  | 项目 |
| 30 | 江 苏 | 连云港 | 连云港市兴河食用酒精厂 50kt/a 生物有机肥及废水治理资源综 |
|  |  |  | 合利用项目 |
| 31 | 江 苏 | 连云港 | 赣榆富民塑业有限公司废塑料综合利用清洁生产项目 |
| 32 | 江 苏 | 连云港 | 连云港丰泰海藻有限公司海藻酸钠酸性污水综合治理项目 |
| 33 | 江 苏 | 连云港 | 灌云县恒华化工有限公司两水闭路循环处理项目 |
| 34 | 江 苏 | 连云港 | 连云港市万运酒业有限公司酒精废水综合治理技改项目 |
| 35 | 江 苏 | 连云港 | 连云港东海硅微粉有限责任公司硅微粉生产废水处理项目 |
| 36 | 江 苏 | 南 通 | 南通舒华洁纺织印染有限公司印染废水治理及资源化回用工程 |

—  38  —

| 编号 | 省份 | 地 市 | 项 目 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | 江 苏 | 宿 迁 | 江苏绿陵化工集团有限公司 150kt/a 颗粒二铵清洁生产高费技术 |
|  |  |  | 改造工程 |
| 38 | 江 苏 | 宿 迁 | 江苏太平洋玻璃有限公司玻璃器皿生产线及蒙砂工艺废水废气 |
|  |  |  | 综合治理及清洁生产项目 |
| 39 | 江 苏 | 宿 迁 | 江苏太湖巨豪人造板有限公司污水治理、冷却水循环使用及清洁 |
|  |  |  | 生产项目 |
| 40 | 江 苏 | 宿 迁 | 江苏省威力磷复肥有限公司硫酸污水零排放改造工程项目 |
| 41 | 江 苏 | 宿 迁 | 江苏箭鹿毛纺股份有限公司清洁生产及中水回用改造工程 |
| 42 | 江 苏 | 宿 迁 | 江苏德利恒棉业有限公司清洁生产和污水处理改造项目 |
| 43 | 江 苏 | 宿 迁 | 宿迁双良医药原料有限公司废水综合治理工程 |
| 44 | 江 苏 | 宿 迁 | 沭阳国华酒精酿造有限公司酒精生产废水综合利用工程 |
| 45 | 江 苏 | 宿 迁 | 江苏泗洪县化工厂有限公司清洁生产和两水闭路循环系统改造项目 |
| 46 | 江 苏 | 宿 迁 | 江苏三鼎织造有限公司工业污水治理技术改造项目 |
| 47 | 江 苏 | 徐 州 | 铜山县新桥造纸厂造纸废水治理工程 |
| 48 | 江 苏 | 徐 州 | 徐州捷达纸业有限公司清洁生产及废水治理再提高工程项目 |
| 49 | 江 苏 | 徐 州 | 徐州市向阳造纸厂造纸废水治理及其资源化利用工程项目 |
| 50 | 江 苏 | 徐 州 | 九里区润源造纸厂造纸废水治理工程 |
| 51 | 江 苏 | 徐 州 | 新河农用化工有限公司 50 万吨/年高浓度含氰废水治理工程 |
| 52 | 江 苏 | 徐 州 | 江苏恩华药业集团有限公司“制药废水综合治理技术改造项目” |
| 53 | 江 苏 | 徐 州 | 徐州清平纸业有限公司“造纸污水治理再提高扩建工程” |
| 54 | 江 苏 | 盐 城 | 江苏永林油脂化工有限公司年产品万吨生物柴油、1 万吨二聚酸、 |
|  |  |  | 5000 吨异构硬脂酸及 1000 吨植物甾醇废水治理项目 |
| 55 | 江 苏 | 盐 城 | 胜达集团江苏双灯纸业有限公司清洁生产制浆工艺技术改造工程 |
| 56 | 江 苏 | 盐 城 | 东台市绿源化工有限公司氮肥生产污水零排放项目 |
| 57 | 江 苏 | 扬 州 | 扬州宏远电子有限公司低压电极箔水循环改造工程 |
| 58 | 江 苏 | 扬 州 | 江苏华伦化工有限公司丙二醇甲醚醋酸酯污水治理工程 |

—  39  —

| 编号 | 省份 | 地 市 | 项 目 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 59 | 江 苏 | 扬 州 | 扬州石油化工厂水循环回用工程 |
| 山东省项目 139 个，估算投资 22.02 亿元，项目完成后可新增 COD 削减能力约 3 万吨/年，氨氮 |
| 削减能力约 0.4 万吨/年。 |  |
| 1 | 山 东 | 菏 泽 | 鄄城建融化工有限公司废水清洁生产、治理再提高及资源化工程 |
| 2 | 山 东 | 菏 泽 | 鄄城菏泽沃蓝化工有限公司废水清洁生产及资源化工程 |
| 3 | 山 东 | 菏 泽 | 鄄城康泰化工有限公司废水清洁生产、治理再提高及资源化工程 |
| 4 | 山 东 | 菏 泽 | 鄄城东方生物工程有限公司污水治理及资源化工程 |
| 5 | 山 东 | 菏 泽 | 鄄城山东天生制药有限公司水污染治理再提高工程 |
| 6 | 山 东 | 菏 泽 | 山东水浒酒业有限公司废水再提高及资源化工程 |
| 7 | 山 东 | 菏 泽 | 郓城鲁发化工污水深度处理及资源化工程 |
| 8 | 山 东 | 菏 泽 | 菏泽富仕达食品有限公司污水处理再提高及资源化公司 |
| 9 | 山 东 | 菏 泽 | 菏泽宏瑞纺织印花有限公司废水再提高及资源化工程 |
| 10 | 山 东 | 菏 泽 | 菏泽宏泰纸业有公司废水再提高及资源化工程 |
| 11 | 山 东 | 菏 泽 | 菏泽鲁西南纸业有限公司废水再提高及资源化工程 |
| 12 | 山 东 | 菏 泽 | 单县新华纸业有限公司污水治理再提高工程 |
| 13 | 山 东 | 菏 泽 | 单县鲁顺糠醛有限公司污水资源化及再提高工程 |
| 14 | 山 东 | 菏 泽 | 曹县盛丰食品有限公司工业废水再提高与资源化利用工程 |
| 15 | 山 东 | 菏 泽 | 菏泽巨鑫源食品有限公司再提高工程 |
| 16 | 山 东 | 菏 泽 | 菏泽诚信升泰纸业有限公司废水治理再提高及资源化工程 |
| 17 | 山 东 | 菏 泽 | 菏泽晨鸣板材有限责任公司污水深度处理及回用工程 |
| 18 | 山 东 | 菏 泽 | 菏泽发电厂清洁生产与废水资源化工程 |
| 19 | 山 东 | 菏 泽 | 菏泽天香毛纺织有限公司污水处理再提高与资源化工程 |
| 20 | 山 东 | 菏 泽 | 鄄城菏泽伊诺清真食品有限公司废水处理二期工程 |
| 21 | 山 东 | 菏 泽 | 山东健民药业有限公司废水再提高及资源化工程 |
| 22 | 山 东 | 菏 泽 | 山东良艺化工新材料有限公司废水治理再提高工程 |

—  40  —

| 编号 | 省份 | 地 市 | 项 目 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 山 东 | 菏 泽 | 菏泽广源铜带有限责任公司废水处理及回用工程 |
| 24 | 山 东 | 菏 泽 | 山东鲁花浓香花生油有限公司（定陶）废水治理再提高工程 |
| 25 | 山 东 | 菏 泽 | 山东盛华达股份有限公司废水治理再提高工程 |
| 26 | 山 东 | 菏 泽 | 山东神舟食品集团有限公司废水治理再提高工程 |
| 27 | 山 东 | 菏 泽 | 山东省郓城县三羊食品进出口有限公司废水治理再提高工程 |
| 28 | 山 东 | 菏 泽 | 东明勇越纸业有限公司废水治理再提高工程 |
| 29 | 山 东 | 济 宁 | 菱花集团味精厂氨氮废水治理工程 |
| 30 | 山 东 | 济 宁 | 金升纸业蓄水回用工程 |
| 31 | 山 东 | 济 宁 | 邹县电厂闭路循环工程 |
| 32 | 山 东 | 济 宁 | 里彦电厂废水处理及闭路循环工程 |
| 33 | 山 东 | 济 宁 | 山东省泉林啤酒厂深度治理工程 |
| 34 | 山 东 | 济 宁 | 金滨纸业废水处理回用工程 |
| 35 | 山 东 | 济 宁 | 嘉祥县卧龙纸业蓄水回用工程 |
| 36 | 山 东 | 济 宁 | 山东省正邦纸业蓄水回用工程 |
| 37 | 山 东 | 济 宁 | 嘉祥县久久纸业蓄水回用工程 |
| 38 | 山 东 | 济 宁 | 嘉祥县金升纸业蓄水回用工程 |
| 39 | 山 东 | 济 宁 | 嘉祥县嘉冠油脂蓄水回用工程 |
| 40 | 山 东 | 济 宁 | 梁山县福利包装材料厂废水深度处理资源化工程 |
| 41 | 山 东 | 济 宁 | 微山湖煤电公司结构调整、深度治理工程 |
| 42 | 山 东 | 济 宁 | 枣矿集团新安煤矿深度治理工程 |
| 43 | 山 东 | 济 宁 | 三河口生建煤矿废水深度处理资源化工程 |
| 44 | 山 东 | 济 宁 | 济宁金威煤电有限公司污水深度治理工程 |
| 45 | 山 东 | 济 宁 | 济宁圣齐工程有限责任公司废水深度治理工程 |
| 46 | 山 东 | 济 宁 | 嘉祥峰源纸业有限公司氧化塘及生化处理设施及回用设施工程 |

—  41  —

| 编号 | 省份 | 地 市 | 项 目 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 47 | 山 东 | 济 宁 | 兖矿峄山化工有限公司污水处理及回用工程 |
| 48 | 山 东 | 临 沂 | 三维集团污水治理再提高及资源化工程 |
| 49 | 山 东 | 临 沂 | 大地玉米污水治理再提高及资源化工程 |
| 50 | 山 东 | 临 沂 | 沂南酒厂污水治理再提高及资源化工程 |
| 51 | 山 东 | 临 沂 | 河东区东兴电镀中心工程 |
| 52 | 山 东 | 临 沂 | 大林食品污水治理再提高及资源化工程 |
| 53 | 山 东 | 临 沂 | 泰祥化肥污水再提高工程 |
| 54 | 山 东 | 临 沂 | 庞疃纸厂污水再提高工程 |
| 55 | 山 东 | 临 沂 | 恒兴食品污水再提高工程 |
| 56 | 山 东 | 临 沂 | 阜丰黄原胶公司污水再提高工程 |
| 57 | 山 东 | 临 沂 | 平邑酒厂污水治理再提高及资源化工程 |
| 58 | 山 东 | 临 沂 | 平邑六合集团污水治理再提高及资源化工程 |
| 59 | 山 东 | 临 沂 | 临沂汉唐纸业污水治理再提高及资源化工程 |
| 60 | 山 东 | 临 沂 | 温和集团污水治理再提高及资源化工程 |
| 61 | 山 东 | 临 沂 | 光华纸业污水治理再提高及资源化工程 |
| 62 | 山 东 | 临 沂 | 郯城新兴新装饰材料公司污水再提高工程 |
| 63 | 山 东 | 临 沂 | 兰陵酒厂郯城分公司污水治理再提高工程 |
| 64 | 山 东 | 临 沂 | 久泰化工污水处理再提高工程 |
| 65 | 山 东 | 临 沂 | 兰陵集团总公司污水治理再提高及资源化工程 |
| 66 | 山 东 | 临 沂 | 金信制革污水治理再提高及资源化工程 |
| 67 | 山 东 | 临 沂 | 山东易通达化工有限公司污水治理再提高及资源化工程 |
| 68 | 山 东 | 临 沂 | 山东兰陵集团苍山分公司清洁生产及污水处理二期工程 |
| 69 | 山 东 | 临 沂 | 东大纸业污水治理再提高及资源化工程 |
| 70 | 山 东 | 临 沂 | 山东德利再生资源置业有限公司废水治理再提高工程 |

—  42  —

| 编号 | 省份 | 地 市 | 项 目 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 71 | 山 东 | 临 沂 | 临沂汇杰包装材料有限公司废水处理再提高工程 |
| 72 | 山 东 | 临 沂 | 费县正义染整有限公司废水治理工程项目 |
| 73 | 山 东 | 临 沂 | 山东施丰化工有限公司废水处理再提高工程 |
| 74 | 山 东 | 临 沂 | 山东新光股份有限公司印染污水处理再提高工程 |
| 75 | 山 东 | 临 沂 | 山东恒通化工股份有限公司污水终端处理与回用再提高工程 |
| 76 | 山 东 | 临 沂 | 山东正德食品有限公司淀粉糖废水治理及再提高工程 |
| 77 | 山 东 | 临 沂 | 山东蒙阴恒润漂染有限公司印染废水治理再提高工程 |
| 78 | 山 东 | 临 沂 | 山东蒙阴天久酒业有限公司酒精废水治理再提高工程 |
| 79 | 山 东 | 临 沂 | 山东蒙山酿酒有限公司酒精废水治理再提高工程 |
| 80 | 山 东 | 临 沂 | 山东蒙阴棉纺织有限公司印染废水治理再提高工程 |
| 81 | 山 东 | 临 沂 | 山东雅美纺织废水在提高工程 |
| 82 | 山 东 | 临 沂 | 山东山源硅砂有限公司废水治理再提高工程 |
| 83 | 山 东 | 临 沂 | 临沂市康发食品饮料有限公司工业废水再提高工程 |
| 84 | 山 东 | 日 照 | 日照东明纸业有限公司废水零排放项目 |
| 85 | 山 东 | 日 照 | 日照金禾博源生化有限公司废水治理工程 |
| 86 | 山 东 | 日 照 | 莒县中绿食品有限公司污水处理工程 |
| 87 | 山 东 | 日 照 | 日照福源食品废水治理再提高工程 |
| 88 | 山 东 | 日 照 | 山东浮来春生物化工有限公司污水治理项目 |
| 89 | 山 东 | 日 照 | 山东海汇集团有限公司食品加工污水治理项目 |
| 90 | 山 东 | 日 照 | 莒县海通丝业有限公司废水治理再提高集中水回用工程 |
| 91 | 山 东 | 日 照 | 日照春源坚果有限公司废水深度处理回用项目 |
| 92 | 山 东 | 日 照 | 日照东莒果蔬食品有限公司废水处理工程 |
| 93 | 山 东 | 日 照 | 山东孚义食品有限公司废水治理项目 |
| 94 | 山 东 | 日 照 | 日照恒宝食品有限公司废水治理项目 |

—  43  —

| 编号 | 省份 | 地 市 | 项 目 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 | 山 东 | 日 照 | 日照华腾食品有限公司废水治理项目 |
| 96 | 山 东 | 日 照 | 莒县富凯农物产废水治理项目 |
| 97 | 山 东 | 泰 安 | 宁阳华润纸业废水再提高及资源化工程（1.2 万吨/日） |
| 98 | 山 东 | 泰 安 | 山东大地纸业有限公司废水再提高及资源化工程（1.2 万吨/日） |
| 99 | 山 东 | 泰 安 | 新岳丝业有限公司废水再提高及资源化工程 |
| 100 | 山 东 | 枣 庄 | 税郭纺织工业区污水集中处理厂深度处理工程 |
| 101 | 山 东 | 枣 庄 | 枣庄市普利化工有限公司污水与回用水处理资源化工程 |
| 102 | 山 东 | 枣 庄 | 枣庄市富发针纺织有限公司深度处理回用工程 |
| 103 | 山 东 | 枣 庄 | 山东华欣针织品有限公司再提高工程 |
| 104 | 山 东 | 枣 庄 | 山东华派服饰有限公司废水深度处理回用工程 |
| 105 | 山 东 | 枣 庄 | 枣庄海洋中泰服装有限公司废水深度处理回用工程 |
| 106 | 山 东 | 枣 庄 | 滕州市博闻纸业有限责任公司再提高工程 |
| 107 | 山 东 | 枣 庄 | 滕州市民政造纸厂废水深度处理及回用工程 |
| 108 | 山 东 | 枣 庄 | 山东鲁南牧工商联合公司肉联厂废水深度处理工程 |
| 109 | 山 东 | 枣 庄 | 山东亨元精细化工有限公司污水处理再提高工程 |
| 110 | 山 东 | 枣 庄 | 青啤(薛城)分公司污水深度处理回用工程 |
| 111 | 山 东 | 枣 庄 | 兴一大纸业有限公司污水深度处理回用工程 |
| 112 | 山 东 | 枣 庄 | 滕州银丰化工有限公司废水深度处理回用工程 |
| 113 | 山 东 | 枣 庄 | 天元精细化工有限公司费水闭路循环零排放工程 |
| 114 | 山 东 | 枣 庄 | 枣庄市常兴纸业有限公司污水深度处理回用工程 |
| 115 | 山 东 | 枣 庄 | 华众纸业有限责任公司污水深度处理回用工程 |
| 116 | 山 东 | 枣 庄 | 枣庄矿业集团高庄煤矿废水深度治理工程 |
| 117 | 山 东 | 枣 庄 | 山东省武所屯生建煤矿废水深度处理回用工程 |
| 118 | 山 东 | 枣 庄 | 滕州市悟通香料有限公司废水治理再提高工程 |

—  44  —

| 编号 | 省份 | 地 市 | 项 目 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 119 | 山 东 | 枣 庄 | 山东枣庄天龙针织有限公司污水深度处理工程 |
| 120 | 山 东 | 枣 庄 | 山东丰源中科生态科技有限公司污水深度处理工程 |
| 121 | 山 东 | 枣 庄 | 青岛啤酒（台儿庄）麦芽有限公司污水深度处理工程 |
| 122 | 山 东 | 枣 庄 | 台儿庄忠仁酒业制造有限公司污水深度处理工程 |
| 123 | 山 东 | 枣 庄 | 枣庄市丰元化工有限公司污水深度处理工程 |
| 124 | 山 东 | 枣 庄 | 枣庄市吉强化工有限公司污水深度处理工程 |
| 125 | 山 东 | 枣 庄 | 枣庄海扬服装有限公司污水深度处理回用工程 |
| 126 | 山 东 | 枣 庄 | 枣庄市馋神食品有限公司污水深度处理工程 |
| 127 | 山 东 | 枣 庄 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司污水深度处理工程 |
| 128 | 山 东 | 枣 庄 | 枣庄华峰纸业有限公司污水深度处理回用工程 |
| 129 | 山 东 | 枣 庄 | 枣庄金铭鞋材有限公司污水深度处理回用工程 |
| 130 | 山 东 | 枣 庄 | 枣庄市捷利木业有限公司污水深度处理回用工程 |
| 131 | 山 东 | 枣 庄 | 山东鲁南种猪繁育有限公司污水深度处理工程 |
| 132 | 山 东 | 枣 庄 | 枣庄中意制革有限公司污水深度处理工程 |
| 133 | 山 东 | 枣 庄 | 枣庄中华乳业有限公司污水深度处理工程 |
| 134 | 山 东 | 枣 庄 | 枣庄联兴玻璃有限公司污水深度处理工程 |
| 135 | 山 东 | 枣 庄 | 滕州汇金煤电有限公司金达煤矿废水截流回用工程 |
| 136 | 山 东 | 枣 庄 | 滕州瑞元香料有限公司废水治理再提高工程 |
| 137 | 山 东 | 枣 庄 | 山东省滕州曹庄煤炭有限责任公司废水截流回用工程 |
| 138 | 山 东 | 淄 博 | 山东鲁源酒业有限公司污水深度处理工程 |
| 139 | 山 东 | 淄 博 | 山东联合化工有限公司污水深度处理及再提高工程 |

流域合计：317 项

—  45  —

附表六：

城镇污水处理设施项目表

附表六-1	优先项目表

| 编号 | 省 份 |  | 地 市 | 项 目 名 称 | 处理规模 | 投资亿元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 万吨/日 |  |
| 河南共计 41 个项目 |  |  | 173.5 | 40.6 |
| 1 | 河 南 |  | 开 封 | 开封市汴西新区污水处理工程 | 10 | 2.7 |
| 2 | 河 南 |  | 开 封 | 兰考县污水处理工程 | 2.5 | 0.6 |
| 3 | 河 南 |  | 开 封 | 杞县污水处理工程 | 2.5 | 0.5 |
| 4 | 河 南 |  | 开 封 | 通许县污水处理工程 | 2.5 | 0.5 |
| 5 | 河 南 |  | 开 封 | 尉氏县污水处理工程 | 2.5 | 0.6 |
| 6 | 河 南 |  | 洛 阳 | 汝阳县污水处理工程 | 2 | 0.5 |
| 7 | 河 南 |  | 漯 河 | 漯河市污水处理二期工程 | 5 | 0.6 |
| 8 | 河 南 |  | 平顶山 | 舞钢市朱兰污水处理工程 | 2 | 0.6 |
| 9 | 河 南 |  | 平顶山 | 叶县污水处理工程 | 2 | 0.5 |
| 10 | 河 南 |  | 商 丘 | 民权县污水处理工程 | 3 | 0.6 |
| 11 | 河 南 |  | 商 丘 | 宁陵县污水处理工程 | 2 | 0.5 |
| 12 | 河 南 |  | 商 丘 | 商丘市污水处理二期工程 | 10 | 2.6 |
| 13 | 河 南 |  | 商 丘 | 睢县污水处理工程 | 2 | 0.5 |
| 14 | 河 南 |  | 商 丘 | 永城市新城区沱北污水处理工程 | 3 | 0.6 |
| 15 | 河 南 |  | 商 丘 | 虞城县污水处理工程 | 2 | 0.5 |
| 16 | 河 南 |  | 信 阳 | 固始县污水处理工程 | 2 | 0.5 |
| 17 | 河 南 |  | 信 阳 | 光山县污水处理工程 | 3 | 0.7 |

—  46  —

| 编号 | 省 份 | 地 市 | 项 目 名 称 | 处理规模 | 投资亿元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 万吨/日 |  |
| 18 | 河 南 | 信 阳 | 淮滨县污水处理工程 | 2 | 0.5 |
| 19 | 河 南 | 信 阳 | 商城县污水处理工程 | 3 | 0.6 |
| 20 | 河 南 | 信 阳 | 新县污水处理工程 | 2.5 | 0.5 |
| 21 | 河 南 | 信 阳 | 信阳市污水处理二期工程 | 10 | 2.6 |
| 22 | 河 南 | 信 阳 | 信阳市明港污水处理工程 | 5 | 1.6 |
| 23 | 河 南 | 许 昌 | 许昌市污水处理二期工程 | 8 | 0.9 |
| 24 | 河 南 | 许 昌 | 鄢陵县污水处理工程 | 3 | 0.6 |
| 25 | 河 南 | 郑 州 | 郑州市马头岗污水处理工程 | 30 | 6.9 |
| 26 | 河 南 | 郑 州 | 郑州薛店污水处理工程 | 5 | 1.6 |
| 27 | 河 南 | 周 口 | 扶沟县污水处理工程 | 2.5 | 0.6 |
| 28 | 河 南 | 周 口 | 淮阳县污水处理工程 | 2 | 0.5 |
| 29 | 河 南 | 周 口 | 沈丘县污水处理工程 | 2.5 | 0.6 |
| 30 | 河 南 | 周 口 | 太康县污水处理工程 | 3 | 0.6 |
| 31 | 河 南 | 周 口 | 西华县污水处理工程 | 2.5 | 0.6 |
| 32 | 河 南 | 周 口 | 周口市沙南污水处理二期工程 | 7 | 1.4 |
| 33 | 河 南 | 周 口 | 周口市沙北污水处理工程 | 10 | 2.8 |
| 34 | 河 南 | 驻马店 | 泌阳县污水处理工程 | 2 | 0.5 |
| 35 | 河 南 | 驻马店 | 确山县污水处理工程 | 2 | 0.5 |
| 36 | 河 南 | 驻马店 | 汝南县污水处理工程 | 2 | 0.5 |
| 37 | 河 南 | 驻马店 | 上蔡县污水处理工程 | 2 | 0.5 |
| 38 | 河 南 | 驻马店 | 遂平县污水处理工程 | 3 | 0.6 |
| 39 | 河 南 | 驻马店 | 西平县污水处理工程 | 2.5 | 0.5 |
| 40 | 河 南 | 驻马店 | 新蔡县污水处理工程 | 2 | 0.5 |

—  47  —

| 编号 | 省 份 |  | 地 市 | 项 目 名 称 | 处理规模 | 投资亿元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 万吨/日 |  |
| 41 | 河 南 |  | 驻马店 | 正阳县污水处理工程 | 2 | 0.5 |
| 安徽共计 21 个项目 |  |  | 55 | 13.87 |
| 1 | 安 徽 |  | 亳 州 | 亳州市利辛县污水处理厂工程 | 1.5 | 0.47 |
| 2 | 安 徽 |  | 蚌 埠 | 蚌埠市河北新区污水处理厂 | 5 | 1 |
| 3 | 安 徽 |  | 蚌 埠 | 蚌埠市五河县污水处理厂工程 | 2.5 | 0.59 |
| 4 | 安 徽 |  | 滁 州 | 滁州市定远县污水处理厂工程 | 3 | 0.7 |
| 5 | 安 徽 |  | 滁 州 | 滁州市凤阳县污水处理厂工程 | 2.5 | 0.64 |
| 6 | 安 徽 |  | 阜 阳 | 阜阳市阜南县污水处理厂工程 | 2 | 0.45 |
| 7 | 安 徽 |  | 阜 阳 | 阜阳市颍东污水处理厂 | 5 | 1.2 |
| 8 | 安 徽 |  | 阜 阳 | 阜阳市污水再生利用工程 |  | 0.6 |
|  |  |  |  | （5 万吨/日） |  |  |
| 9 | 安 徽 |  | 阜 阳 | 阜阳市临泉县污水处理厂工程 | 2 | 0.54 |
| 10 | 安 徽 |  | 阜 阳 | 阜阳市颖上县污水处理厂工程 | 2 | 0.5 |
| 11 | 安 徽 |  | 合 肥 | 合肥市长丰县污水处理厂工程 | 2 | 0.53 |
| 12 | 安 徽 |  | 淮 北 | 淮北市污水处理厂二期工程& | 4 | 0.95 |
| 13 | 安 徽 |  | 淮 北 | 淮北市濉溪县污水处理厂工程 | 2.5 | 0.59 |
| 14 | 安 徽 |  | 淮 南 | 淮南市新城区污水处理厂 | 5 | 1.03 |
| 15 | 安 徽 |  | 六 安 | 六安市霍邱县污水处理厂工程 | 2 | 0.54 |
| 16 | 安 徽 |  | 六 安 | 六安市霍山县污水处理厂工程 | 2 | 0.53 |
| 17 | 安 徽 |  | 六 安 | 六安市金寨县污水处理厂工程 | 1.5 | 0.49 |
| 18 | 安 徽 |  | 六 安 | 六安市寿县污水处理厂工程 | 2 | 0.53 |
| 19 | 安 徽 |  | 六 安 | 六安市叶集污水处理厂工程 | 2 | 0.43 |
| 20 | 安 徽 |  | 宿 州 | 宿州市砀山县污水处理厂工程 | 2.5 | 0.65 |

—  48  —

| 编号 | 省 份 |  | 地 市 | 项 目 名 称 | 处理规模 | 投资亿元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 万吨/日 |  |
| 21 | 安 徽 |  | 宿 州 | 宿州市污水处理厂二期工程 | 4 | 0.91 |
| 江苏共计 45 个项目 |  |  | 113 | 37.28 |
| 1 | 江 苏 |  | 淮 安 | 洪泽县污水处理厂及管网完善& | 2 | 0.51 |
| 2 | 江 苏 |  | 淮 安 | 淮安市楚州区污水处理厂 | 3 | 0.99 |
| 3 | 江 苏 |  | 淮 安 | 金湖县污水处理厂及管网完善& | 2 | 0.51 |
| 4 | 江 苏 |  | 淮 安 | 涟水县污水处理工程 | 2 | 0.65 |
| 6 | 江 苏 |  | 连云港 | 灌南县城东污水处理厂 | 1.5 | 1.12 |
| 7 | 江 苏 |  | 连云港 | 连云港大浦污水处理厂扩建及墟 | 14 | 3.2 |
|  |  |  |  | 沟污水处理厂 |  |  |
| 8 | 江 苏 |  | 连云港 | 连云港新浦区南城污水处理厂 | 2 | 0.3 |
| 9 | 江 苏 |  | 南 通 | 海安城南污水处理厂二期 | 2 | 0.6 |
| 10 | 江 苏 |  | 南 通 | 海安工贸园区污水处理厂 | 2 | 0.3 |
| 11 | 江 苏 |  | 南 通 | 海安开发区污水处理厂 | 2 | 0.3 |
| 12 | 江 苏 |  | 南 通 | 如东县洋口港化工区污水处理厂 | 2.5 | 0.83 |
| 13 | 江 苏 |  | 南 通 | 如东污水处理厂二期 | 2 | 0.8 |
| 14 | 江 苏 |  | 南 通 | 如皋沿江开发区污水处理厂 | 2 | 0.96 |
| 15 | 江 苏 |  | 南 通 | 如皋污水处理厂二期 | 2 | 0.9 |
| 16 | 江 苏 |  | 南 通 | 如皋经济开发区污水处理厂二期 | 2 | 0.83 |
| 17 | 江 苏 |  | 宿 迁 | 沭阳县污水处理厂 | 2 | 0.8 |
| 18 | 江 苏 |  | 宿 迁 | 泗洪污水处理厂二期工程 | 2 | 0.75 |
| 19 | 江 苏 |  | 宿 迁 | 宿豫区污水处理厂& | 2 | 0.87 |
| 20 | 江 苏 |  | 泰 州 | 兴化市张郭污水处理厂 | 1 | 0.48 |
| 21 | 江 苏 |  | 徐 州 | 丰县污水处理厂二期工程 | 2 | 0.62 |
| 22 | 江 苏 |  | 徐 州 | 沛县经济开发区污水处理厂 | 2 | 0.9 |

—  49  —

| 编号 | 省 份 | 地 市 | 项 目 名 称 | 处理规模 | 投资亿元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 万吨/日 |  |
| 23 | 江 苏 | 徐 州 | 邳州市污水处理厂二期 | 2 | 1.06 |
| 24 | 江 苏 | 徐 州 | 邳州市城东工业园污水处理厂 | 2 | 1 |
| 25 | 江 苏 | 徐 州 | 新沂市污水处理厂二期工程 | 4 | 1.1 |
| 26 | 江 苏 | 徐 州 | 无锡新沂工业园污水处理厂一期 | 2 | 0.9 |
|  |  |  | 工程 |  |  |
| 27 | 江 苏 | 徐 州 | 徐州城南新区污水处理厂 | 2.5 | 1.06 |
| 28 | 江 苏 | 徐 州 | 徐州丁万河污水处理厂 | 2 | 1.06 |
| 29 | 江 苏 | 徐 州 | 徐州三八河污水处理厂扩建工程 | 3 | 1.1 |
| 30 | 江 苏 | 徐 州 | 徐州西区污水处理厂 | 2 | 1.06 |
| 31 | 江 苏 | 徐 州 | 徐州荆马河污水处理厂二期 | 2 | 0.5 |
| 32 | 江 苏 | 徐 州 | 徐州经济开发区污水处理厂 | 2 | 0.9 |
| 33 | 江 苏 | 徐 州 | 徐州市区中水回用工程 | 5 | 0.7 |
| 34 | 江 苏 | 盐 城 | 滨海县污水处理厂 | 2 | 0.74 |
| 35 | 江 苏 | 盐 城 | 大丰市城北污水处理厂二期 | 1.5 | 0.7 |
| 36 | 江 苏 | 盐 城 | 江苏丰港生化水处理公司污水处 | 2 | 0.44 |
|  |  |  | 理厂 |  |  |
| 37 | 江 苏 | 盐 城 | 东台市污水处理厂二期工程 | 2.5 | 0.61 |
| 38 | 江 苏 | 盐 城 | 阜宁县城市污水处理厂二期工程 | 2 | 0.65 |
| 39 | 江 苏 | 盐 城 | 建湖县城北污水处理厂二期 | 1 | 0.5 |
| 40 | 江 苏 | 盐 城 | 射阳县污水处理厂二期 | 2 | 0.73 |
| 41 | 江 苏 | 盐 城 | 响水县污水处理厂 | 1.5 | 0.55 |
| 42 | 江 苏 | 盐 城 | 盐城市城北污水处理厂一期 | 5 | 1.43 |
| 43 | 江 苏 | 盐 城 | 盐城市城南污水处理厂二期 | 5 | 0.93 |
| 44 | 江 苏 | 扬 州 | 江都邵伯污水处理厂 | 1 | 0.2 |

—  50  —

| 编号 | 省 份 |  | 地 市 | 项 目 名 称 | 处理规模 | 投资亿元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 万吨/日 |  |
| 45 | 江 苏 |  | 扬 州 | 扬州市荣旭（六圩）污水处理厂 | 5 | 2.14 |
|  |  |  |  | 二期 |  |  |
| 山东共计 13 个项目 |  |  | 70 | 11.1 |
| 1 | 山 东 |  | 菏 泽 | 菏泽市污水处理厂扩建工程 | 4 | 1.08 |
| 2 | 山 东 |  | 菏 泽 | 郓城县工业园区污水处理厂 | 4 | 0.7 |
| 3 | 山 东 |  | 济 宁 | 济宁市高新区污水处理工程 | 8 | 1.85 |
| 4 | 山 东 |  | 济 宁 | 曲阜市污水处理厂深度处理及中 | 3 | 0.42 |
|  |  |  |  | 水回用工程 |  |  |
| 5 | 山 东 |  | 济 宁 | 兖州市污水处理厂改造及扩建工程 | 2 | 0.38 |
| 6 | 山 东 |  | 济 宁 | 邹城市污水处理厂扩建及再生水 | 5 | 0.59 |
|  |  |  |  | 利用工程 |  |  |
| 7 | 山 东 |  | 济 宁 | 济宁市污水深度处理及中水回用 | 20 | 2.56 |
|  |  |  |  | 工程 |  |  |
| 8 | 山 东 |  | 临 沂 | 费县污水处理厂扩建及再生水利 | 4 | 0.77 |
|  |  |  |  | 用工程 |  |  |
| 9 | 山 东 |  | 临 沂 | 临沂市污水处理厂二期工程 | 7 | 0.71 |
| 10 | 山 东 |  | 临 沂 | 郯城县污水处理厂& | 4 | 0.53 |
| 11 | 山 东 |  | 临 沂 | 沂水县污水处理厂扩建及再生水 | 5 | 0.75 |
|  |  |  |  | 利用工程 |  |  |
| 12 | 山 东 |  | 日 照 | 莒县污水处理厂扩建及再生水利 | 2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 用工程 |  |  |
| 13 | 山 东 |  | 枣 庄 | 枣庄市新城区污水处理厂 | 2 | 0.36 |

注：带“&”者为列入《南水北调东线工程治污规划》的项目,以下各表同。

—  51  —

附表六-2	备选项目表

| 编号 | 省 份 |  | 地 市 | 项 目 名 称 | 处理规模 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 万吨/日 | 亿元 |
| 河南共计 48 个项目 |  |  | 134.5 | 35.6 |
| 1 | 河 南 |  | 开 封 | 开封市东区污水处理厂 | 20 | 3.6 |
| 2 | 河 南 |  | 开 封 | 开封县污水处理工程 | 4 | 0.9 |
| 3 | 河 南 |  | 开 封 | 开封市污水处理厂中水回用工程 |  | 0.9 |
| 4 | 河 南 |  | 开 封 | 开封市西区污水处理厂改扩建及配 | 8 | 0.4 |
|  |  |  |  | 套污水管网工程 |  |  |
| 5 | 河 南 |  | 漯 河 | 临颖县城市污水处理工程 | 3 | 0.6 |
| 6 | 河 南 |  | 漯 河 | 舞阳县污水处理厂 | 2.5 | 0.5 |
| 7 | 河 南 |  | 漯 河 | 漯河市沙北污水处理厂 | 8 | 1.3 |
| 8 | 河 南 |  | 漯 河 | 漯河市污水处理厂中水回用工程 |  | 0.5 |
| 9 | 河 南 |  | 南 阳 | 桐柏县污水处理厂项目 | 2 | 0.5 |
| 10 | 河 南 |  | 平顶山 | 宝丰县污水处理厂 | 2.5 | 0.5 |
| 11 | 河 南 |  | 平顶山 | 郏县县城污水处理工程 | 2 | 0.5 |
| 12 | 河 南 |  | 平顶山 | 鲁山县城市污水处理工程 | 3 | 0.6 |
| 13 | 河 南 |  | 平顶山 | 平顶山市污水净化公司中水回用工程 |  | 1 |
| 14 | 河 南 |  | 平顶山 | 平顶山市新城区污水处理厂 | 6 | 0.7 |
| 15 | 河 南 |  | 平顶山 | 汝州市污水处理厂中水回用工程 |  | 0.2 |
| 16 | 河 南 |  | 商 丘 | 夏邑县污水处理厂 | 2.5 | 0.7 |
| 17 | 河 南 |  | 商 丘 | 柘城县城市污水处理工程 | 2.5 | 0.5 |
| 18 | 河 南 |  | 商 丘 | 商丘市污水处理厂中水回用工程 |  | 0.5 |
| 19 | 河 南 |  | 商 丘 | 永城市污水处理厂中水回用工程 |  | 0.1 |
| 20 | 河 南 |  | 信 阳 | 罗山县污水处理厂 | 3 | 0.8 |
| 21 | 河 南 |  | 信 阳 | 息县污水处理厂 | 2.5 | 0.6 |

—  52  —

| 编号 | 省 份 | 地 市 | 项 目 名 称 | 处理规模 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 万吨/日 | 亿元 |
| 22 | 河 南 | 信 阳 | 潢川县城市污水处理工程 | 3 | 0.6 |
| 23 | 河 南 | 信 阳 | 信阳市回用水污水处理及管网工程 |  | 0.5 |
| 24 | 河 南 | 许 昌 | 襄城县污水处理工程 | 2.5 | 0.6 |
| 25 | 河 南 | 许 昌 | 长葛市第二污水处理厂 | 3 | 0.7 |
| 26 | 河 南 | 许 昌 | 许昌市污水处理厂中水回用工程 |  | 0.4 |
| 27 | 河 南 | 许 昌 | 许昌县污水处理厂 | 3 | 0.7 |
| 28 | 河 南 | 郑 州 | 荥阳市城市污水处理工程 | 3 | 0.6 |
| 29 | 河 南 | 郑 州 | 登封市污水处理厂工程 | 3 | 0.4 |
| 30 | 河 南 | 郑 州 | 新密市污水处理工程 | 5 | 0.8 |
| 31 | 河 南 | 郑 州 | 新郑市污水处理工程 | 2.5 | 0.6 |
| 32 | 河 南 | 郑 州 | 中牟县污水处理工程 | 2 | 0.4 |
| 33 | 河 南 | 郑 州 | 登封市污水处理厂中水回用工程 |  | 0.1 |
| 34 | 河 南 | 郑 州 | 新密市污水处理厂中水回用工程 |  | 0.2 |
| 35 | 河 南 | 郑 州 | 新郑市污水处理厂中水回用工程 |  | 0.2 |
| 36 | 河 南 | 郑 州 | 荥阳市污水处理厂中水回用工程 |  | 0.1 |
| 37 | 河 南 | 郑 州 | 郑东新区污水处理厂 | 10 | 2.5 |
| 38 | 河 南 | 郑 州 | 郑州市污水处理厂中水回用工程 |  | 1.5 |
| 39 | 河 南 | 郑 州 | 郑州市五龙口污水处理厂二期 | 10 | 2.6 |
| 40 | 河 南 | 郑 州 | 中牟县白沙污水处理厂 | 5 | 1.6 |
| 41 | 河 南 | 郑 州 | 污水处理厂污泥综合处置工程（600 |  | 1.0 |
|  |  |  | 吨/日） |  |  |
| 42 | 河 南 | 周 口 | 郸城县城市污水处理工程 | 3 | 0.7 |
| 43 | 河 南 | 周 口 | 鹿邑县污水处理工程 | 3 | 0.6 |
| 44 | 河 南 | 周 口 | 项城市污水处理厂中水回用工程 |  | 0.1 |

—  53  —

| 编号 | 省 份 |  | 地 市 | 项 目 名 称 | 处理规模 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 万吨/日 | 亿元 |
| 45 | 河 南 |  | 周 口 | 周口市污水处理厂中水回用工程 |  | 0.6 |
| 46 | 河 南 |  | 周 口 | 黄泛区污水处理厂 | 2 | 0.4 |
| 47 | 河 南 |  | 驻马店 | 平舆县城市污水处理厂 | 3 | 0.5 |
| 48 | 河 南 |  | 驻马店 | 驻马店市污水处理厂中水回用工程 |  | 0.7 |
| 安徽共计 17 个项目 |  |  | 72 | 14.73 |
| 1 | 安 徽 |  | 蚌 埠 | 蚌埠污水处理厂二期 | 10 | 0.98 |
| 2 | 安 徽 |  | 蚌 埠 | 怀远县污水处理厂& | 3 | 0.7 |
| 3 | 安 徽 |  | 蚌 埠 | 蚌埠市杨台子污水处理厂工程 | 20 | 2.46 |
| 4 | 安 徽 |  | 滁 州 | 明光市污水处理厂& | 3 | 0.62 |
| 5 | 安 徽 |  | 合 肥 | 合肥市蔡田铺污水处理工程 | 2.5 | 0.89 |
| 6 | 安 徽 |  | 淮 北 | 淮北市污水处理工程中水回用工程 |  | 0.96 |
| 7 | 安 徽 |  | 淮 南 | 淮南市西部污水处理工程 | 10 | 2 |
| 8 | 安 徽 |  | 淮 南 | 淮南市凤台县污水处理工程& | 2.5 | 0.66 |
| 9 | 安 徽 |  | 淮 南 | 淮南市山南新区污水处理工程一期 | 5 | 1.03 |
| 10 | 安 徽 |  | 淮 南 | 淮南市污水处理厂污泥处置工程 |  | 0.28 |
| 11 | 安 徽 |  | 宿 州 | 宿州市污水处理厂污泥处置工程 |  | 0.18 |
| 12 | 安 徽 |  | 蚌 埠 | 固镇县污水处理工程 | 2.5 | 0.63 |
| 13 | 安 徽 |  | 滁 州 | 天长市污水处理工程 | 3 | 0.72 |
| 14 | 安 徽 |  | 毫 州 | 蒙城县污水处理工程 | 3 | 0.74 |
| 15 | 安 徽 |  | 宿 州 | 萧县污水处理工程 | 3 | 0.7 |
| 16 | 安 徽 |  | 宿 州 | 灵璧县污水处理工程 | 2.5 | 0.68 |
| 17 | 安 徽 |  | 宿 州 | 泗县污水处理工程 | 2 | 0.5 |

—  54  —

| 编号 | 省 份 |  | 地 市 | 项 目 名 称 | 处理规模 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 万吨/日 | 亿元 |
| 江苏共计 34 个项目 |  |  | 61.5 | 26.54 |
| 1 | 江 苏 |  | 淮 安 | 盱眙县工业园区污水处理厂 | 2 | 0.9 |
| 2 | 江 苏 |  | 淮 安 | 淮安市四季青污水处理厂改扩建及 | 4 | 3.5 |
|  |  |  |  | 配套管网工程 |  |  |
| 3 | 江 苏 |  | 连云港 | 灌云县污水处理厂一期工程 | 1.5 | 0.75 |
| 4 | 江 苏 |  | 连云港 | 连云港东海县污水处理厂二期工程 | 2 | 0.75 |
| 5 | 江 苏 |  | 连云港 | 东海县浦南开发区污水处理厂 | 2 | 0.75 |
| 6 | 江 苏 |  | 连云港 | 赣榆县城北污水处理厂二期工程 | 2 | 0.87 |
| 7 | 江 苏 |  | 连云港 | 赣榆县海头污水处理厂 | 2 | 0.63 |
| 8 | 江 苏 |  | 连云港 | 赣榆县柘汪污水处理厂 | 2 | 0.7 |
| 9 | 江 苏 |  | 连云港 | 新沂河滩涂湿地处理工程 |  | 1 |
| 10 | 江 苏 |  | 连云港 | 灌南县城西污水处理厂 | 1.5 | 0.6 |
| 11 | 江 苏 |  | 南 通 | 海安县曲塘镇污水处理厂 | 1 | 0.5 |
| 12 | 江 苏 |  | 南 通 | 海安县李堡镇污水处理厂 | 1 | 0.5 |
| 13 | 江 苏 |  | 宿 迁 | 宿城区洋河污水处理厂 | 1 | 0.55 |
| 14 | 江 苏 |  | 宿 迁 | 宿迁经济开发区北区污水处理厂 | 1 | 0.23 |
| 15 | 江 苏 |  | 宿 迁 | 宿迁河西污水处理厂一期工程 | 2.5 | 0.9 |
| 16 | 江 苏 |  | 泰 州 | 泰州兴化市城南污水处理厂一期工程 | 3 | 0.97 |
| 17 | 江 苏 |  | 泰 州 | 姜堰市污水处理厂二期工程 | 3 | 0.85 |
| 18 | 江 苏 |  | 泰 州 | 泰州第一城南污水处理厂扩建 | 4 | 1.51 |
| 19 | 江 苏 |  | 泰 州 | 泰州第二城南污水处理厂（南厂）扩建 | 1 | 0.4 |
| 20 | 江 苏 |  | 泰 州 | 泰州市城北污水处理厂 | 4 | 1 |
| 21 | 江 苏 |  | 泰 州 | 泰州第二城南污水处理厂（北厂）扩建 | 1 | 0.4 |
| 22 | 江 苏 |  | 泰 州 | 海陵区九龙镇污水处理厂 | 1 | 0.3 |

—  55  —

| 编号 | 省 份 |  | 地 市 | 项 目 名 称 | 处理规模 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 万吨/日 | 亿元 |
| 23 | 江 苏 |  | 泰 州 | 高港区永安污水处理厂 | 1 | 0.4 |
| 24 | 江 苏 |  | 泰 州 | 姜堰溱潼污水处理一期工程 | 1 | 0.5 |
| 25 | 江 苏 |  | 泰 州 | 戴南污水处理厂 | 1 | 0.5 |
| 26 | 江 苏 |  | 泰 州 | 靖江市城市污水处理厂二期（一步） | 2 | 0.9 |
|  |  |  |  | 工程 |  |  |
| 27 | 江 苏 |  | 徐 州 | 贾汪污水处理厂二期 | 3 | 0.9 |
| 28 | 江 苏 |  | 徐 州 | 沛县污水处理厂二期 | 2.5 | 1.13 |
| 29 | 江 苏 |  | 徐 州 | 铜山利国污水处理厂 | 2 | 0.7 |
| 30 | 江 苏 |  | 徐 州 | 铜山污水处理厂二期 | 2 | 0.9 |
| 31 | 江 苏 |  | 盐 城 | 建湖县城东污水处理厂二期 | 2.5 | 0.8 |
| 32 | 江 苏 |  | 扬 州 | 高邮市湖西污水处理厂一期工程 | 1 | 0.45 |
| 33 | 江 苏 |  | 扬 州 | 江都宜陵污水处理厂 | 0.5 | 0.4 |
| 34 | 江 苏 |  | 扬 州 | 江都小纪污水处理厂 | 0.5 | 0.4 |
| 山东共计 32 个项目 |  |  | 103.5 | 21.63 |
| 1 | 山 东 |  | 菏 泽 | 曹县污水处理工程& | 3 | 0.67 |
| 2 | 山 东 |  | 菏 泽 | 成武县污水处理工程& | 4 | 0.72 |
| 3 | 山 东 |  | 菏 泽 | 单县污水处理工程& | 4 | 0.75 |
| 4 | 山 东 |  | 菏 泽 | 定陶县污水处理工程& | 2.5 | 0.66 |
| 5 | 山 东 |  | 菏 泽 | 东明县污水处理工程& | 6 | 1.37 |
| 6 | 山 东 |  | 菏 泽 | 菏泽市污水处理厂再生水利用工程 | 3 | 0.28 |
| 7 | 山 东 |  | 菏 泽 | 巨野县污水处理工程& | 4 | 0.79 |
| 8 | 山 东 |  | 菏 泽 | 鄄城县污水处理工程& | 4 | 0.8 |
| 9 | 山 东 |  | 菏 泽 | 郓城县污水处理工程& | 2 | 0.54 |

—  56  —

| 编号 | 省 份 | 地 市 | 项 目 名 称 | 处理规模 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 万吨/日 | 亿元 |
| 10 | 山 东 | 济 宁 | 嘉祥县污水处理工程 | 2 | 0.5 |
| 11 | 山 东 | 济 宁 | 金乡县污水处理工程& | 3 | 0.56 |
| 12 | 山 东 | 济 宁 | 梁山县污水处理工程& | 2 | 0.63 |
| 13 | 山 东 | 济 宁 | 汶上县污水处理厂二期工程 | 2 | 0.48 |
| 14 | 山 东 | 济 宁 | 鱼台县污水处理工程& | 2 | 0.68 |
| 15 | 山 东 | 济 宁 | 兖州市大禹污水处理工程 | 4 | 0.78 |
| 16 | 山 东 | 临 沂 | 苍山县污水处理工程& | 4 | 0.62 |
| 17 | 山 东 | 临 沂 | 河东区污水处理工程 | 3 | 0.69 |
| 18 | 山 东 | 临 沂 | 莒南县污水处理二期工程 | 2 | 0.5 |
| 19 | 山 东 | 临 沂 | 临沭县污水处理工程 | 2 | 0.37 |
| 20 | 山 东 | 临 沂 | 临沂市经济开发区污水处理工程 | 3 | 0.68 |
| 21 | 山 东 | 临 沂 | 临沂市兰山区南坊污水处理工程 | 4 | 0.88 |
| 22 | 山 东 | 临 沂 | 临沂市罗庄污水处理工程& | 5 | 0.98 |
| 23 | 山 东 | 临 沂 | 临沂市罗庄区污水处理二期工程 | 5 | 1.1 |
| 24 | 山 东 | 临 沂 | 蒙阴县污水处理工程& | 4 | 0.58 |
| 25 | 山 东 | 临 沂 | 平邑县污水处理工程& | 3 | 0.63 |
| 26 | 山 东 | 临 沂 | 沂南县污水处理工程& | 4 | 0.53 |
| 27 | 山 东 | 枣 庄 | 山亭区污水处理工程& | 2 | 0.54 |
| 28 | 山 东 | 枣 庄 | 台儿庄区污水处理工程& | 4 | 0.94 |
| 29 | 山 东 | 枣 庄 | 滕州市第二污水处理工程 | 3 | 0.81 |
| 30 | 山 东 | 枣 庄 | 峄城区污水处理工程& | 4 | 0.76 |
| 31 | 山 东 | 枣 庄 | 枣庄市汇津污水处理工程 | 4 | 0.59 |
| 32 | 山 东 | 淄 博 | 沂源县污水处理厂除磷脱氮工程 |  | 0.22 |

—  57  —

附表七：

重点区域污染防治项目表

| 编号 | 省 份 | 地 市 | 项 目 名 称 | 投资（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 河南合计 5 项 |  |  | 2.45 |
| 1 | 河 南 | 郑 州 | 双洎河日处理 10 万吨人工湿地及景观用水项目 | 1.2 |
| 2 | 河 南 | 商 丘 | 商丘市区北部生活污水深度处理回用至景观用 | 0.1 |
|  |  |  | 水项目 |  |
| 3 | 河 南 | 信 阳 | 潢川县城市内河环境综合治理工程 | 0.4 |
| 4 | 河 南 | 信 阳 | 信阳新县城市内河(潢河)环境综合治理工程 | 0.4 |
| 5 | 河 南 | 信 阳 | 信阳浉河小流域综合整治工程 | 0.35 |
| 安徽合计 21 项 |  |  | 2.81 |
| 1 | 安 徽 | 蚌 埠 | 怀远县禹王养殖有限公司污染治理项目 | 0.05 |
| 2 | 安 徽 | 蚌 埠 | 怀远县淮河种猪养殖有限公司沼气（发电）工程 | 0.02 |
| 3 | 安 徽 | 蚌 埠 | 蚌埠市和平乳业有限公司良种奶牛繁育中心养 | 0.04 |
|  |  |  | 殖废弃物综合利用沼气工程 |  |
| 4 | 安 徽 | 蚌 埠 | 大成万达（天津）有限公司蚌埠分公司集约化 | 0.19 |
|  |  |  | 肉鸡养殖污染治理项目 |  |
| 5 | 安 徽 | 蚌 埠 | 五河县蛋鸡养殖废弃物污染治理及综合利用项目 | 0.06 |
| 6 | 安 徽 | 滁 州 | 定远县藕塘镇规模养殖场粪便污水综合治理工程 | 0.08 |
| 7 | 安 徽 | 滁 州 | 定远县科源良种牛养殖场综合治理工程 | 0.06 |
| 8 | 安 徽 | 滁 州 | 安徽省质尊农业发展有限公司养殖场废水治理 | 0.04 |
|  |  |  | 工程 |  |
| 9 | 安 徽 | 滁 州 | 明光市多智生态农业有限公司畜禽养殖循环经 | 0.05 |
|  |  |  | 济、粪便综合利用、沼气利用等工程 |  |

—  58  —

| 编号 | 省 份 | 地 市 | 项 目 名 称 | 投资（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 安 徽 | 滁 州 | 明光市清明山畜禽养殖场循环经济、粪便综合 | 0.05 |
|  |  |  | 利用、沼气利用等工程 |  |
| 11 | 安 徽 | 滁 州 | 凤阳县阳光畜禽公司畜禽养殖场综合治理工程 | 0.04 |
| 12 | 安 徽 | 阜 阳 | 阜阳市牛羊良种繁育示范基地污染治理及畜禽 | 0.1 |
|  |  |  | 粪便综合利用项目 |  |
| 13 | 安 徽 | 淮 北 | 规模化畜禽养殖污染综合治理工程 | 0.56 |
| 14 | 安 徽 | 淮 南 | 淮南市毛集实验区大地农业生态园建设项目 | 0.05 |
| 15 | 安 徽 | 淮 南 | 淮南市兴扬公司规模化畜禽养殖综合利用项目 | 0.14 |
| 16 | 安 徽 | 淮 南 | 淮南市淮凤禽业有限公司集约化养殖综合治理 | 0.05 |
|  |  |  | 工程 |  |
| 17 | 安 徽 | 淮 南 | 淮南市八公山区山王种鸡生态农业种鸡、食品 | 0.13 |
|  |  |  | 鸡养殖示范基地项目 |  |
| 18 | 安 徽 | 淮 南 | 大通区畜禽养殖污染治理工程 | 0.13 |
| 19 | 安 徽 | 六 安 | 三十铺镇奶牛粪便综合处理项目 | 0.05 |
| 20 | 安 徽 | 宿 州 | 无公害农产品基地示范工程建设工程 | 0.82 |
| 21 | 安 徽 | 宿 州 | 安徽省天牧乳业有限公司规模化养殖废水废渣 | 0.1 |
|  |  |  | 综合处理项目 |  |
| 江苏合计 8 项 |  |  | 15.8 |
| 1 | 江 苏 | 淮 安 | 里运河、清安河截流导污工程& | 3.61 |
| 2 | 江 苏 | 邳 州 | 邳州市戴场饮用水源地保护工程 | 0.2 |
| 3 | 江 苏 | 宿 迁 | 宿迁市尾水输送工程& | 1.57 |
| 4 | 江 苏 | 泰 州 | 泰州城南污水处理厂尾水输送工程 | 0.3 |
| 5 | 江 苏 | 徐 州 | 徐州市截污导流工程& | 7.92 |
| 6 | 江 苏 | 扬 州 | 江都垃圾处理厂搬迁工程& | 1.3 |
| 7 | 江 苏 | 扬 州 | 江都污水处理厂尾水输送工程& | 0.45 |
| 8 | 江 苏 | 扬 州 | 高邮造纸厂黑液塘清淤工程& | 0.45 |
| 山东合计 54 项 |  |  | 25.94 |

—  59  —

| 编号 | 省 份 | 地 市 | 项 目 名 称 | 投资（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山 东 | 菏 泽 | 鄄城鲁西黄牛中国斗鸡原种场环保型畜禽粪便 | 0.15 |
|  |  |  | 资源综合开发利用工程 |  |
| 2 | 山 东 | 菏 泽 | 牡丹区畜禽养殖加工厂粪便资源化综合开发利 | 0.11 |
|  |  |  | 用及污水治理工程 |  |
| 3 | 山 东 | 菏 泽 | 山东银香伟业集团规模化养殖和深加工废弃物 | 0.66 |
|  |  |  | 资综合治理与循环利用工程 |  |
| 4 | 山 东 | 菏 泽 | 菏泽市固基生物有限公司养殖场废物综合治理 | 0.08 |
|  |  |  | 工程 |  |
| 5 | 山 东 | 菏 泽 | 东明县黄河水供应库饮用水水源地保护区隔离 | 0.06 |
|  |  |  | 设施建设工程 |  |
| 6 | 山 东 | 菏 泽 | 单县绿保奶业有限公司污水综合治理生态示范 | 0.07 |
|  |  |  | 工程 |  |
| 7 | 山 东 | 菏 泽 | 定陶宏兴原种猪繁育有限公司废物综合治理工程 | 0.07 |
| 8 | 山 东 | 济 宁 | 济宁市农业面源污染防治工程 | 0.8 |
| 9 | 山 东 | 济 宁 | 山东省济宁市原种猪场面源污染防治工程 | 0.04 |
| 10 | 山 东 | 济 宁 | 济宁市祖代种鸡场面源污染防治工程 | 0.02 |
| 11 | 山 东 | 济 宁 | 山东科龙畜牧产业有限公司面源污染防治工程 | 0.04 |
| 12 | 山 东 | 济 宁 | 微山县欢城镇六旺种猪养殖场面源污染治理工程 | 0.03 |
| 13 | 山 东 | 济 宁 | 鑫源牧业养殖场畜禽养殖废水治理 | 0.08 |
| 14 | 山 东 | 济 宁 | 南四湖人工湿地生态修复工程（南阳湖、昭阳 | 0.2 |
|  |  |  | 湖） |  |
| 15 | 山 东 | 济 宁 | 梁山县截污及污水资源化工程& | 0.9 |
| 16 | 山 东 | 济 宁 | 微山县截污回用工程& | 0.65 |
| 17 | 山 东 | 济 宁 | 鱼台县截污及污水资源化工程& | 0.75 |
| 18 | 山 东 | 济 宁 | 东鱼河北支截污回用工程& | 0.95 |
| 19 | 山 东 | 济 宁 | 邳苍分洪道截污回用工程& | 0.1 |
| 20 | 山 东 | 济 宁 | 北沙河截污回用工程& | 0.05 |
| 21 | 山 东 | 济 宁 | 城郭河截污回用工程& | 0.25 |

—  60  —

| 编号 | 省 份 | 地 市 | 项 目 名 称 | 投资（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 山 东 | 济 宁 | 新薛河截污回用工程& | 0.1 |
| 23 | 山 东 | 济 宁 | 薛城小沙河截污回用工程& | 0.1 |
| 24 | 山 东 | 济 宁 | 光府河清淤工程& | 1 |
| 25 | 山 东 | 济 宁 | 老运河清淤工程& | 0.2 |
| 26 | 山 东 | 济 宁 | 南四湖流域码头船闸污染治理打捆 | 0.6 |
| 27 | 山 东 | 临 沂 | 朝阳沟小流域综合治理工程 | 0.2 |
| 28 | 山 东 | 临 沂 | 东汶河小流域综合治理工程 | 1.5 |
| 29 | 山 东 | 临 沂 | 鸡龙河综合整治工程 | 1.3 |
| 30 | 山 东 | 临 沂 | 平邑县浚河小流域综合治理工程 | 0.8 |
| 31 | 山 东 | 临 沂 | 白马河小流域污染综合治理工程 | 0.91 |
| 32 | 山 东 | 临 沂 | 陷泥河小流域综合整治工程 | 1 |
| 33 | 山 东 | 临 沂 | 沙沟河小流域综合治理工程 | 0.39 |
| 34 | 山 东 | 临 沂 | 苍源河综合整治工程 | 0.77 |
| 35 | 山 东 | 临 沂 | 张疃河跨省界水体保护工程 | 0.56 |
| 36 | 山 东 | 临 沂 | 龙王河小流域综合治理工程 | 0.95 |
| 37 | 山 东 | 临 沂 | 南涑河综合整治工程 | 1 |
| 38 | 山 东 | 日 照 | 淤泥河综合治理工程 | 0.05 |
| 39 | 山 东 | 泰 安 | 宁阳县光府河截污资源化利用工程（包括光府 | 0.49 |
|  |  |  | 河及宁阳沟） |  |
| 40 | 山 东 | 枣 庄 | 峨山有机花生基地建设工程 | 0.07 |
| 41 | 山 东 | 枣 庄 | 山亭区樱桃有机食品基地工程 | 0.06 |
| 42 | 山 东 | 枣 庄 | 有机食品基地建设工程 | 1.11 |
| 43 | 山 东 | 枣 庄 | 滕州市规模化养殖场大型沼气工程项目 | 0.07 |

—  61  —

| 编号 | 省 份 | 地 市 | 项 目 名 称 | 投资（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 山 东 | 枣 庄 | 峄城沙河城区段综合整治工程 | 0.6 |
| 45 | 山 东 | 枣 庄 | 峄城沙河截污导流工程 | 0.49 |
| 46 | 山 东 | 枣 庄 | 城郭河城区段综合整治工程 | 0.4 |
| 47 | 山 东 | 枣 庄 | 薛城沙河截污导流工程 | 0.52 |
| 48 | 山 东 | 枣 庄 | 新薛河山亭区河流改善工程 | 0.12 |
| 49 | 山 东 | 枣 庄 | 薛城小沙河城区段综合整治工程 | 0.4 |
| 50 | 山 东 | 枣 庄 | 月河综合整治工程 | 0.3 |
| 51 | 山 东 | 淄 博 | 农业面源治理大型畜禽养殖场 30 处 | 0.12 |
| 52 | 山 东 | 淄 博 | 小流域综合治理工程 | 0.7 |
| 53 | 山 东 |  | 南四湖周边地区有机食品生产基地示范工程& | 1.5 |
| 54 | 山 东 |  | 南四湖、东平湖综合治理工程& | 1.5 |

—  62  —

附录一：

重点监控饮用水水源地清单

| 省 份 | 地 市 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 河 南 | 平顶山 | 白龟山水库 |
| 河 南 | 驻马店 | 板桥水库 |
| 河 南 | 许 昌 | 北汝河-颍汝干渠饮用水地表水源保护区 |
| 河 南 | 信 阳 | 南湾水库 |
| 安 徽 | 六 | 安 | 梅山水库 |
| 安 徽 | 阜 阳 | 茨淮新河饮用水水源地 |
| 安 徽 | 阜 阳 | 花家湖 |
| 安 徽 | 蚌 埠 | 芡河饮用水水源地 |
| 安 徽 | 蚌 埠 | 浍河饮用水水源地 |
| 安 徽 | 淮 北 | 新汴河饮用水水源地 |
| 安 徽 | 淮 北 | 杨庄矿塌陷区饮用水水源地 |
| 安 徽 | 六 | 安 | 东淠河饮用水水源地 |
| 安 徽 | 六 | 安 | 响洪甸水库 |
| 安 徽 | 六 | 安 | 淠河饮用水水源地 |
| 安 徽 | 合 肥 | 瓦埠湖 |
| 安 徽 | 滁 州 | 凤阳山水库 |
| 安 徽 | 滁 州 | 池河饮用水水源地 |
| 安 徽 | 淮 南 | 淮河干流淮南段 |
| 安 徽 | 蚌 埠 | 淮河干流蚌埠段 |

—  63  —

| 省 份 | 地 市 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 江 苏 | 淮 安 | 二河饮用水水源地 |
| 江 苏 | 淮 安 | 废黄河饮用水水源地 |
| 江 苏 | 淮 安 | 苏北灌溉总渠饮用水水源地 |
| 江 苏 | 淮 安 | 龙王山水库 |
| 江 苏 | 淮 安 | 入江水道饮用水水源地 |
| 江 苏 | 连云港 | 新沭河饮用水水源地 |
| 江 苏 | 连云港 | 蔷薇河饮用水水源地 |
| 江 苏 | 连云港 | 淮沭新河饮用水水源地 |
| 江 苏 | 连云港 | 叮当河饮用水水源地 |
| 江 苏 | 连云港 | 车轴河饮用水水源地 |
| 江 苏 | 连云港 | 古泊善后河饮用水水源地 |
| 江 苏 | 连云港 | 塔山水库 |
| 江 苏 | 连云港 | 西双湖水库 |
| 江 苏 | 连云港 | 安峰水库 |
| 江 苏 | 连云港 | 房山水库 |
| 江 苏 | 南 通 | 新通扬-通榆河饮用水水源地 |
| 江 苏 | 泰 州 | 上官河饮用水水源地 |
| 江 苏 | 泰 州 | 横泾河饮用水水源地 |
| 江 苏 | 徐 州 | 徐州市小沿河饮用水水源地 |
| 江 苏 | 盐 城 | 蟒蛇河饮用水水源地 |
| 江 苏 | 盐 城 | 泰东河饮用水水源地 |
| 江 苏 | 盐 城 | 新团河饮用水水源地 |
| 江 苏 | 盐 城 | 西塘河饮用水水源地 |

—  64  —

| 省 份 | 地 市 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 江 苏 | 盐 城 | 射阳河饮用水水源地 |
| 江 苏 | 盐 城 | 响坎河饮用水水源地 |
| 江 苏 | 扬 州 | 京杭大运河宝应段饮用水水源地 |
| 江 苏 | 扬 州 | 京杭运河高邮段饮用水水源地 |
| 江 苏 | 宿 迁 | 京杭运河石渡饮用水水源地 |
| 江 苏 | 宿 迁 | 京杭运河宿迁闸饮用水水源地 |
| 江 苏 | 宿 迁 | 古泊河湖东 |
| 江 苏 | 宿 迁 | 古泊河饮用水水源地 |
| 江 苏 | 宿 迁 | 柴米河富民桥饮用水水源地 |
| 山 东 | 济 宁 | 南四湖 |
| 山 东 | 枣 庄 | 韩庄运河饮用水水源地 |
| 山 东 | 临 沂 | 东汶河岸堤水库 |
| 山 东 | 淄 博 | 沂河跋山水库 |
| 山 东 | 临 沂 | 祊河唐村水库 |
| 山 东 | 临 沂 | 祊河许家崖水库 |
| 山 东 | 临 沂 | 沙沟河会宝岭水库 |
| 山 东 | 临 沂 | 沂河李庄段饮用水水源地 |
| 山 东 | 日 照 | 新沭河凌口头水库 |
| 山 东 | 临 沂 | 沭河虎园水库 |
| 山 东 | 日 照 | 沭河青峰岭水库出口－五花营饮用水水源地 |

—  65  —

附录二：

重	点	监	控	企	业	清	单

| 省 份 | 地 市 | 企 业 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 河 南 | 开 封 | 河南省宏大化工有限公司 |
| 河 南 | 开 封 | 河南省开封腾飞造纸厂 |
| 河 南 | 开 封 | 开封大地纸业有限公司 |
| 河 南 | 开 封 | 开封福润肉类食品有限公司 |
| 河 南 | 开 封 | 开封光明发电有限公司 |
| 河 南 | 开 封 | 开封化工（集团）有限公司 |
| 河 南 | 开 封 | 开封晋开化工有限公司 |
| 河 南 | 开 封 | 开封京华发电有限公司 |
| 河 南 | 开 封 | 开封开化集团有限公司 |
| 河 南 | 开 封 | 开封市凤城造纸厂 |
| 河 南 | 开 封 | 开封天诚生物电子有限公司 |
| 河 南 | 开 封 | 开封新力发电有限公司 |
| 河 南 | 开 封 | 开封亚太啤酒有限公司 |
| 河 南 | 开 封 | 开封制药集团有限公司 |
| 河 南 | 开 封 | 兰考兴兰化工有限公司 |
| 河 南 | 开 封 | 杞县金菊味精有限公司 |
| 河 南 | 开 封 | 杞县金源化工有限公司 |
| 河 南 | 开 封 | 杞县新星皮革有限公司 |
| 河 南 | 开 封 | 通许县豫达皮毛制品有限公司 |

—  66  —

| 省 份 | 地 市 | 企 业 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 河 南 | 开 封 | 尉氏金城皮革有限公司 |
| 河 南 | 开 封 | 尉氏腾龙皮革有限公司 |
| 河 南 | 漯 河 | 3515 工厂 |
| 河 南 | 漯 河 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 |
| 河 南 | 漯 河 | 河南颍青化工有限公司 |
| 河 南 | 漯 河 | 华清造纸厂 |
| 河 南 | 漯 河 | 漯河宏丰化工有限责任公司 |
| 河 南 | 漯 河 | 漯河南街村药业集团制药有限公司 |
| 河 南 | 漯 河 | 漯河市聚源纸业有限公司 |
| 河 南 | 漯 河 | 漯河泰丰化工有限责任公司 |
| 河 南 | 漯 河 | 舞阳银鸽纸产有限责任公司 |
| 河 南 | 漯 河 | 银鸽实业投资股份有限公司 |
| 河 南 | 平顶山 | 河南华利药业有限责任公司 |
| 河 南 | 平顶山 | 河南神马尼龙化工有限责任公司 |
| 河 南 | 平顶山 | 河南省舞钢市海明集团有限公司 |
| 河 南 | 平顶山 | 河南天宏焦化（集团）有限责任公司 |
| 河 南 | 平顶山 | 鲁山县农友化肥有限责任公司 |
| 河 南 | 平顶山 | 平顶山飞行化工（集团）有限责任公司 |
| 河 南 | 平顶山 | 平顶山天宇植物蛋白有限公司 |
| 河 南 | 平顶山 | 汝州市巨龙淀粉厂 |
| 河 南 | 平顶山 | 神马尼龙化工有限责任公司 |
| 河 南 | 平顶山 | 神马实业股份有限公司 |
| 河 南 | 平顶山 | 舞阳钢铁有限责任公司 |

—  67  —

| 省 份 | 地 市 | 企 业 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 河 南 | 商 丘 | 河南神火股份有限公司葛店矿 |
| 河 南 | 商 丘 | 河南神火煤电股份有限公司新庄矿 |
| 河 南 | 商 丘 | 河南省科迪食品(集团)股份有限公司 |
| 河 南 | 商 丘 | 河南省味源生物发酵工程股份有限公司 |
| 河 南 | 商 丘 | 河南省新世纪恒兴纸业有限公司 |
| 河 南 | 商 丘 | 河南省柘城县皮革集团有限公司 |
| 河 南 | 商 丘 | 民权金锣集团肉联厂 |
| 河 南 | 商 丘 | 宁陵县富堂制革总厂 |
| 河 南 | 商 丘 | 商丘贵友食品有限公司 |
| 河 南 | 商 丘 | 商丘农产品中心 |
| 河 南 | 商 丘 | 商丘市福源食品企业(集团)有限责任公司 |
| 河 南 | 商 丘 | 商丘市宏达纸业有限公司 |
| 河 南 | 商 丘 | 商丘市睢阳区纺织工业园区 |
| 河 南 | 商 丘 | 商丘万里纸业有限公司 |
| 河 南 | 商 丘 | 商丘正升纸业有限公司 |
| 河 南 | 商 丘 | 永城煤电（集团）有限公司城郊乡煤矿 |
| 河 南 | 商 丘 | 永城煤电（集团）有限责任公司车集煤矿 |
| 河 南 | 商 丘 | 永城煤电集团有限责任公司陈四楼煤矿 |
| 河 南 | 商 丘 | 永城市家富皮革废水处理工程 |
| 河 南 | 商 丘 | 永城市豫东纸业有限公司 |
| 河 南 | 商 丘 | 虞城县东震纸业有限公司 |
| 河 南 | 商 丘 | 虞城县金木兰妇幼用品有限公司 |
| 河 南 | 商 丘 | 虞城县泰乐纸业有限公司 |

—  68  —

| 省 份 | 地 市 | 企 业 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 河 南 | 商 丘 | 河南省虞城县科伦造纸厂 |
| 河 南 | 商 丘 | 虞城县天丰纸业有限公司 |
| 河 南 | 商 丘 | 柘城县宏泰制革有限公司 |
| 河 南 | 商 丘 | 商丘市现代珍寿皮革有限公司 |
| 河 南 | 商 丘 | 商丘市缘源食品有限公司 |
| 河 南 | 商 丘 | 河南省福润食品有限公司 |
| 河 南 | 商 丘 | 商丘市梁园区洪海肉食加工厂 |
| 河 南 | 信 阳 | 固始县民营工业园 |
| 河 南 | 信 阳 | 河南歌歌食品饮料有限公司 |
| 河 南 | 信 阳 | 河南华英农业发展股份有限公司 |
| 河 南 | 信 阳 | 河南蓝天集团有限公司光山化工分公司 |
| 河 南 | 信 阳 | 河南省金伦纸业股份有限公司 |
| 河 南 | 信 阳 | 河南省息县化肥厂 |
| 河 南 | 信 阳 | 河南省新产业商城甜菊制品有限公司 |
| 河 南 | 信 阳 | 河南维雪啤酒有限公司 |
| 河 南 | 信 阳 | 淮滨天宇禽业有限公司 |
| 河 南 | 信 阳 | 罗山县金鼎化工有限公司 |
| 河 南 | 信 阳 | 信阳鸡公山制麦有限公司 |
| 河 南 | 信 阳 | 信阳市广大水产食品有限责任公司 |
| 河 南 | 许 昌 | 长葛市翔宇制板有限公司 |
| 河 南 | 许 昌 | 河南飞达纸业有限公司 |
| 河 南 | 许 昌 | 河南宏腾纸业有限公司 |
| 河 南 | 许 昌 | 河南一林纸业有限责任公司 |

—  69  —

| 省 份 | 地 市 | 企 业 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 河 南 | 许 昌 | 许昌宏伟纸业制品有限公司 |
| 河 南 | 许 昌 | 许昌县利顺达造纸厂 |
| 河 南 | 许 昌 | 许昌县一龙纸业有限公司 |
| 河 南 | 许 昌 | 禹州鸿源发制品有限公司 |
| 河 南 | 郑 州 | 河南奥克集团 |
| 河 南 | 郑 州 | 新郑市韩春化工有限公司 |
| 河 南 | 郑 州 | 郑州市豫星纺织印染实业有限公司 |
| 河 南 | 郑 州 | 郑州拓洋实业有限公司 |
| 河 南 | 郑 州 | 郑州市商都粉皮厂 |
| 河 南 | 郑 州 | 郑州沃原化工股份有限公司 |
| 河 南 | 周 口 | 郸城县天工木业有限公司 |
| 河 南 | 周 口 | 辅仁药业集团有限公司 |
| 河 南 | 周 口 | 河南邦杰实业集团有限公司 |
| 河 南 | 周 口 | 河南贝特皮业有限公司 |
| 河 南 | 周 口 | 河南博奥皮业有限公司 |
| 河 南 | 周 口 | 河南郸城财鑫实业化工有限责任公司 |
| 河 南 | 周 口 | 河南郸城财鑫糖业责任有限公司 |
| 河 南 | 周 口 | 河南峰华制革有限公司 |
| 河 南 | 周 口 | 河南金丹乳酸有限公司 |
| 河 南 | 周 口 | 河南康鑫药业有限公司 |
| 河 南 | 周 口 | 河南力神机械有限公司 |
| 河 南 | 周 口 | 河南莲花味精股份有限公司 |
| 河 南 | 周 口 | 河南省西华县奕青化工有限责任公司 |

—  70  —

| 省 份 | 地 市 | 企 业 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 河 南 | 周 口 | 河南顺达皮革有限公司 |
| 河 南 | 周 口 | 河南天安食业有限公司 |
| 河 南 | 周 口 | 河南西华县福利皮毛厂 |
| 河 南 | 周 口 | 河南西华县康达皮毛工艺厂 |
| 河 南 | 周 口 | 河南鞋城皮革制品有限公司 |
| 河 南 | 周 口 | 河南永德制革有限公司 |
| 河 南 | 周 口 | 李集裘皮有限公司 |
| 河 南 | 周 口 | 商水县佳利达纺织有限公司 |
| 河 南 | 周 口 | 宋河酒业股份有限公司一分厂 |
| 河 南 | 周 口 | 太康县民众生化工有限公司 |
| 河 南 | 周 口 | 太康县昕洲化工有限公司 |
| 河 南 | 周 口 | 项城市奔马皮革有限公司 |
| 河 南 | 周 口 | 周口金汇食品有限公司 |
| 河 南 | 周 口 | 周口市华原牧业饲料有限公司 |
| 河 南 | 周 口 | 周口市金蓬养殖厂 |
| 河 南 | 周 口 | 周口裕鑫生物酶有限公司 |
| 河 南 | 周 口 | 河南悦达皮革有限公司 |
| 河 南 | 驻马店 | 河南蓝天集团遂平化工厂 |
| 河 南 | 驻马店 | 河南省骏马化工股份有限公司 |
| 河 南 | 驻马店 | 河南省骏马化工股份有限公司上蔡分公司 |
| 河 南 | 驻马店 | 河南省骏马化工股份有限公司正阳分公司 |
| 河 南 | 驻马店 | 河南省骏马化工集团有限公司西平分厂 |
| 河 南 | 驻马店 | 河南省确山县南方纸业有限公司 |

—  71  —

| 省 份 | 地 市 | 企 业 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 河 南 | 驻马店 | 河南天方药业股份有限公司 |
| 河 南 | 驻马店 | 平舆县新宝制革有限公司 |
| 河 南 | 驻马店 | 上蔡澳祥皮业有限公司 |
| 河 南 | 驻马店 | 西平县恒发造纸有限公司 |
| 河 南 | 驻马店 | 驻马店华中正大有限公司 |
| 河 南 | 驻马店 | 白云纸业有限公司 |
| 河 南 | 驻马店 | 驻马店市白云纸业有限公司 |
| 安 徽 | 蚌 埠 | 安徽八一化工股份有限公司 |
| 安 徽 | 蚌 埠 | 安徽佰仕化工有限公司 |
| 安 徽 | 蚌 埠 | 安徽丰原集团 |
| 安 徽 | 蚌 埠 | 安徽丰原生物化学股份有限公司 |
| 安 徽 | 蚌 埠 | 安徽泰格生物技术有限公司蚌埠分公司 |
| 安 徽 | 蚌 埠 | 蚌埠丰原明胶有限公司 |
| 安 徽 | 蚌 埠 | 蚌埠涂山热电有限公司 |
| 安 徽 | 蚌 埠 | 蚌埠珠绒股份有限公司 |
| 安 徽 | 蚌 埠 | 五河县江达工贸有限公司 |
| 安 徽 | 蚌 埠 | 安徽天润化学工业有限公司 |
| 安 徽 | 蚌 埠 | 蚌埠无水柠檬酸厂 |
| 安 徽 | 亳 州 | 安徽酒怪酒业有限公司 |
| 安 徽 | 亳 州 | 安徽康达化工有限公司 |
| 安 徽 | 亳 州 | 安徽瑞福祥食品有限公司 |
| 安 徽 | 亳 州 | 安徽省东升食品有限公司 |
| 安 徽 | 亳 州 | 安徽新宇纸业有限公司 |

—  72  —

| 省 份 | 地 市 | 企 业 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 安 徽 | 亳 州 | 亳州海日农化有限责任公司 |
| 安 徽 | 亳 州 | 亳州市宏昌化工有限公司 |
| 安 徽 | 亳 州 | 亳州市千草药业有限公司 |
| 安 徽 | 亳 州 | 亳州市乾元药业有限公司 |
| 安 徽 | 亳 州 | 亳州市十里酒巷酒业有限公司 |
| 安 徽 | 亳 州 | 蒙城金源化工有限责任公司 |
| 安 徽 | 亳 州 | 涡阳县化肥厂 |
| 安 徽 | 亳 州 | 安徽海鑫中药饮片有限公司 |
| 安 徽 | 亳 州 | 安徽华佗国药厂 |
| 安 徽 | 亳 州 | 安徽双轮酒业股份有限公司 |
| 安 徽 | 滁 州 | 安徽海丰精细化工股份公司定远分公司 |
| 安 徽 | 滁 州 | 安徽金禾化工有限责任公司 |
| 安 徽 | 滁 州 | 安徽省东兴盐化公司 |
| 安 徽 | 滁 州 | 安徽省皖东化工厂 |
| 安 徽 | 滁 州 | 安徽圣力啤酒有限公司明光啤酒厂 |
| 安 徽 | 滁 州 | 安徽天洋药业有限公司 |
| 安 徽 | 滁 州 | 凤阳县凤阳山生态科技园 |
| 安 徽 | 滁 州 | 凤阳县染料化工厂 |
| 安 徽 | 滁 州 | 凤阳县兴安科技发展有限公司 |
| 安 徽 | 滁 州 | 乐斯福(明光)有限公司 |
| 安 徽 | 滁 州 | 明光市永言特种水产养殖公司 |
| 安 徽 | 滁 州 | 天长荣生工贸有限公司 |
| 安 徽 | 滁 州 | 重庆啤酒集团安徽天岛啤酒有限公司 |

—  73  —

| 省 份 | 地 市 | 企 业 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 安 徽 | 阜 阳 | 安徽昊源化工集团有限公司 |
| 安 徽 | 阜 阳 | 安徽省颍上鑫泰化工有限责任公司 |
| 安 徽 | 阜 阳 | 安徽天都纸业有限公司 |
| 安 徽 | 阜 阳 | 阜南县化工总厂 |
| 安 徽 | 淮 北 | 安徽口子酒业股份有限公司 |
| 安 徽 | 淮 北 | 长源（淮北）焦化有限公司 |
| 安 徽 | 淮 北 | 淮北市双元肥业有限公司 |
| 安 徽 | 淮 北 | 淮北印染集团公司 |
| 安 徽 | 淮 北 | 濉溪县富发纸业有限公司 |
| 安 徽 | 淮 北 | 濉溪县伟光纸厂 |
| 安 徽 | 淮 南 | 安徽淮化集团有限公司 |
| 安 徽 | 淮 南 | 安徽淮南平圩发电有限责任公司 |
| 安 徽 | 淮 南 | 安徽省电力股份有限公司田家庵发电厂 |
| 安 徽 | 淮 南 | 安徽皖纸纸业有限公司 |
| 安 徽 | 淮 南 | 大唐淮南洛河发电厂 |
| 安 徽 | 淮 南 | 凤台县九禾化肥有限公司 |
| 安 徽 | 淮 南 | 国投新集能源股份有限公司 |
| 安 徽 | 淮 南 | 淮南矿业集团有限责任公司 |
| 安 徽 | 淮 南 | 江苏德邦兴华化工股份有限公司淮南分公司 |
| 安 徽 | 六 安 | 安徽霍山东风纸业有限公司 |
| 安 徽 | 六 安 | 安徽霍山县方圆纸业有限公司 |
| 安 徽 | 六 安 | 安徽六安建来化工有限公司 |
| 安 徽 | 六 安 | 安徽省六安市康乐纸业有限公司 |

—  74  —

| 省 份 | 地 市 | 企 业 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 安 徽 | 六 | 安 | 安徽世林照明股份有限公司 |
| 安 徽 | 六 | 安 | 安徽英明化工有限责任公司 |
| 安 徽 | 六 | 安 | 霍邱县奔盛化工有限公司 |
| 安 徽 | 六 | 安 | 霍山方圆纸业有限公司 |
| 安 徽 | 六 | 安 | 六安金太阳化工有限公司 |
| 安 徽 | 六 | 安 | 六安市裕安自豪纸业有限公司 |
| 安 徽 | 六 | 安 | 皖西化工香料有限责任公司 |
| 安 徽 | 六 | 安 | 安徽龙华竹业有限公司 |
| 安 徽 | 宿 州 | 安徽安特生物化学公司 |
| 安 徽 | 宿 州 | 安徽虹光纸业集团有限公司 |
| 安 徽 | 宿 州 | 安徽华洋啤酒有限责任公司 |
| 安 徽 | 宿 州 | 安徽科立华化工有限公司 |
| 安 徽 | 宿 州 | 安徽省瀚森荷金来肉牛集团有限公司 |
| 安 徽 | 宿 州 | 安徽皖北药业股份有限公司 |
| 安 徽 | 宿 州 | 安徽雪龙化纤有限公司 |
| 安 徽 | 宿 州 | 灵璧县上海灵丰化工有限公司 |
| 安 徽 | 宿 州 | 宿州市信诚化工有限公司 |
| 安 徽 | 宿 州 | 宿州万润肉类加工有限公司 |
| 安 徽 | 宿 州 | 萧县王寨东风造纸厂 |
| 安 徽 | 宿 州 | 萧县造纸工业公司 |
| 江 苏 | 淮 安 | 洪泽银珠化工集团有限公司 |
| 江 苏 | 淮 安 | 淮安华尔润化工有限公司 |
| 江 苏 | 淮 安 | 淮安嘉城化工有限公司 |

—  75  —

| 省 份 | 地 市 | 企 业 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 江 苏 | 淮 安 | 江苏安邦电化有限公司 |
| 江 苏 | 淮 安 | 江苏东方清棉纺织有限公司 |
| 江 苏 | 淮 安 | 江苏飞翔纸业有限公司 |
| 江 苏 | 淮 安 | 江苏福斯特化工制造有限公司 |
| 江 苏 | 淮 安 | 江苏淮河化工有限公司 |
| 江 苏 | 淮 安 | 江苏金莲纸业有限公司 |
| 江 苏 | 淮 安 | 江苏南风元明粉有限公司 |
| 江 苏 | 淮 安 | 江苏清印集团有限公司 |
| 江 苏 | 淮 安 | 江苏天力帝益有限公司 |
| 江 苏 | 淮 安 | 洪泽日辉助剂有限公司 |
| 江 苏 | 淮 安 | 淮安戴梦特化工有限公司 |
| 江 苏 | 淮 安 | 淮安市常福化工有限公司 |
| 江 苏 | 淮 安 | 淮安市东立染业有限公司 |
| 江 苏 | 淮 安 | 江苏白玫化工有限公司 |
| 江 苏 | 淮 安 | 江苏方舟化工有限公司 |
| 江 苏 | 淮 安 | 江苏洪泽县海珠气缸套有限公司 |
| 江 苏 | 淮 安 | 江苏洁丽莱日化有限公司 |
| 江 苏 | 淮 安 | 江苏今世缘酒业有限公司 |
| 江 苏 | 淮 安 | 江苏涟水化工总厂 |
| 江 苏 | 淮 安 | 江苏涟水制药有限公司 |
| 江 苏 | 淮 安 | 江苏天平纸业有限公司 |
| 江 苏 | 淮 安 | 江苏中烟工业公司淮阴卷烟厂 |
| 江 苏 | 淮 安 | 上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司 |

—  76  —

| 省 份 | 地 市 | 企 业 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 江 苏 | 淮 安 | 淮安华美谊酒业有限公司 |
| 江 苏 | 连云港 | 东海县顺泰酒精厂有限公司 |
| 江 苏 | 连云港 | 赣榆县强盛纸业有限公司 |
| 江 苏 | 连云港 | 甲乙（连云港）粘胶有限公司 |
| 江 苏 | 连云港 | 江苏双菱化工集团有限公司 |
| 江 苏 | 连云港 | 连云港海水化工有限公司 |
| 江 苏 | 连云港 | 中国石化南京化学工业有限公司连云港碱厂 |
| 江 苏 | 连云港 | 赣榆富民塑业有限公司 |
| 江 苏 | 连云港 | 赣榆县德兴海洋食品有限公司 |
| 江 苏 | 连云港 | 灌南县新冠酒业有限公司 |
| 江 苏 | 连云港 | 灌云县恒华化工有限公司 |
| 江 苏 | 连云港 | 连云港东海硅微粉有限责任公司 |
| 江 苏 | 连云港 | 连云港丰泰海藻有限公司 |
| 江 苏 | 连云港 | 连云港洁晶海洋生化有限公司 |
| 江 苏 | 连云港 | 连云港金长林酒业有限公司 |
| 江 苏 | 连云港 | 连云港来福如意食品有限公司 |
| 江 苏 | 连云港 | 连云港立本农药化工有限公司 |
| 江 苏 | 连云港 | 连云港美猴王酒厂 |
| 江 苏 | 连云港 | 连云港市万运酒业有限公司 |
| 江 苏 | 连云港 | 连云港市兴河食用酒精厂 |
| 江 苏 | 南 通 | 江苏快达农化股份有限公司 |
| 江 苏 | 南 通 | 江苏联发集团股份有限公司 |
| 江 苏 | 南 通 | 南通市苏通化肥有限公司 |

—  77  —

| 省 份 | 地 市 | 企 业 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 江 苏 | 南 通 | 如皋市双马化工有限公司 |
| 江 苏 | 南 通 | 南通舒华洁纺织印染有限公司 |
| 江 苏 | 宿 迁 | 江苏分金亭酒业集团有限责任公司 |
| 江 苏 | 宿 迁 | 江苏禾友化工有限公司 |
| 江 苏 | 宿 迁 | 江苏双沟酒业股份有限公司 |
| 江 苏 | 宿 迁 | 江苏泗洪化工有限公司 |
| 江 苏 | 宿 迁 | 沭阳县中富酿酒有限公司 |
| 江 苏 | 宿 迁 | 江苏德利恒棉业有限公司 |
| 江 苏 | 宿 迁 | 江苏箭鹿毛纺股份有限公司 |
| 江 苏 | 宿 迁 | 江苏绿陵化工集团有限公司 |
| 江 苏 | 宿 迁 | 江苏三鼎织造有限公司 |
| 江 苏 | 宿 迁 | 江苏省威力磷复肥有限公司 |
| 江 苏 | 宿 迁 | 江苏太湖巨豪人造板有限公司 |
| 江 苏 | 宿 迁 | 江苏太平洋玻璃有限公司 |
| 江 苏 | 宿 迁 | 沭阳国华酒精酿造有限公司 |
| 江 苏 | 宿 迁 | 宿迁双良医药原料有限公司 |
| 江 苏 | 泰 州 | 姜堰市化肥有限责任公司 |
| 江 苏 | 泰 州 | 扬动股份有限公司 |
| 江 苏 | 徐 州 | 江苏恒盛化肥有限公司 |
| 江 苏 | 徐 州 | 江苏花厅酒业有限公司 |
| 江 苏 | 徐 州 | 江苏建平实业有限公司建平造纸厂 |
| 江 苏 | 徐 州 | 江苏苏醇酒业有限公司 |
| 江 苏 | 徐 州 | 江苏欣欣集团公司 |

—  78  —

| 省 份 | 地 市 | 企 业 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 江 苏 | 徐 州 | 江苏新大纸业有限公司 |
| 江 苏 | 徐 州 | 江苏新河农用化工有限公司 |
| 江 苏 | 徐 州 | 九里区润源造纸厂 |
| 江 苏 | 徐 州 | 邳州市天正生物工程有限公司 |
| 江 苏 | 徐 州 | 上海大屯能源股份有限公司发电厂 |
| 江 苏 | 徐 州 | 铜山县宏发纸业有限责任公司 |
| 江 苏 | 徐 州 | 铜山县湖光造纸厂 |
| 江 苏 | 徐 州 | 铜山县刘集星光造纸厂 |
| 江 苏 | 徐 州 | 铜山县隆源造纸有限责任公司 |
| 江 苏 | 徐 州 | 铜山县天泉纸业有限公司 |
| 江 苏 | 徐 州 | 铜山县新桥造纸厂 |
| 江 苏 | 徐 州 | 新河农用化工有限公司 |
| 江 苏 | 徐 州 | 徐州捷达纸业有限公司 |
| 江 苏 | 徐 州 | 徐州市天瑞纸业有限公司 |
| 江 苏 | 徐 州 | 徐州市向阳造纸厂 |
| 江 苏 | 徐 州 | 徐州市新星纸业有限公司 |
| 江 苏 | 徐 州 | 江苏恩华药业集团有限公司 |
| 江 苏 | 徐 州 | 徐州清平纸业有限公司 |
| 江 苏 | 盐 城 | 滨海县玉虎造纸有限公司 |
| 江 苏 | 盐 城 | 大丰市劲力化肥有限责任公司 |
| 江 苏 | 盐 城 | 阜宁县双多化工有限公司 |
| 江 苏 | 盐 城 | 建湖县万马化工有限公司 |
| 江 苏 | 盐 城 | 江苏金羚纸业有限公司 |

—  79  —

| 省 份 | 地 市 | 企 业 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 江 苏 | 盐 城 | 江苏久兴纸业有限公司 |
| 江 苏 | 盐 城 | 江苏苏龙化工有限公司 |
| 江 苏 | 盐 城 | 江苏永林油脂化工有限公司 |
| 江 苏 | 盐 城 | 盐城凌瑞化工有限公司 |
| 江 苏 | 盐 城 | 盐城市祥福化工有限公司 |
| 江 苏 | 盐 城 | 东台市绿源化工有限公司 |
| 江 苏 | 盐 城 | 胜达集团江苏双灯纸业有限公司 |
| 江 苏 | 扬 州 | 宝应县凤蝶染料化工厂 |
| 江 苏 | 扬 州 | 创利皮革（扬州）有限公司 |
| 江 苏 | 扬 州 | 江苏长青农化股份有限公司(中闸分部) |
| 江 苏 | 扬 州 | 江苏诚德钢管股份有限公司 |
| 江 苏 | 扬 州 | 江苏联环药业集团有限公司 |
| 江 苏 | 扬 州 | 江苏扬农化工有限公司 |
| 江 苏 | 扬 州 | 扬州高华化工有限公司 |
| 江 苏 | 扬 州 | 扬州宏远电子有限公司 |
| 江 苏 | 扬 州 | 扬州群发化工有限公司 |
| 江 苏 | 扬 州 | 扬州石油化工厂 |
| 江 苏 | 扬 州 | 江苏华伦化工有限公司 |
| 山 东 | 菏 泽 | 曹县盛丰食品有限公司 |
| 山 东 | 菏 泽 | 成武县宏达纸业有限责任公司 |
| 山 东 | 菏 泽 | 单县鲁顺糠醛有限公司 |
| 山 东 | 菏 泽 | 单县新华纸业有限公司 |
| 山 东 | 菏 泽 | 东明东宏纸业有限公司 |

—  80  —

| 省 份 | 地 市 | 企 业 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 山 东 | 菏 泽 | 东明县勇越纸业有限公司 |
| 山 东 | 菏 泽 | 菏泽晨鸣板材有限责任公司 |
| 山 东 | 菏 泽 | 菏泽诚信升泰纸业有限公司 |
| 山 东 | 菏 泽 | 菏泽富仕达食品有限公司 |
| 山 东 | 菏 泽 | 菏泽宏瑞纺织印花有限公司 |
| 山 东 | 菏 泽 | 菏泽宏泰纸业有限公司 |
| 山 东 | 菏 泽 | 菏泽巨鑫源食品有限公司 |
| 山 东 | 菏 泽 | 菏泽鲁西南纸业有限公司 |
| 山 东 | 菏 泽 | 菏泽泰龙化工有限公司 |
| 山 东 | 菏 泽 | 济南裕兴化工总厂 |
| 山 东 | 菏 泽 | 鄄城东方生物工程有限公司 |
| 山 东 | 菏 泽 | 鄄城菏泽沃蓝化工有限公司 |
| 山 东 | 菏 泽 | 鄄城建融化工有限公司 |
| 山 东 | 菏 泽 | 鄄城康泰化工有限公司 |
| 山 东 | 菏 泽 | 鄄城菱花味精有限责任公司 |
| 山 东 | 菏 泽 | 鄄城山东天生制药有限公司 |
| 山 东 | 菏 泽 | 山东东明石化集团恒鑫纸业有限公司 |
| 山 东 | 菏 泽 | 山东东明石化集团有限公司 |
| 山 东 | 菏 泽 | 山东菏达纸业有限公司 |
| 山 东 | 菏 泽 | 山东圣龙集团造纸厂 |
| 山 东 | 菏 泽 | 山东水浒酒业有限公司 |
| 山 东 | 菏 泽 | 郓城县鲁发化工有限公司 |
| 山 东 | 菏 泽 | 菏泽发电厂 |

—  81  —

| 省 份 | 地 市 | 企 业 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 山 东 | 菏 泽 | 菏泽广源铜带有限责任公司 |
| 山 东 | 菏 泽 | 菏泽天香毛纺织有限公司 |
| 山 东 | 菏 泽 | 鄄城菏泽伊诺清真食品有限公司 |
| 山 东 | 菏 泽 | 山东健民药业有限公司 |
| 山 东 | 菏 泽 | 山东良艺化工新材料有限公司 |
| 山 东 | 菏 泽 | 山东鲁花浓香花生油有限公司（定陶） |
| 山 东 | 菏 泽 | 山东神舟食品集团有限公司 |
| 山 东 | 菏 泽 | 山东省郓城县三羊食品进出口有限公司 |
| 山 东 | 菏 泽 | 山东盛华达股份有限公司 |
| 山 东 | 济 宁 | 济宁金威煤电有限公司 |
| 山 东 | 济 宁 | 济宁圣齐工程有限责任公司 |
| 山 东 | 济 宁 | 济宁市恒立化工有限公司 |
| 山 东 | 济 宁 | 嘉祥峰源纸业有限公司 |
| 山 东 | 济 宁 | 嘉祥县金升纸业蓄水回用工程 |
| 山 东 | 济 宁 | 嘉祥县久久纸业有限公司 |
| 山 东 | 济 宁 | 嘉祥县卧龙纸业有限公司 |
| 山 东 | 济 宁 | 梁山县福利包装材料厂 |
| 山 东 | 济 宁 | 菱花集团 |
| 山 东 | 济 宁 | 曲阜市造纸厂 |
| 山 东 | 济 宁 | 三河口生建煤矿 |
| 山 东 | 济 宁 | 山东华金集团有限公司 |
| 山 东 | 济 宁 | 山东龙昊化纤有限公司 |
| 山 东 | 济 宁 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |

—  82  —

| 省 份 | 地 市 | 企 业 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 山 东 | 济 宁 | 山东省泉林啤酒厂 |
| 山 东 | 济 宁 | 山东省正邦纸业有限公司 |
| 山 东 | 济 宁 | 山东太阳纸业股份有限公司 |
| 山 东 | 济 宁 | 山东太阳纸业股份有限公司兴隆分公司 |
| 山 东 | 济 宁 | 山东雪花生物化工股份有限公司 |
| 山 东 | 济 宁 | 泗水利丰食品有限公司 |
| 山 东 | 济 宁 | 微山湖煤电公司 |
| 山 东 | 济 宁 | 兖矿峄山化工有限公司 |
| 山 东 | 济 宁 | 枣矿集团新安煤矿 |
| 山 东 | 济 宁 | 邹城市里彦电厂 |
| 山 东 | 济 宁 | 邹县电厂 |
| 山 东 | 济 宁 | 嘉祥县嘉冠油脂化工有限公司 |
| 山 东 | 临 沂 | 大地玉米开发有限公司 |
| 山 东 | 临 沂 | 大林食品有限公司 |
| 山 东 | 临 沂 | 阜丰黄原胶公司 |
| 山 东 | 临 沂 | 河东区东兴电镀中心 |
| 山 东 | 临 沂 | 恒兴食品有限公司 |
| 山 东 | 临 沂 | 金信皮革有限公司 |
| 山 东 | 临 沂 | 久泰化工有限公司 |
| 山 东 | 临 沂 | 兰陵集团 |
| 山 东 | 临 沂 | 兰陵酒厂郯城分公司 |
| 山 东 | 临 沂 | 临沂汉唐纸业有限公司 |
| 山 东 | 临 沂 | 临沂震元纸业有限公司 |

—  83  —

| 省 份 | 地 市 | 企 业 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 山 东 | 临 沂 | 平邑酒厂 |
| 山 东 | 临 沂 | 平邑六合集团 |
| 山 东 | 临 沂 | 青援食品有限公司 |
| 山 东 | 临 沂 | 三维集团 |
| 山 东 | 临 沂 | 山东阜丰发酵有限公司 |
| 山 东 | 临 沂 | 山东光华纸业集团有限公司 |
| 山 东 | 临 沂 | 山东恒通化工股份有限公司 |
| 山 东 | 临 沂 | 山东金沂蒙集团有限公司 |
| 山 东 | 临 沂 | 山东兰陵陈香酒业股份有限公司郯城分公司 |
| 山 东 | 临 沂 | 山东鲁州食品集团 |
| 山 东 | 临 沂 | 山东鲁洲集团沂水化工有限公司 |
| 山 东 | 临 沂 | 山东蒙山酿酒有限公司 |
| 山 东 | 临 沂 | 山东蒙阴天久酒业有限公司 |
| 山 东 | 临 沂 | 山东庞疃纸业有限公司 |
| 山 东 | 临 沂 | 山东易通达化工有限公司 |
| 山 东 | 临 沂 | 泰祥化肥有限公司 |
| 山 东 | 临 沂 | 郯城县纸板厂 |
| 山 东 | 临 沂 | 郯城新兴新装饰材料公司 |
| 山 东 | 临 沂 | 温和集团 |
| 山 东 | 临 沂 | 沂南酒厂 |
| 山 东 | 临 沂 | 费县正义染整有限公司 |
| 山 东 | 临 沂 | 临沂汇杰包装材料有限公司 |
| 山 东 | 临 沂 | 临沂市康发食品饮料有限公司 |

—  84  —

| 省 份 | 地 市 | 企 业 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 山 东 | 临 沂 | 山东德利再生资源置业有限公司 |
| 山 东 | 临 沂 | 山东恒通化工股份有限公司 |
| 山 东 | 临 沂 | 山东兰陵集团苍山分公司 |
| 山 东 | 临 沂 | 山东蒙阴恒润漂染有限公司 |
| 山 东 | 临 沂 | 山东蒙阴棉纺织有限公司 |
| 山 东 | 临 沂 | 山东山源硅砂有限公司 |
| 山 东 | 临 沂 | 山东施丰化工有限公司 |
| 山 东 | 临 沂 | 山东新光股份有限公司 |
| 山 东 | 临 沂 | 山东雅美纺织 |
| 山 东 | 临 沂 | 山东正德食品有限公司 |
| 山 东 | 日 照 | 浮来春酿酒集团股份有限公司 |
| 山 东 | 日 照 | 莒县富凯农物产品发展有限公司 |
| 山 东 | 日 照 | 莒县海通丝业有限公司 |
| 山 东 | 日 照 | 莒县宏德柠檬酸有限公司 |
| 山 东 | 日 照 | 莒县中绿食品有限公司 |
| 山 东 | 日 照 | 日照春源坚果有限公司 |
| 山 东 | 日 照 | 日照东莒果蔬食品有限公司 |
| 山 东 | 日 照 | 日照东明纸业有限公司 |
| 山 东 | 日 照 | 日照福源食品有限公司 |
| 山 东 | 日 照 | 日照恒宝食品有限公司 |
| 山 东 | 日 照 | 日照华泰纸业有限公司 |
| 山 东 | 日 照 | 日照华腾食品有限公司 |
| 山 东 | 日 照 | 日照金禾博源生化有限公司 |

—  85  —

| 省 份 | 地 市 | 企 业 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 山 东 | 日 照 | 山东孚义食品有限公司 |
| 山 东 | 日 照 | 山东浮来春生物化工有限公司 |
| 山 东 | 日 照 | 山东海汇集团有限公司 |
| 山 东 | 泰 安 | 宁阳华润纸业 |
| 山 东 | 泰 安 | 山东大地纸业 |
| 山 东 | 泰 安 | 山东华阳农药化工集团有限公司 |
| 山 东 | 泰 安 | 山东天和纸业有限公司 |
| 山 东 | 泰 安 | 新岳丝业有限公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 华众纸业有限责任公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 青岛啤酒（薛城）有限公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 青啤(薛城)分公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 山东博闻纸业有限责任公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 山东丰源中科生态科技有限公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 山东海化煤业化工有限公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 山东亨元精细化工有限公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 山东华派服饰有限公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 山东华欣针织品有限公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 山东鲁南牧工商联合公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 山东鲁南种猪繁育有限公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 山东省滕州市瑞达化工有限公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 山东省武所屯生建煤矿 |
| 山 东 | 枣 庄 | 山东万通纸业总公司（原台儿庄造纸厂） |
| 山 东 | 枣 庄 | 山东枣庄天龙针织有限公司 |

—  86  —

| 省 份 | 地 市 | 企 业 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 山 东 | 枣 庄 | 税郭纺织工业区 |
| 山 东 | 枣 庄 | 台儿庄忠仁酒业制造有限公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 滕州汇金煤电有限公司金达煤矿 |
| 山 东 | 枣 庄 | 滕州瑞元香料有限公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 滕州市华闻纸业有限责任公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 滕州市民政造纸厂 |
| 山 东 | 枣 庄 | 滕州市悟通香料有限公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 滕州市新华纸业有限公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 滕州银丰化工有限公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 天元精细化工有限公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 兴一大纸业有限公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 兖矿鲁南化肥厂 |
| 山 东 | 枣 庄 | 枣庄超越玉米淀粉有限公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 枣庄海扬服装有限公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 枣庄海洋中泰服装有限公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 枣庄华峰纸业有限公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 枣庄金铭鞋材有限公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 枣庄金坛纸业公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 枣庄矿业集团柴里矿矸石热电厂 |
| 山 东 | 枣 庄 | 枣庄联兴玻璃有限公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 枣庄市馋神食品有限公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 枣庄市常兴纸业有限公司 |

—  87  —

| 省 份 | 地 市 | 企 业 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 山 东 | 枣 庄 | 枣庄市丰元化工有限公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 枣庄市富发针纺织有限公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 枣庄市吉强化工有限公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 枣庄市捷利木业有限公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 枣庄市普利化工有限公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 枣庄中华乳业有限公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 枣庄中意制革有限公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 中联鲁宏水泥有限责任公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 山东省滕州曹庄煤炭有限责任公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 滕州市博闻纸业有限责任公司 |
| 山 东 | 枣 庄 | 枣庄矿业集团高庄煤矿 |
| 山 东 | 淄 博 | 山东恒盛纸业有限公司 |
| 山 东 | 淄 博 | 山东联合化工有限公司 |
| 山 东 | 淄 博 | 山东鲁源酒业有限公司 |
| 山 东 | 淄 博 | 山东沂源棉纺厂 |

—  88  —