附件六：

黄河中上游流域水污染防治规划

（2006—2010 年）

目	录

第一章	水环境状况………………………………………………………………………1

第一条	社会经济状况………………………………………………………………1

第二条	水环境质量状况………………………………………………………………1

第三条	水污染物排放现状……………………………………………………………2

第四条	水污染主要原因………………………………………………………………2

第五条	水环境压力分析………………………………………………………………3

第二章	指导思想与原则…………………………………………………………………4

第六条	指导思想………………………………………………………………………4

第七条	规划原则………………………………………………………………………4

第八条	规划时段………………………………………………………………………5

第三章	规划目标…………………………………………………………………………5

第九条	总体目标………………………………………………………………………5

第十条	水质目标………………………………………………………………………6

第十一条	污染控制目标………………………………………………………………6

第四章	规划任务…………………………………………………………………………6

第十二条	突出分区污染控制，全面提升治理水平…………………………………6

第十三条	加强饮用水水源地保护，让人民喝上干净的水…………………………7

第十四条	强化工业污染治理，有效削减排污总量…………………………………8

第十五条	加快污水处理设施建设，控制城市污染…………………………………9

第十六条	采取综合措施，提高湖库污染治理水平…………………………………11

第十七条	规划项目与投资估算……………………………………………………12

第五章	保障措施………………………………………………………………………13

第十八条	加强统一领导，落实目标责任…………………………………………13

第十九条	强化环境法治，依法追究责任……………………………………………13

第二十条	多方筹集资金，落实规划项目……………………………………………13

第二十一条	提升环境监管能力，严格环保执法监督………………………………14

第二十二条	加强科学研究，提供决策支持…………………………………………14

第二十三条	鼓励公众参与，保护环境权益…………………………………………15

第二十四条	实施规划评估，明确奖惩措施…………………………………………15

附表一	规划范围表…………………………………………………………………16

附表二	水质状况表…………………………………………………………………19

附表三	规划目标表…………………………………………………………………22

附表四	项目投资汇总表……………………………………………………………24

附表五	工业污染防治项目表………………………………………………………25

附表六	城镇污水处理设施项目表…………………………………………………35

附表七	重点区域污染防治项目表…………………………………………………47

附录一	重点监控饮用水水源地清单………………………………………………48

附录二	渭河流域造纸企业关停清单………………………………………………50

附录三	汾河流域焦化企业关停清单………………………………………………54

附录四	重点监控企业清单…………………………………………………………62

第一章	水环境状况

第一条	社会经济状况

黄河中上游流域主要涉及青海、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、

陕西、河南七省（区），共 51 个市（地、州、盟）275 个县（旗、区、

市），流域面积 73.4 万平方公里，黄河干流 4700 多公里。2005 年流

域人口约 1.1 亿，GDP 约 1.5 万亿元，人均 GDP 低于全国平均水平。

规划范围详见附表一。

第二条	水环境质量状况

黄河中上游水质总体污染严重。主要污染特征呈有机型污染，

主要污染指标为高锰酸盐指数、氨氮、生化需氧量、石油类、溶解

氧、挥发酚，部分河段汞等重金属指标超标。流域水质状况详见附

表二。

2005 年，流域内 40 个国控断面中，年均值为 V 类或劣 V 类断面

占 35％。9 个跨省界断面中 8 个超标，主要分布在黄河干流、渭河、

汾河等河段。

黄河干流水质污染严重。18 个国控断面中，61%的断面达不到

III 类水质要求。渭河、汾河地表水资源匮乏，水污染非常严重。渭

河干流陕西段、汾河干流太原以下段各断面高锰酸盐指数、氨氮、

溶解氧、挥发酚等指标均劣于 V 类，基本丧失了河流水生态功能。

湟水河、沁河、伊洛河、涑水河等支流水质也较差，对黄河干流水

—  1  —

质影响较大。

流域内 57 个主要地表饮用水水源地服务人口约 3900 万。近年

来，刘家峡水库、青铜峡水库、画匠营子水源地、万家寨水库、三

门峡水库、小浪底水库等黄河干流水源地和冯家山水库、汾河水库

等支流水源地不同程度出现水质问题，威胁到饮用水水质安全。囿

于条件限制，“十五”期间未开展饮用水水源地有毒污染指标的监测。

第三条	水污染物排放现状

“十五”期间，流域水污染物排放量呈增长趋势。2005 年，全

流域废水排放量 29.1 亿吨，COD 排放量 123.5 万吨，废水 COD 排放

平均浓度高于全国平均水平 60％。

全流域 46 个地市中，西宁、兰州、包头、银川、太原、宝鸡、

咸阳、西安、洛阳、呼和浩特等 10 个城市 COD 排放量占全流域排放

总量的 72％，是污染控制的重点区域。化学原料及化学制品制造业、

石油加工及炼焦、造纸及纸制品业、食品加工业、食品制造业等 5

个行业的 COD 和氨氮排放量分别占工业排放总量的 90%和 80%，是排

污总量削减的重点行业。黄河干流兰州至呼和浩特段、渭河、汾河、

湟水河等河段纳污量占全流域的 70%，是污染控制的重点河段。

第四条	水污染主要原因

一是粗放型的经济增长模式对环境保护带来不利的影响。黄河

中上游长期以来形成了以重化工为主的工业结构，煤炭、石油等资

源开发强度大，利用效率较低，污染排放强度高。

二是工业废水排放达标率低。流域内化工、食品酿造、石油加

—  2  —

工、炼焦、造纸等主导产业污染比较严重，这些企业多数设备陈旧，工艺落后，原材料及水资源利用效率低，污染治理设施投入严重不足，2005 年全流域排放汞、镉、铅、砷、六价铬、挥发酚、氰化物等有毒有害物质约 720 吨，排放石油类约 5100 吨，严重威胁饮水安全，容易发生水污染事故。

三是城市污水处理率低。流域内城市污水处理设施建设严重滞后，截至 2005 年底，流域内建成污水处理厂 25 座，处理能力 217

万吨/日，实际处理量仅 87 万吨/日，全流域城市污水处理率不到 30%，

远低于全国平均水平。大量未经处理的城市污水直接排入河流，成为黄河中上游流域水污染的重要来源。

四是农业面源污染影响较大。全流域共有耕地 1.97 亿亩，人均耕地是全国平均水平的 1.5 倍。农药、化肥施用量大，土壤疏松，水土流失严重，大量氮、磷元素等有机质进入河流，加剧了流域水污染。

五是环境监管能力不足。流域内环境监测、预警、应急处置和环境执法能力薄弱，有些地区有法不依，执法不严现象突出，环境违法处罚力度不够，重点工业企业偷排、超标排污、超总量排污的现象不能得到有效遏制。

第五条	水环境压力分析

一是流域经济快速增长，水环境压力越来越大。根据流域各省

区经济社会发展规划，若不能严格实施环境准入制度，有效控制新

增污染项目，2010 年全流域排污量将增加 25%以上。根据水（环境）

—  3  —

功能区水质保护目标，水利部门提出流域限制排污总量意见，黄河中上游流域 COD 限排总量约为 31.0 万吨/年，流域水污染防治形势非常严峻。

二是老工业企业污染治理任务相当艰巨。近年来国家西部大开发战略的实施给黄河流域工业企业发展带来了机遇，但 “十一五”期间仍然面临着突出的体制性、结构性矛盾，部分企业生产工艺比较落后，依靠自身能力很难偿还多年水污染治理欠帐，大大加剧了流域水污染治理难度。

三是群众环境意识提高与环境质量短期内难以有效改善的矛盾将日益突出。黄河中上游部分水源受到污染，直接影响到人民群众的生活质量和身心健康。随着人民生活水平的提高，广大群众对流域水污染更加关注，迫切要求改善水环境质量。

第二章	指导思想与原则

第六条	指导思想

以科学发展观为指导，落实《国务院关于落实科学发展观加强

环境保护的决定》，重点解决黄河中上游突出的水污染问题，优先保

证流域饮用水水源地水质安全。

第七条	规划原则

统筹兼顾，突出重点。坚持以人为本，优先治理大中城市饮用

水水源地污染。根据流域内人口聚集相对集中的特点，重点治理黄

—  4  —

河干流的西宁、兰州、白银、吴忠、银川、石嘴山、乌海、包头、呼和浩特，渭河流域的西安、宝鸡、咸阳、渭南，汾河流域的太原、临汾、运城等 16 个城市的水污染。

远近结合，标本兼治。既要着力解决当前危害群众健康的突出环境问题，确保城乡居民生产生活用水安全，又要采取治本之策，加强污染源头治理，切实控污减排；既要结合国家实施西部大开发、中部崛起等区域发展战略加快治理现有污染，努力多还历史欠帐；又要加快流域产业结构调整严格控制新污染，坚决不欠新账；既要重视工程措施削减排污总量，又要加强环境监管巩固治污成果。

政府主导，明确责任。各级人民政府要加强组织协调，加大政策支持力度、资金投入，加快法律法规和制度建设，综合运用经济、法律和必要的行政手段，推进流域水污染治理工程建设。地方人民政府对辖区内水环境质量负责，是水污染防治的责任主体。要落实规划实施的目标责任制、责任追究制和评估考核制。

第八条	规划时段

规划基准年为 2005 年，规划目标年为 2010 年。

第三章	规划目标

第九条	总体目标

2010 年的阶段目标是：大中城市集中式饮用水水源地、跨省界

断面水环境质量明显改善，主要污染物排放总量得到有效控制，大

—  5  —

中城市污染严重水域水质有所改善，流域水环境监管及水污染预警

和应急处置能力明显加强。

第十条	水质目标

到 2010 年：

黄河干流水质基本达到 III 类；10 个跨省界断面水质明显改善；

渭河入黄河水质基本达到 V 类，汾河入黄河水质 COD 不高于 100mg/l，

湟水河、伊洛河、沁河等入黄河水质达到 IV 类；57 个地表饮用水水

源地水质达到功能要求。流域水质目标详见附表三。

第十一条	污染控制目标

到 2010 年，全流域 COD 排放量控制在 111.2 万吨，比 2005 年

削减 10%。其中：青海省控制在 6.6 万吨，比 2005 年削减 5.7%；甘

肃省控制在 13.0 万吨，比 2005 年削减 9.1%；宁夏回族自治区控制

在 12.2 万吨，比 2005 年削减 14.7%；内蒙古自治区控制在 16.4 万

吨，比 2005 年削减 5.7%；山西省控制在 21.8 万吨，比 2005 年削减

12.4%；陕西省控制在 26.2 万吨，比 2005 年削减 10.9%；河南省控

制在 15.0 万吨，比 2005 年削减 7.4%。

第四章	规划任务

第十二条	突出分区污染控制，全面提升治理水平

黄河中上游流域分黄河干流水质改善区、渭河污染控制区、汾

河污染控制区三个区域，提出保护目标和治理措施。

—  6  —

黄河干流水质改善区，主要是治理西宁、兰州、白银、中卫、

吴忠、银川、石嘴山、乌海、包头、呼和浩特等黄河干流城市水污

染，推进黄河宁夏段、内蒙古段河套地区的面源污染控制试点工作，

重点改善万家寨水库、小浪底水库等水源地的水环境质量，保障黄

河干流城市集中式饮用水水源地水质安全。

渭河污染控制区与汾河污染控制区，主要是加快渭河流域天水、

宝鸡、西安、咸阳、渭南以及汾河流域太原、临汾、运城等城市污

水处理与再生利用设施建设，积极推进产业结构调整和行业清洁生

产，推广节水灌溉技术、调整农业种植结构，提高区域水资源利用

效率，大幅削减排污总量，改善渭河、汾河水环境质量。

第十三条	加强饮用水水源地保护，让人民喝上干净的水

1、严格划定饮用水水源地保护区。全面开展城镇集中式饮用水

水源地调查，依法划定饮用水水源地保护区。严格划定一级、二级

保护区边界，并设置明确的界限标志。逐步开展村镇集中式饮用水

水源保护区划定工作，加强农村饮用水水源地的污染防治。

2、健全饮用水水源水环境监控制度，定期发布饮用水水源地水

质监测信息。在加强常规水环境监测的基础上，集中式饮用水水源

地每年至少进行一次水质全指标监测分析，并及时公布水源地水质

状况，确保社会及时得到饮用水水源质量信息，促进公众参与并接

受公众监督。

3、制定饮用水水源地水质达标实施方案。严格依法执行违法违

规企业排污口关停、垃圾清运处理、农业面源、水产与畜禽养殖控

—  7  —

制等各项环境管理措施，坚决取缔水源保护区内的直接排污口，严

防养殖业污染水源，防止有毒有害物质排入饮用水水源保护区，水

源地上游支流入库水质达到功能要求。

4、制定城市饮用水水源污染应急预案。对威胁饮用水水源地安

全的重点污染源要逐一建立应急预案，建立饮用水水源的污染来源

预警、水质安全应急处理和水厂应急处理三位一体的饮用水水源应

急保障体系。流域内地级及以上城市建立饮用水水源污染应急预案。

黄河流域重点监控饮用水水源地详见附录一。

第十四条	强化工业污染治理，有效削减排污总量

1、限期治理重点工业污染源。列入本规划的 264 家重点治理工

业企业，“十一五”期间必须完成治理任务，消除污染事故隐患，完

善事故应急设施，大型化工、冶炼、稀土、焦化、造纸、制药等类

企业必须根据实际情况在车间、分厂、总厂对废水实行逐级处理，

实现稳定达标和排放总量控制要求。逾期未完成治理任务的，责令

其停产治理。严格执行国家产业政策，强制淘汰污染严重企业和落

后工艺、设备与产品。渭河流域重点调整造纸、果汁加工等行业结

构，淘汰关闭 90 家污染严重的造纸企业。汾河流域要限期关闭淘汰

不符合产业政策的焦化企业 208 家，并对符合产业政策的焦化企业

实施深度治理与零排放工程，降低焦化废水对汾河水质的影响。

2、积极推进清洁生产，大力发展循环经济。要按照循环经济理

念调整经济发展模式和产业结构。鼓励企业实行清洁生产和工业用

水循环利用，发展节水型工业。对化工、食品酿造、石油加工、炼

—  8  —

焦、造纸等行业企业以及有严重污染隐患的其它企业要依法实行强

制清洁生产审核。

3、严格环保准入。新建项目必须符合国家产业政策，执行环境

影响评价和“三同时”制度。从严审批新建与扩建产生有毒有害污

染物的建设项目。对超过污染物总量控制指标的地区，暂停审批新

增污染物排放量的建设项目。

4、严格实施主要污染物排放总量控制制度。开展工业污染源普

查，建立污染源台帐。推行排污许可证制度，依法按流域总量控制

要求发放排污许可证，把总量控制指标分解落实到污染源。

5、加强对重点工业污染源监管。554 家重点工业污染源要安装

自动监控装置，实行实时监控、动态管理。增加污染物排放监督性

监测和现场执法检查频次，重点监测和检查有毒污染物排放和应急

处置设施情况。要求企业对各类生产和消防安全事故制定环保处置

预案、建设环保应急处置设施。

渭河流域造纸企业关停清单详见附录二，汾河流域焦化企业关

停清单详见附录三，流域重点监控企业清单详见附录四。

第十五条	加快污水处理设施建设，控制城市污染

1、合理确定污水处理厂设计标准及处理工艺。污水处理厂建

设要按照“集中和分散”相结合的原则优化布局，根据当地特点合

理确定设计标准，选择处理工艺。所有的污水处理厂必须达到一级

B 排放标准（GB 18918-2002），对排入封闭或半封闭水体、现已富

营养化或存在富营养化威胁的水域的，应选用具有强化除磷脱氮功

—  9  —

能的处理工艺。污水处理设施建设要与供水、用水、节水与再生水

利用统筹考虑，西安市、太原市的城市污水再生利用率要达到污水

处理量的 40％以上，西宁、兰州、银川、包头、呼和浩特、天水、

宝鸡、咸阳、渭南等 8 城市污水再生利用率要达到污水处理量的

30％以上，其它省辖市污水再生利用率要达到污水处理量的 20％

以上。

2、加强城镇污水处理设施配套工程建设。污水处理建设的原

则是“厂网并举，管网优先”，推进雨污分流，提高城镇污水收集

的能力和效率。高度重视污水处理厂的污泥处理处置，新建污水处

理厂和现有污水处理厂改造要统筹考虑配套建设污泥处理处置设

施。在西宁、兰州、呼和浩特、西安、太原、郑州等 7 个城市建设

污泥集中综合处理处置工程。污水管网，政府要承担起主要的建设

任务。

3、节约用水，提高城市污水再生水利用率。采用分散与集中相

结合的方式，建设污水处理厂再生水处理站和加压泵站；在具备条

件的机关、学校、住宅小区新建再生水回用系统，大力推广污水处

理厂尾水生态处理，加快建设尾水再生利用系统，城镇景观、绿化、

道路冲洒等优先利用再生水。

4、加强污水处理费征收。所有城市（县）必须征收污水处理费，

污水处理费征收标准不得低于 “十一五”水污染物总量削减目标责

任书的有关规定。污水处理费要保证专款专用，凡收费不到位的地

方，当地财政要对运营成本给予补助，确保设施正常运行。

—  10  —

5、加强城市污水处理工程建设与运营监管。污水处理设施设计

要严格控制规模与投资，实行政府引导与市场运作相结合，推行特

许经营，加快建设进度。“十一五”期间投产运营的污水处理厂当年

实际处理量不得低于设计能力的 60%，投产三年以上的污水处理厂污

水处理量不得低于设计能力的 75%。城市污水处理厂进、出水口应全

部安装在线监控装置，并与环保、建设等部门联网，实现污水处理

厂的动态监督与管理。

第十六条	采取综合措施，提高湖库污染治理水平

1、将青铜峡水库、万家寨水库、三门峡水库、小浪底水库、宝

鸡峡水库、汾河水库等作为流域重点污染控制和水质改善湖、库，“十

一五”期间，在污染物总量控制的基础上，实施面源污染控制，治

理畜禽养殖污染，建设生态修复工程。

2、加快湖、库周边地区农产品种植结构调整力度，发展生态农

业、有机农业，各级政府加强政策引导，给予必要的技术支持，推

广测土配方施肥等科学技术，科学合理施用化肥农药。

3、全面治理畜禽养殖污染，严格控制畜禽养殖规模，鼓励养

殖方式由散养向规模化养殖转化。湖库周围要划定畜禽禁养区，禁

养区内不得新建畜禽养殖场，已建的畜禽养殖场要限期搬迁或关

闭。规模化畜禽养殖场要抓紧治污改造，加强综合利用，实现达标

排放。

4、结合社会主义新农村建设，指导湖库周边乡镇编制农村环境

综合整治规划，推进农村社区环境基础设施建设，改水、改厨、改

—  11  —

厕，建立生活垃圾收集处理系统，减少农村污染对湖、库水质的影

响。

5、在重点湖、库和重点河流入湖、库口建设生态湖滨带和前置

库等生态修复工程，选择适宜的地区进行生态屏障建设。种植有利

于净化水体的植物，提高水体自净能力。对主要入湖、库河流，要

逐条进行综合治理，逐步恢复生态功能。

第十七条	规划项目与投资估算

规划项目 528 个，投资约 319.93 亿元。其中青海省 29 个项目，

投资 17.16 亿元；甘肃省 45 个项目，投资 37.3 亿元；宁夏回族自

治区 49 个项目，投资 19.17 亿元；内蒙古自治区 86 个项目，投资

81.5 亿元；山西省 176 个项目，投资 76.52 亿元；陕西省 76 个项目，投资 54.97 亿元；河南省 67 个项目，投资 33.31 亿元。规划项目与

投资汇总见附表四。

1、工业污染防治项目 263 个，投资 84.57 亿元。项目完成后可

增加工业 COD 削减能力约 12 万吨/年。工业污染防治项目见附表五。

2、城镇污水处理设施建设项目 253 个，处理规模 702.0 万吨/日，

投资约 211.6 亿元。优先项目 168 项，污水处理规模 465.7 万吨/日，

投资 139.89 亿元；备选 85 项，污水处理规模 236.3 万吨/日，投资

71.66 亿元。项目建成并全部正常运行，可新增 COD 削减能力约 46

万吨/年。城镇污水处理设施建设项目见附表六。

3、重点区域污染防治项目 12 个，投资约 23.81 亿元。详见附

表七。

—  12  —

第五章	保障措施

第十八条	加强统一领导，落实目标责任

落实各级人民政府的环境保护目标责任制。规划实施的责任主

体是地方人民政府。各省（自治区）人民政府要把规划目标与任务

分解落实到市（县）级人民政府，制定年度实施方案，并纳入地方

国民经济和社会发展年度计划组织实施。地方各级人民政府要实行

党政一把手亲自抓、负总责，按期高质量完成规划任务。国务院各

部门要分工负责、各司其职、各负其责。

第十九条	强化环境法治，依法追究责任

建立问责制，对因决策失误造成重大环境事故、严重干扰正常

环境执法的领导干部和公职人员，要追究责任。建立排污单位环境

责任追究制度。排污单位要认真落实规划要求，明确本单位的水环

境保护职责。政府明令关停单位要按时完成，限期治理单位要认真

落实整改措施，实施清洁生产单位要按同行业高标准严格执行，存

在污染隐患单位要及时采取防范措施。对造成环境危害的单位要依

法追究责任，依法进行环境损害赔偿。坚决遏制超标排放等违法现

象。每年开展环保专项执法检查，结果向社会公布，接受群众监督。

对违规排污企业主要责任人及失职、渎职的领导干部，要坚决查处，

情节严重的要追究刑事责任。

第二十条	多方筹集资金，落实规划项目

—  13  —

坚持政府引导、市场为主、公众参与的原则，建立政府、企业、

社会多元化投入机制，拓宽融资渠道，落实规划项目建设资金。各

级地方人民政府尽快落实污水、垃圾处理收费政策，加快项目前期

工作，将其纳入本级基本建设投资计划，并对污染处理设施的建设

用地、用电、设备折旧、税收等实行政策优惠。重点治理企业要积

极筹集治理资金。企业改制要明确治理污染的责任。鼓励专业化公

司承担污染治理设施的建设或运营。

第二十一条	提升环境监管能力，严格环保执法监督

加强水质监测能力，对流域内省、市骨干监测站重点配置一些

分析有毒有害污染物的监测仪器设备，县级站重点补充必要的仪器

设备，形成由国控、省控、市控监测断面组成的水环境监测体系，

实现流域主要河流跨省界、市界断面水质的全面监控。提升执法监

察能力，强化水污染应急和污染源监控能力，流域内重点工业污染

源和污水处理厂的在线监控装置，按要求与环保、建设等部门联网，

做到实时监控，动态管理。提高监管支撑能力，国家建立黄河中上

游流域污染源、水环境质量和应急系统的综合信息管理平台，加强

环境监测与监察队伍的技术培训，开展黄河中上游流域地下水污染

现状、土壤污染状况调查与评估。

第二十二条	加强科学研究，提供决策支持

加强流域社会经济发展与水环境保护综合研究，为流域水污染

防治和水环境保护提供决策支持。依靠科技防控突发性水环境污染

事件，实现污染防控工作的科学化和规范化。研究黄河中上游流域

—  14  —

农业面源的水污染影响及控制措施，选择代表性区域进行试点示范。

研究区域循环经济、主要污染行业清洁生产的技术支撑体系。

第二十三条	鼓励公众参与，保护环境权益

加强环境宣传与教育，调动全社会的积极性推动规划任务的实

施。要通过设置热线电话、公众信箱、开展社会调查或环境信访等

途径获得各类公众反馈信息，及时解决群众反映强烈的环境问题。

环保、水利、建设、卫生等部门密切配合，建立环境信息共享与公

开制度。公民、法人或其他组织受到水污染威胁或损害时，可通过

民事诉讼提出污染补偿等要求，使合法的环境权益得到保障。

第二十四条	实施规划评估，明确奖惩措施

实行规划年度评估制度。流域内各级人民政府要建立与总量控

制相适应的统计、监测与考核体系。每年对规划实施进展、水质情

况、排污总量和环境管理等情况进行年度分析和评估，2010 年进行

评估与考核。对未通过考核且整改不到位或因工作不力造成重大社

会影响的，按照有关规定追究该地区相关责任人员的责任。

—  15  —

附表一：

规	划	范	围	表

| 地区名称 | 区 县 名 称 |
| --- | --- |
| 青海省 6 个地市州共 28 个县 |
| 西宁市 | 西宁市、大通县、湟源县、湟中县 |
| 海北藏族自治州 | 门源县、祁连县、海晏县、刚察县 |
| 黄南藏族自治州 | 同仁县、尖扎县、泽库县、黄南县 |
| 海南藏族自治州 | 共和县、同德县、贵德县、兴海县、贵南县 |
| 果洛藏族自治州 | 玛沁县、甘德县、达日县、久治县、玛多县 |
| 玉树藏族自治州 | 曲麻莱县 |
| 海东地区 | 平安县、民和县、乐都县、互助县、化隆县、循化县 |
| 甘肃省 9 个市州共 48 个县市区 |
| 兰州市 | 兰州市区、永登县、皋兰县、榆中县 |
| 白银市 | 白银市区、靖远县、景泰县、会宁县 |
| 天水市 | 天水市区、清水县、秦安县、甘谷县、武山县、张家川县 |
| 武威市 | 古浪县、天祝县 |
| 定西市 | 安定区、通渭县、陇西县、渭源县、临洮县、漳县、岷县 |
| 平凉市 | 崆峒区、泾川县、灵台县、崇信县、华亭县、庄浪县、静宁县 |
| 庆阳市 | 西峰区、庆城县、环县、华池县、合水县、正宁县、宁县、镇原县 |
| 临夏州 | 临夏市、康乐县、广河县、和政县、东乡县、积石山县、临夏县、永靖县 |
| 甘南州 | 临潭县、卓尼县、玛曲县、碌曲县、夏河县、合作市 |
| 宁夏回族自治区 5 个市州共 15 个县市区 |
| 银川市 | 银川市区、灵武市、永宁县、贺兰县 |
| 石嘴山市 | 石嘴山市区、平罗县、陶乐县、惠农县 |

—  16  —

| 地区名称 | 区 县 名 称 |
| --- | --- |
| 吴忠市 | 吴忠市区、青铜峡市、盐池县、同心县 |
| 中卫市 | 中卫市区、中宁县、海原县 |
| 固原市 | 固原市区、西吉县、隆德县、泾源县、彭阳县 |
| 内蒙古自治区 7 个市盟共 31 个县区旗市 |
| 乌海市 | 乌达区、海南区、海勃湾区 |
| 阿拉善盟 | 阿拉善左旗、乌斯太开发区 |
| 鄂尔多斯市 | 达拉特旗、准格尔旗、伊金霍洛旗、杭锦旗、鄂托克旗、鄂托克前旗、乌审 |
|  | 旗、东胜旗县区 |
| 巴彦淖尔市 | 临河区、五原县、杭锦后旗、乌拉特前旗、磴口县、乌拉特中旗 |
| 包头市 | 包头市区、土默特右旗、固阳县、石拐区 |
| 呼和浩特市 | 呼和浩特市区、清水河县、托克托县、土默特左旗、武川县、和林格尔县 |
| 乌兰察布市 | 卓资县、凉城县、察哈尔右翼中旗、四子王旗 |
| 山西省 9 个市共 66 个县市 |
| 太原市 | 太原市区、清徐县、阳曲县、娄烦县、古交市 |
| 长治市 | 沁源县 |
| 晋城市 | 晋城市区、沁水县、阳城县、高平县、陵川县、泽州县 |
| 朔州市 | 右玉县 |
| 忻州市 | 宁武县、静乐县、神池县、五寨县、岢岚县、河曲县、保德县、偏关县 |
| 吕梁市 | 汾阳县、文水县、交城县、孝义县、兴县、临县、柳林县、石楼县、岚县、 |
|  | 方山县、离石县、中阳县、交口县 |
| 晋中市 | 晋中市区、寿阳县、太谷县、祁县、平遥县、介休市、灵石县 |
| 临汾市 | 临汾市区、侯马市、霍州市、曲沃县、翼城县、襄汾县、洪洞县、古县、安 |
|  | 泽县、浮山县、吉县、乡宁县、蒲县、大宁县、永和县、隰县、汾西县 |
| 运城市 | 运城市区、永济县、芮城县、临猗县、万荣县、新绛县、稷山县、河津县、 |
|  | 闻喜县、夏县、绛县、平陆县、垣曲县 |
| 陕西省 7 个市共 58 个县区市 |
| 西安市 | 西安市区、蓝田县、临潼县、周至县、户县、高陵县 |
| 铜川市 | 铜川市区、宜君县 |

—  17  —

| 地区名称 | 区 县 名 称 |
| --- | --- |
| 宝鸡市 | 宝鸡市区、凤翔县、岐山县、扶风县、眉县、陇县、千阳县、麟游县、太白县 |
| 咸阳市 | 咸阳市区、兴平市、三原县、泾阳县、乾县、礼泉县、永寿县、彬县、长武 |
|  | 县、旬邑县、淳化县、武功县 |
| 渭南市 | 渭南市区、韩城市、华阴市、华县、潼关县、大荔县、蒲城县、澄城县、白 |
|  | 水县、合阳县、富平县 |
| 延安市 | 延安市区、延长县、延川县、子长县、安塞县、志丹县、吴旗县、甘泉县、 |
|  | 富县、洛川县、宜川县、黄龙县、黄陵县 |
| 榆林市 | 榆林市区、神木县、府谷县、横山县、靖边县、定边县、绥德县、米脂县、 |
|  | 佳县、吴堡县、清涧县、子洲县 |
| 河南省 8 个市共 29 个县区市 |
| 郑州市 | 郑州市区、荥阳县、巩义市 |
| 洛阳市 | 洛阳市区、偃师市、孟津县、新安县、栾川县、嵩县、汝阳县、宜阳县、洛 |
|  | 宁县、伊川县 |
| 新乡市 | 原阳县、延津县、封丘县、长垣县 |
| 济源市 | 济源市区 |
| 焦作市 | 沁阳市、温县、孟州市、武陟县 |
| 濮阳市 | 范县、台前县、濮阳县 |
| 安阳市 | 滑县 |
| 三门峡市 | 三门峡市区、渑池县、陕县、灵宝县、卢氏县、义马市 |

—  18  —

附表二：

水	质	状	况	表

| 河流 | 省 | 区 | 断面名称 | 2003 年水质 | 2004 年水质 | 2005 年水质 | 超标指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄河干流 | 青 | 海 | 唐乃亥 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  |
| 黄河干流 | 甘 | 肃 | 青城桥 | 劣Ⅴ | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 黄河干流 | 甘 | 肃 | 五佛寺 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 黄河干流 | 甘 | 肃 | 什川桥 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 黄河干流 | 甘 | 肃 | 扶河桥 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  |
| 黄河干流 | 宁 | 夏 | 宁钢浮桥 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅳ | 石油类 挥发酚 |
| 黄河干流 | 宁 夏 | 陶乐渡口 | Ⅴ | Ⅲ | Ⅳ | 石油类 |
| 黄河干流 | 宁 夏 | 银古公路桥 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | 石油类 |
| 黄河干流 | 宁 夏 | 中卫下河沿 | Ⅳ | 劣Ⅴ | Ⅳ | 石油类 |
| 黄河干流 | 内蒙古 | 拉僧庙 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮 石油类 挥发酚 汞 |
| 黄河干流 | 内蒙古 | 磴 口 | 劣Ⅴ | Ⅴ | Ⅳ | 氨氮 石油类 |
| 黄河干流 | 内蒙古 | 画匠营子 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | 氨氮 |
| 黄河干流 | 内蒙古 | 昭君坟 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ |  |
| 黄河干流 | 内蒙古 | 喇嘛湾 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | 石油类 |
| 黄河干流 | 山 | 西 | 万家寨水库 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | BOD5 |
| 黄河干流 | 河 | 南 | 小浪底水库 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | 汞 |
| 黄河干流 | 河 | 南 | 风陵渡大桥 | 劣Ⅴ | Ⅳ | Ⅳ | CODmn 石油类 |
| 黄河干流 | 河 | 南 | 花园口 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 汾 河 | 山 | 西 | 河津大桥 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮 CODmn BOD5 石油类 |
|  |  |  |  |  |  |  | 溶解氧 挥发酚 汞 铅 |

—  19  —

| 河流 | 省 区 | 断面名称 | 2003 年水质 | 2004 年水质 | 2005 年水质 | 超标指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  |  |  |  |
| 汾 河 | 山 西 | 临 汾 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮 CODmn BOD5 石油类 |
|  |  |  |  |  |  | 溶解氧 挥发酚 汞 |
| 汾 河 | 山 西 | 小店桥 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮 CODmn BOD5 石油类 |
|  |  |  |  |  |  | 溶解氧 挥发酚 |
| 渭 河 | 甘 肃 | 桦 林 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 渭 河 | 甘 肃 | 葡萄园 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 渭 河 | 陕 西 | 耿镇桥 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮 CODmn BOD5 石油类 |
|  |  |  |  |  |  | 溶解氧 挥发酚 汞 |
| 渭 河 | 陕 西 | 天江人渡 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮 CODmn BOD5 石油类 |
|  |  |  |  |  |  | 溶解氧 挥发酚 汞 |
| 渭 河 | 陕 西 | 潼关吊桥 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮 CODmn BOD5 石油类 |
|  |  |  |  |  |  | 溶解氧 挥发酚 |
| 渭 河 | 陕 西 | 卧龙寺桥 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 渭 河 | 陕 西 | 咸阳铁桥 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮 CODmn BOD5 石油类 |
|  |  |  |  |  |  | 挥发酚 汞 |
| 湟 水 | 青 海 | 民和桥 | 劣Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | 氨氮 BOD5 |
| 湟 水 | 青 海 | 小峡桥 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮 BOD5 石油类 |
| 湟 水 | 青 海 | 扎马隆 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 大黑河 | 内蒙古 | 大入黄口 | Ⅴ | Ⅴ | Ⅳ | CODmn 石油类 |
| 沁 河 | 山 西 | 拴驴泉 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅳ | 石油类 |
| 涑水河 | 山 西 | 张留庄 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮 CODmn BOD5 石油类 |
|  |  |  |  |  |  | 溶解氧 挥发酚 汞 铅 |
| 灞 河 | 陕 西 | 灞河口 | 劣Ⅴ | Ⅳ | Ⅳ | 石油类 |
| 北洛河 | 陕 西 | 王谦村 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮 CODmn BOD5 石油类 |
|  |  |  |  |  |  | 溶解氧 挥发酚 |
| 伊 河 | 河 南 | 龙门大桥 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  |
| 伊洛河 | 河 南 | 七里铺 | 劣Ⅴ | Ⅳ | Ⅴ | 氨氮 石油类 |
| 洛 河 | 河 南 | 高崖寨 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |  |

—  20  —

| 河流 | 省 区 | 断面名称 | 2003 年水质 | 2004 年水质 | 2005 年水质 | 超标指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  |  |  |  |
| 沁 河 | 河 南 | 五龙口 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ |  |

—  21  —

附表三：

规	划	目	标	表

| 河流名称 | 省 区 | 地 区 | 断面名称 | 断面性质 | 水质目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 青 海 | 果 洛 | 唐乃亥 | 干流背景站 | Ⅱ |
|  | 甘 肃 | 临 夏 | 大河家 | 青－甘 | Ⅲ |
|  | 甘 肃 | 兰 州 | 扶河桥 |  | Ⅲ |
|  | 甘 肃 | 白 银 | 五佛寺 |  | Ⅲ |
|  | 甘 肃 | 白 银 | 什川桥 |  | Ⅲ |
|  | 甘 肃 | 白 银 | 青城桥 |  | Ⅲ |
|  | 宁 夏 | 中 卫 | 中卫下河沿 | 甘－宁 | Ⅲ |
|  | 宁 夏 | 银 川 | 银古公路桥 |  | Ⅲ |
|  | 宁 夏 | 石嘴山 | 陶乐渡口 |  | Ⅲ |
| 黄河干流 |  |  |  |  |  |
|  | 宁 夏 | 石嘴山 | 宁钢浮桥 |  | Ⅲ |
|  | 内蒙古 | 乌 海 | 拉僧庙 | 宁－蒙 | Ⅲ |
|  | 内蒙古 | 包 头 | 磴 口 |  | Ⅲ |
|  | 内蒙古 | 包 头 | 画匠营子 |  | Ⅲ |
|  | 内蒙古 | 包 头 | 昭君坟 |  | Ⅲ |
|  | 内蒙古 | 呼和浩特 | 喇嘛湾 | 内蒙出境 | Ⅲ |
|  | 山 西 | 忻 州 | 万家寨水库 |  | Ⅲ |
|  | 河 南 | 济 源 | 小浪底水库 |  | Ⅲ |
|  | 河 南 | 三门峡 | 风陵渡大桥 | 陕西出境 | Ⅲ |
|  | 河 南 | 郑 州 | 花园口 |  | Ⅲ |
|  | 山 西 | 运 城 | 河津大桥 | 山西出境 | COD 不高于 |
|  |  |  |  |  | 100mg/L |
| 汾 河 | 山 西 | 临 汾 | 临 汾 |  | Ⅴ |
|  | 山 西 | 太 原 | 小店桥 |  | Ⅴ |
|  | 山 西 | 晋 城 | 张刘庄 |  | COD 不高于 150mg/L |
|  | 山 西 | 晋 城 | 拴驴泉 |  | IV |

—  22  —

| 河流名称 | 省 区 | 地 区 | 断面名称 |  | 断面性质 | 水质目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 甘 肃 | 天 水 | 桦 林 |  |  | Ⅲ |
|  | 甘 肃 | 天 水 | 葡萄园 |  |  | Ⅲ |
|  | 陕 西 | 西 安 | 耿镇桥 |  |  | Ⅴ |
| 渭 河 |  |  |  |  |  |  |
|  | 陕 西 | 西 安 | 天江人渡 |  |  | Ⅴ |
|  | 陕 西 | 渭 南 | 潼关吊桥 |  | 陕西出境 | Ⅴ |
|  | 陕 西 | 宝 鸡 | 卧龙寺桥 |  |  | IV |
|  | 陕 西 | 西 安 | 咸阳铁桥 |  |  | IV |
|  | 青 海 | 青海省 | 民和桥 |  | 青－甘 | IV |
| 湟 水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 青 海 | 西 宁 | 小峡桥 |  |  | IV |
|  | 青 海 | 西 宁 | 扎马隆 |  |  | III |
| 大黑河 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 大入黄口 |  |  | IV |
| 北洛河 | 陕 西 | 渭 南 | 王谦村 |  |  | IV |
| 伊 河 | 河 南 | 洛 阳 | 龙门大桥 |  |  | III |
| 伊洛河 | 河 南 | 郑 州 | 七里铺 |  |  | IV |
| 洛河 | 河 南 | 洛 阳 | 高崖寨 |  |  | III |
| 涑水河 | 山 西 | 运 城 | 张留庄 |  | 山西出境 | COD 不高于 |
|  |  |  |  |  |  | 150mg/L |
| 沁 河 | 河 南 | 济 源 | 五龙口 |  | 晋－豫 | Ⅳ |
| 灞 河 | 陕 西 | 西 安 | 灞河口 |  |  | IV |

—  23  —

附表四：

项 目 投 资 汇 总 表

|  | 工业污染 | 城镇污水处理设施项目 | 重点区域污染 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防治项目 |  | 防治项目 |  |  |
| 省 区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 个数 | 投资 | 个数 | 规模 | 投资 | 个数 | 投资 | 个数 |  | 投资 |
|  |  | 亿元 |  | 万吨/日 | 亿元 |  | 亿元 |  |  | 亿元 |
| 青 海 | 16 | 9.33 | 13 | 20.6 | 7.83 | - | - | 29 |  | 17.16 |
| 甘 肃 | 20 | 9.84 | 25 | 59.6 | 27.46 | - | - | 45 |  | 37.3 |
| 宁 夏 | 28 | 9.23 | 20 | 33 | 7.94 | 1 | 2 | 49 |  | 19.17 |
| 内蒙古 | 29 | 19.44 | 50 | 133.7 | 45.07 | 7 | 16.99 | 86 |  | 81.5 |
| 山 西 | 107 | 22.04 | 69 | 148.9 | 54.48 | - | - | 176 |  | 76.52 |
| 陕 西 | 29 | 6.35 | 47 | 211.7 | 48.62 | - | - | 76 |  | 54.97 |
| 河 南 | 34 | 8.34 | 29 | 94.5 | 20.15 | 4 | 4.82 | 67 |  | 33.31 |
| 合 计 | 263 | 84.57 | 253 | 702 | 211.55 | 12 | 23.81 | 528 |  | 319.93 |

—  24  —

附表五：

工 业 污 染 防 治 项 目 表

| 编号 | 省 区 | 地 区 | 工 程 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青海合计 16 项，估算总投资 9.33 亿元，项目完成后可新增 COD 削减能力 1.4 万吨/年 |
| 1 | 青 海 | 海北州 | 原海北铬盐厂铬污染治理工程 |
| 2 | 青 海 | 西 宁 | 西宁特殊钢集团有限责任公司废水综合利用工程 |
| 3 | 青 海 | 西 宁 | 青海明胶股份有限责任公司污水治理工程 |
| 4 | 青 海 | 西 宁 | 青海雪舟三绒集团有限责任公司废水处理工程 |
| 5 | 青 海 | 西 宁 | 青海星火铬盐化工厂废水治理工程 |
| 6 | 青 海 | 西 宁 | 西宁铁路分局废水处理工程 |
| 7 | 青 海 | 西 宁 | 西宁张氏集团有限公司污水处理工程 |
| 8 | 青 海 | 西 宁 | 中国铝业集团青海分公司废水处理回用工程 |
| 9 | 青 海 | 西 宁 | 青海铝业有限责任公司废水处理工程 |
| 10 | 青 海 | 西 宁 | 青海桥头铝电有限责任公司废水处理回用工程 |
| 11 | 青 海 | 西 宁 | 青海苏青氯酸盐有限责任公司废水循环技改工程 |
| 12 | 青 海 | 西 宁 | 青海黎明化工有限责任公司废水处理工程 |
| 13 | 青 海 | 西 宁 | 西部矿业有限责任公司青海锌厂废水处理工程 |
| 14 | 青 海 | 西 宁 | 青海金塔酒业集团股份有限公司废水处理工程 |
| 15 | 青 海 | 西 宁 | 青海博大纸业责任有限公司废水处理工程 |
| 16 | 青 海 | 西 宁 | 西宁市历史遗留铬渣治理项目 |
| 甘肃合计 20 项，估算总投资 9.84 亿元，项目完成后可新增 COD 削减能力 1.4 万吨/年 |
| 1 | 甘 肃 | 兰 州 | 中石油兰州石化公司废水治理项目 |
| 2 | 甘 肃 | 兰 州 | 兰州新西部维尼纶有限责任公司废水治理项目 |
| 3 | 甘 肃 | 兰 州 | 西北永新化工股份有限责任公司废水治理项目 |
| 4 | 甘 肃 | 白 银 | 白银有色金属公司废水治理项目 |
| 5 | 甘 肃 | 白 银 | 甘肃稀土集团有限责任公司废水治理项目 |

—  25  —

| 编号 | 省 区 | 地 区 | 工 程 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 甘 肃 | 白 银 | 甘肃银光化工集团有限公司废水治理项目 |
| 7 | 甘 肃 | 白 银 | 靖远煤业公司废水治理项目 |
| 8 | 甘 肃 | 临夏州 | 刘家峡化肥集团公司废水治理项目 |
| 9 | 甘 肃 | 临夏州 | 广河县工业园区废水治理项目 |
| 10 | 甘 肃 | 甘南州 | 合作市华羚干酪素公司废水治理项目 |
| 11 | 甘 肃 | 平 凉 | 华能平凉发电公司平凉发电公司废水回用工程 |
| 12 | 甘 肃 | 平 凉 | 华亭煤电股份公司陈家沟煤矿矿井废水治理工程 |
| 13 | 甘 肃 | 平 凉 | 华亭县煤业集团崇信新寨煤矿综合治理工程 |
| 14 | 甘 肃 | 平 凉 | 泾川王母泉啤酒公司废水治理工程 |
| 15 | 甘 肃 | 平 凉 | 宝马纸业公司造纸废水治理二期工程 |
| 16 | 甘 肃 | 平 凉 | 百兴集团造纸制革废水治理二期工程 |
| 17 | 甘 肃 | 天 水 | 甘肃恒达化工公司致祥颜料公司 |
| 18 | 甘 肃 | 定 西 | 甘肃省兴达淀粉工业有限责任公司废水治理项目 |
| 19 | 甘 肃 | 定 西 | 陇西渭水酒业有限责任公司 DDGS 生产废水治理工程 |
| 20 | 甘 肃 | 定 西 | 陇西县清吉洋芋开发有限责任公司废水治理工程 |
| 宁夏合计 28 项，估算总投资 9.23 亿元，项目完成后可新增 COD 削减能力 1.3 万吨/年 |
| 1 | 宁 夏 | 固 原 | 马铃薯淀粉废水综合利用示范项目 |
| 2 | 宁 夏 | 固 原 | 淀粉废水处理工程 |
| 3 | 宁 夏 | 固 原 | 西海固国联马铃薯淀粉公司等 34 家淀粉废水治理项目 |
| 4 | 宁 夏 | 石嘴山 | 宁夏沙湖纸业废水治理及改造工程 |
| 5 | 宁 夏 | 石嘴山 | 宁夏日盛实业发泡废水治理工程 |
| 6 | 宁 夏 | 石嘴山 | 石嘴山创佳化工有限公司双氢胺废水治理工程 |
| 7 | 宁 夏 | 石嘴山 | 宁夏西部聚氯乙稀有限公司污水治理项目 |
| 8 | 宁 夏 | 石嘴山 | 宁夏大荣化工冶金公司废水治理工程 |
| 9 | 宁 夏 | 石嘴山 | 宁夏鲁晶化工实业公司化工废水综合治理工程 |
| 10 | 宁 夏 | 石嘴山 | 宁夏三喜化工股份有限公司化工废水综合治理工程 |
| 11 | 宁 夏 | 石嘴山 | 英力特化工股份有限公司含 PVC 电石渣浆废水回收利用工程 |
| 12 | 宁 夏 | 吴 忠 | 吴忠造纸厂污水集中处理改造工程 |
| 13 | 宁 夏 | 吴 忠 | 宁夏昊盛集团纸业公司黑液碱回收清洁生产技术项目 |

—  26  —

| 编号 | 省 区 | 地 区 | 工 程 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 宁 夏 | 吴 忠 | 宁夏吴忠市万胜生物工程有限公司日处理 2400m3/d 玉米淀粉 |
|  |  |  | 生产废水治理项目 |
| 15 | 宁 夏 | 吴 忠 | 宁夏金昱元峡光纸业公司黑液碱回收清洁生产技术项目 |
| 16 | 宁 夏 | 吴 忠 | 宁夏宇华纸业有限公司黑液碱回收生化治污工程 |
| 17 | 宁 夏 | 吴 忠 | 宁夏富荣化工有限公司工业废水治理项目 |
| 18 | 宁 夏 | 银 川 | 宁夏紫金花纸业有限公司碱回收治污节能工程 |
| 19 | 宁 夏 | 银 川 | 中油宁夏炼化分公司化肥厂循环水治理及污水回用项目 |
| 20 | 宁 夏 | 银 川 | 宁夏美洁纸业股份有限公司碱回收改扩建工程 |
| 21 | 宁 夏 | 银 川 | 中国石油宁夏炼化分公司污水达标排放改造及回用项目 |
| 22 | 宁 夏 | 银 川 | 宁夏多维药业有限公司污水处理工程 |
| 23 | 宁 夏 | 银 川 | 丰友化工公司尿素工艺冷凝液深度水解回收治理项目 |
| 24 | 宁 夏 | 银 川 | 宁夏启元药业有限公司高浓度有机废水综合治理项目 |
| 25 | 宁 夏 | 银 川 | 宁夏宝塔灵州石化有限公司炼油污水处理和回用技术改造项目 |
| 26 | 宁 夏 | 中 卫 | 宁夏中宁淀粉糖厂淀粉工业废水治理工程 |
| 27 | 宁 夏 | 中 卫 | 宁夏明盛染化有限责任公司化工废水治理工程 |
| 28 | 宁 夏 | 中 卫 | 宁夏香山酒业（集团）有限公司枸杞果酒废水治理工程 |
| 内蒙合计 29 项，估算总投资 19.44 亿元，项目完成后可新增 COD 削减能力 2.6 万吨/年 |
| 1 | 内蒙古 | 阿拉善盟 | 兰太实业公司污水处理工程 |
| 2 | 内蒙古 | 阿拉善盟 | 阿拉善焦化一厂 300 万吨／年机焦废水治理项目 |
| 3 | 内蒙古 | 阿拉善盟 | 阿拉善焦化二厂 60 万吨/年机焦污水处理工程 |
| 4 | 内蒙古 | 乌 海 | 海南工业园区工业废水治理项目 |
| 5 | 内蒙古 | 乌 海 | 海南区黄河化工集团公司工业废水治理 |
| 6 | 内蒙古 | 乌 海 | 黄河工贸公司华西焦化废水治理项目 |
| 7 | 内蒙古 | 乌 海 | 黄河工贸公司万晨焦化废水治理项目 |
| 8 | 内蒙古 | 乌 海 | 乌海化工公司蒸氨废液综合利用项目 |
| 9 | 内蒙古 | 乌 海 | 海吉氯碱化工工业废水治理扩建项目 |
| 10 | 内蒙古 | 巴彦淖尔 | 内蒙古乌拉山化肥责任有限公司废水闭路循环项目 |
| 11 | 内蒙古 | 巴彦淖尔 | 黄河铬盐股份有限公司铬盐废水综合治理技术改造项目 |
| 12 | 内蒙古 | 巴彦淖尔 | 内蒙古塞外星华章纸业股份有限公司治污及改造工程 |

—  27  —

| 编号 | 省 区 | 地 区 | 工 程 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 内蒙古 | 巴彦淖尔 | 美利北辰浆纸股份有限公司碱回收环保节能工程 |
| 14 | 内蒙古 | 巴彦淖尔 | 内蒙古昊元生物制品有限公司废水治理工程 |
| 15 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯准格尔能源有限责任公司废水治理改扩建工程 |
| 16 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯市李家塔煤矿生活污水处理工程 |
| 17 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯市神东公司黑炭沟污水处理厂废水改造工程 |
| 18 | 内蒙古 | 包 头 | 包钢总排污水处理厂扩建及中水回用工程 |
| 19 | 内蒙古 | 包 头 | 包钢酚氰废水综合治理项目 |
| 20 | 内蒙古 | 包 头 | 包钢选矿厂迁移（污染治理）及尾矿坝综合整治工程 |
| 21 | 内蒙古 | 包 头 | 包头市东宝乐凯明胶有限公司企业搬迁废水治理工程 |
| 22 | 内蒙古 | 包 头 | 稀土高科废水治理项目 |
| 23 | 内蒙古 | 包 头 | 蒙牛乳业包头分公司废水治理项目 |
| 24 | 内蒙古 | 包 头 | 包头伊利乳业股份有限公司废水治理项目 |
| 25 | 内蒙古 | 包 头 | 包头市华资实业股份有限公司废水综合治理及资源节约利用 |
|  |  |  | 工程项目 |
| 26 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古天野化工中水回用项目 |
| 27 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 盛乐经济园区工业污水处理与回用工程 |
| 28 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 托电园区工业污水处理项目 |
| 29 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古金河集团年产 2 万 吨金霉素污水处理工程 |
| 山西合计 107 项，估算总投资 22.04 亿元，项目完成后可新增 COD 削减能力 3.2 万吨/年 |
| 1 | 山 西 | 朔 州 | 右玉县全盛化工有限责任公司污水处理工程 |
| 2 | 山 西 | 朔 州 | 右玉县教场坪煤矿废水处理及回用工程 |
| 3 | 山 西 | 晋 中 | 汾西矿业集团公司洗煤厂尾煤水处理系统改造工程 |
| 4 | 山 西 | 晋 中 | 灵石宇昕化工公司废水治理工程 |
| 5 | 山 西 | 晋 中 | 灵石星晨煤化公司等 5 家机焦综合治理工程 |
| 6 | 山 西 | 晋 中 | 平遥肉制品加工小区污水治理 |
| 7 | 山 西 | 晋 中 | 平遥煤化集团焦化厂污水治理 |
| 8 | 山 西 | 晋 中 | 山西宏固酒业有限公司环保污染综合治理工程 |
| 9 | 山 西 | 晋 中 | 山西榆次远大线材制品有限公司焦化废水治理工程 |
| 10 | 山 西 | 晋 中 | 介休三盛焦化有限公司焦化废水治理工程 |

—  28  —

| 编号 | 省 区 | 地 区 | 工 程 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 山 西 | 运 城 | 山西志峰造纸业有限公司废水治理工程 |
| 12 | 山 西 | 运 城 | 山西省晋南基建物资有限公司造纸厂废水治理工程 |
| 13 | 山 西 | 运 城 | 稷山纸业有限责任公司废水治理工程 |
| 14 | 山 西 | 运 城 | 山西新绛县龙泉物质再生利用厂废水治理工程 |
| 15 | 山 西 | 运 城 | 山西新绛县汾河造纸厂废水治理工程 |
| 16 | 山 西 | 运 城 | 新绛高义煤化焦化废水治理项目 |
| 17 | 山 西 | 运 城 | 绛县志信化工有限公司污水处理与回用工程 |
| 18 | 山 西 | 运 城 | 绛县远征化工有限公司污水处理工程 |
| 19 | 山 西 | 运 城 | 绛县恒大化工有限公司污水处理工程 |
| 20 | 山 西 | 运 城 | 山西翔宇化工有限公司废水处理工程 |
| 21 | 山 西 | 运 城 | 山西华晋纺织印染有限公司污水处理技改工程 |
| 22 | 山 西 | 运 城 | 北京汇源集团万荣有限公司生产污水综合处理工程 |
| 23 | 山 西 | 运 城 | 山西华康药业股份有限公司废水处理工程 |
| 24 | 山 西 | 运 城 | 万荣三九药业有限公司污水处理工程 |
| 25 | 山 西 | 运 城 | 山西鑫峰煤化有限公司焦化厂废水处理工程 |
| 26 | 山 西 | 运 城 | 彩佳印染有限公司污水处理项目 |
| 27 | 山 西 | 运 城 | 华圣铝业有限公司污水处理项目 |
| 28 | 山 西 | 运 城 | 中农化工有限公司尿素深度水解项目 |
| 29 | 山 西 | 运 城 | 凯通服装面料公司污水处理项目 |
| 30 | 山 西 | 运 城 | 山西理成科贸集团工业废水处理工程 |
| 31 | 山 西 | 运 城 | 锦鑫生物科技开发有限公司废水处理工程 |
| 32 | 山 西 | 运 城 | 株达焦化有限公司废水处理工程 |
| 33 | 山 西 | 运 城 | 永鑫钢铁有限公司废水处理工程 |
| 34 | 山 西 | 运 城 | 山西三联集团废水处理工程 |
| 35 | 山 西 | 运 城 | 创新煤化集团公司废水处理工程 |
| 36 | 山 西 | 运 城 | 风陵渡开发区亚宝工业园污水处理站 |
| 37 | 山 西 | 运 城 | 黄河化工有限公司柠檬酸污水循环利用新技术项目 |
| 38 | 山 西 | 运 城 | 强胜油脂有限公司污水处理工程 |
| 39 | 山 西 | 运 城 | 山西洞宾酒业有限公司污水处理项目 |

—  29  —

| 编号 | 省 区 | 地 区 | 工 程 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 山 西 | 运 城 | 山西芮城亚宝曾药有限公司污水处理项目 |
| 41 | 山 西 | 运 城 | 丰润实业有限公司污水处理项目 |
| 42 | 山 西 | 运 城 | 德欣福利化工有限公司污水处理项目 |
| 43 | 山 西 | 运 城 | 丰喜集团平陆公司化肥生产污水处理工程 |
| 44 | 山 西 | 运 城 | 雪冰食品有限公司果汁生产污水处理工程 |
| 45 | 山 西 | 运 城 | 山西恒华农副产品开发有限公司酒精生产污水处理工程 |
| 46 | 山 西 | 运 城 | 运城市鑫顺纸业有限公司污水零排放处理工程 |
| 47 | 山 西 | 运 城 | 运城鸿茂纸业有限公司造纸废水零排放治理工程 |
| 48 | 山 西 | 运 城 | 关铝炭素废水处理工程 |
| 49 | 山 西 | 运 城 | 山西海鑫公司废水处理工程 |
| 50 | 山 西 | 运 城 | 闻喜东方新闻纸业污水处理工程 |
| 51 | 山 西 | 运 城 | 宝鑫铁业公司金鑫铁矿尾矿处理工程 |
| 52 | 山 西 | 运 城 | 山西鑫盛煤化工有限公司 20 万吨/年甲醇废水循环利用项目 |
| 53 | 山 西 | 运 城 | 运城市瑞马纸业有限公司“零排放”治理工程 |
| 54 | 山 西 | 运 城 | 中鑫钢铁有限公司 30 万吨/日角钢生产线废水循环利用项目 |
| 55 | 山 西 | 太 原 | 太钢生产废水“零”排放工程 |
| 56 | 山 西 | 太 原 | 太原煤气化公司焦化工厂区水系统综合治理工程 |
| 57 | 山 西 | 太 原 | 太原煤气化公司导热油技术应用项目 |
| 58 | 山 西 | 太 原 | 太原煤气化公司“零”排放工程 |
| 59 | 山 西 | 太 原 | 太化集团氯碱分公司工业废水“零”排放工程 |
| 60 | 山 西 | 太 原 | 太化集团合成氨分公司生产污水治理工程 |
| 61 | 山 西 | 太 原 | 太化集团南堰污水处理厂技改、扩容及污水回用工程 |
| 62 | 山 西 | 太 原 | 太化集团硫酸厂废水治理工程 |
| 63 | 山 西 | 太 原 | 太原刚玉东山热电有限公司废水治理工程 |
| 64 | 山 西 | 太 原 | 太原东山煤矿矿井涌水处理项目 |
| 65 | 山 西 | 太 原 | 山西西山焦煤集团煤气化公司污水处理厂改造工程 |
| 66 | 山 西 | 太 原 | 山西兴安化学工业集团有限公司废水治理工程 |
| 67 | 山 西 | 太 原 | 晋机废水循环利用项目 |
| 68 | 山 西 | 太 原 | 山西新华化工厂废水治理工程 |

—  30  —

| 编号 | 省 区 | 地 区 | 工 程 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 69 | 山 西 | 太 原 | 江阳总排工业废水中水回用工程 |
| 70 | 山 西 | 太 原 | 银焱集团古交焦化厂废水净化回用工程 |
| 71 | 山 西 | 太 原 | 梗阳实业集团有限公司焦化废水零排放工程 |
| 72 | 山 西 | 太 原 | 东盛焦化煤气公司焦化污水处理改造工程 |
| 73 | 山 西 | 太 原 | 三兴煤炭气化公司 50m3/h 焦化废水处理站 |
| 74 | 山 西 | 太 原 | 山西华源电化有限责任公司废水治理工程 |
| 75 | 山 西 | 临 汾 | 临汾同世达实业有限公司污水处理工程 |
| 76 | 山 西 | 临 汾 | 临汾万鑫达焦化公司污水处理站 |
| 77 | 山 西 | 临 汾 | 临汾造纸厂污水处理二期工程 |
| 78 | 山 西 | 临 汾 | 山西晋芳纸业有限公司废水处理工程 |
| 79 | 山 西 | 临 汾 | 山西焦化集团有限公司废水治理工程 |
| 80 | 山 西 | 临 汾 | 山西焦化股份有限公司废水治理工程 |
| 81 | 山 西 | 临 汾 | 山西海姿焦化有限公司废水治理 |
| 82 | 山 西 | 临 汾 | 山西三维集团股份有限公司污水治理回用工程 |
| 83 | 山 西 | 临 汾 | 太钢集团临汾钢铁有限公司污水处理回用项目 |
| 84 | 山 西 | 临 汾 | 太钢集团临汾钢铁有限公司焦化废水深度处理项目 |
| 85 | 山 西 | 临 汾 | 山西惠通达焦化有限公司生化废水处理项目 |
| 86 | 山 西 | 临 汾 | 襄汾县侯临焦化有限责任公司废水处理项目 |
| 87 | 山 西 | 临 汾 | 山西光大焦化气源有限公司污水处理站 |
| 88 | 山 西 | 临 汾 | 山西霍泉化工有限公司污水处理设施工程 |
| 89 | 山 西 | 临 汾 | 酒钢集团翼城钢铁有限责任公司污水处理站 |
| 90 | 山 西 | 临 汾 | 山西汾河生化有限公司废水治理工程 |
| 91 | 山 西 | 临 汾 | 汾河生化制药公司废水治理工程 |
| 92 | 山 西 | 临 汾 | 金星啤酒有限公司废水治理工程 |
| 93 | 山 西 | 临 汾 | 新泉造纸有限公司废水治理工程 |
| 94 | 山 西 | 临 汾 | 山西金尧焦化有限公司污水处理设施工程 |
| 95 | 山 西 | 吕 梁 | 岚县金龙化工有限公司化肥废水治理工程 |
| 96 | 山 西 | 吕 梁 | 山西交城森海造纸有限公司废水综合治理工程 |
| 97 | 山 西 | 吕 梁 | 山西大土河焦化有限公司焦化废水治理工程 |

—  31  —

| 编号 | 省 区 | 地 区 | 工 程 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 98 | 山 西 | 吕 梁 | 文水县振兴化工有限公司废水废气综合治理工程 |
| 99 | 山 西 | 吕 梁 | 孝义金晖煤焦有限公司污水处理工程 |
| 100 | 山 西 | 吕 梁 | 吕梁东义集团煤气化有限公司污水处理工程 |
| 101 | 山 西 | 吕 梁 | 山西中吕焦化有限公司焦化废水改扩建工程 |
| 102 | 山 西 | 吕 梁 | 孝义金岩焦化有限公司污水处理工程 |
| 103 | 山 西 | 吕 梁 | 孝义金达焦化有限公司污水处理工程 |
| 104 | 山 西 | 吕 梁 | 孝义楼东俊安煤气化有限公司污水处理工程 |
| 105 | 山 西 | 忻 州 | 山西静乐煤焦化有限公司污水处理工程 |
| 106 | 山 西 | 忻 州 | 山西酸溜溜食品饮料有限公司污水处理工程 |
| 107 | 山 西 | 忻 州 | 山西同德化工有限公司污水处理工程 |
| 陕西合计 29 项，估算总投资 6.35 亿元，项目完成后可新增 COD 削减能力 0.9 万吨/年 |
| 1 | 陕 西 | 西 安 | 蔡伦造纸厂污水处理工程 |
| 2 | 陕 西 | 西 安 | 奥辉纸业有限公司污水处理工程 |
| 3 | 陕 西 | 西 安 | 户县渭丰纸箱厂污水处理工程 |
| 4 | 陕 西 | 西 安 | 惠宁纸业有限公司污水处理工程 |
| 5 | 陕 西 | 西 安 | 世纪明大果业有限公司污水处理工程 |
| 6 | 陕 西 | 西 安 | 陕西兴化集团有限公司污水处理工程 |
| 7 | 陕 西 | 西 安 | 莲花寺磷肥厂废水处理与回用工程 |
| 8 | 陕 西 | 西 安 | 西安北方光电有限公司废水治理工程 |
| 9 | 陕 西 | 西 安 | 西安石化分公司废水治理及减排工程 |
| 10 | 陕 西 | 咸 阳 | 陕西兴包集团污水处理工程 |
| 11 | 陕 西 | 咸 阳 | 安德里果蔬汁有限公司污水处理工程 |
| 12 | 陕 西 | 咸 阳 | 东方纸业集团污水处理工程 |
| 13 | 陕 西 | 咸 阳 | 摩美得制药废水治理及回用工程 |
| 14 | 陕 西 | 咸 阳 | 咸阳三五三零印染厂废水治理改造工程 |
| 15 | 陕 西 | 宝 鸡 | 扶凤县法门寺纸业有限公司污水处理工程 |
| 16 | 陕 西 | 宝 鸡 | 秦岭化肥厂凤翔分公司污水处理工程 |
| 17 | 陕 西 | 宝 鸡 | 科达纸业有限公司搬迁及造纸废水处理工程 |
| 18 | 陕 西 | 宝 鸡 | 圣龙箱板纸公司废水处理工程 |

—  32  —

| 编号 | 省 区 | 地 区 | 工 程 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 陕 西 | 宝 鸡 | 兴翔纸业公司废水处理改造工程 |
| 20 | 陕 西 | 宝 鸡 | 岐山县天德纸业废水零排放工程 |
| 21 | 陕 西 | 宝 鸡 | 恒兴果汁公司废水处理改造工程 |
| 22 | 陕 西 | 宝 鸡 | 宝鸡氮肥厂废水治理改造工程 |
| 23 | 陕 西 | 宝 鸡 | 岐山华祥纸箱公司废水零排放工程 |
| 24 | 陕 西 | 宝 鸡 | 凤翔城西造纸厂废水零排放工程 |
| 25 | 陕 西 | 宝 鸡 | 岐山化学工业公司废水处理改造工程 |
| 26 | 陕 西 | 渭 南 | 蒲城永丰利亚造纸废水处理公司 |
| 27 | 陕 西 | 渭 南 | 蒲城五羊造纸废水处理公司 |
| 28 | 陕 西 | 渭 南 | 蒲城康钰纸业废水处理工程 |
| 29 | 陕 西 | 渭 南 | 华山化工集团有限公司污水处理工程 |
| 河南合计 34 项，估算总投资 8.34 亿元，项目完成后可新增 COD 削减能力 1.2 万吨/年 |
| 1 | 河 南 | 郑 州 | 河南康泰制药集团公司废水深度处理工程 |
| 2 | 河 南 | 洛 阳 | 骏马化工公司氮肥生产污水治理工程 |
| 3 | 河 南 | 洛 阳 | 洛阳市洛新工业园区污水处理工程 |
| 4 | 河 南 | 洛 阳 | 洛阳市龙祥纸业有限公司废水处理工程 |
| 5 | 河 南 | 洛 阳 | 河南商都集团有限责任公司废水治理和回用工程 |
| 6 | 河 南 | 洛 阳 | 偃师太学染化有限公司废水治理技改项目 |
| 7 | 河 南 | 洛 阳 | 偃师市东园化工有限公司废水治理技改项目 |
| 8 | 河 南 | 安 阳 | 滑县海通纸业有限责任公司废水深度治理工程 |
| 9 | 河 南 | 新 乡 | 新乡市黄河化工有限公司氮肥生产污水综合治理工程 |
| 10 | 河 南 | 新 乡 | 延津延化总厂污水处理工程 |
| 11 | 河 南 | 新 乡 | 新乡市黄河精细化工废水综合治理工程 |
| 12 | 河 南 | 焦 作 | 孟州市桑坡皮毛群污水处理工程 |
| 13 | 河 南 | 焦 作 | 武陟县西滑封纸厂污水处理工程 |
| 14 | 河 南 | 焦 作 | 温县大江化工公司污水处理工程 |
| 15 | 河 南 | 焦 作 | 沁阳市中原制革厂污水处理工程 |
| 16 | 河 南 | 三门峡 | 中农化工公司污水处理设施项目 |
| 17 | 河 南 | 三门峡 | 三门峡印染厂废水改扩建项目 |

—  33  —

| 编号 | 省 区 | 地 区 | 工 程 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 河 南 | 三门峡 | 灵宝黄金股份有限公司黄金冶炼分公司污水深度治理项目 |
| 19 | 河 南 | 三门峡 | 河南仰韶生化工程有限公司废水处理及综合利用项目 |
| 20 | 河 南 | 三门峡 | 河南仰韶酒业有限责任公司废水处理工程 |
| 21 | 河 南 | 三门峡 | 河南亚能天元电力有限公司污水处理项目 |
| 22 | 河 南 | 三门峡 | 河南煤气化工程污水处理改扩建项目 |
| 23 | 河 南 | 三门峡 | 三门峡市湖滨浓缩果汁厂污水治理项目 |
| 24 | 河 南 | 三门峡 | 河南中原黄金冶炼厂污水处理工程 |
| 25 | 河 南 | 三门峡 | 三门峡缘份果业有限公司废水治理项目 |
| 26 | 河 南 | 三门峡 | 灵宝阿姆斯果汁有限公司污水处理项目 |
| 27 | 河 南 | 三门峡 | 三门峡金茂化工有限公司废水深度处理和回用工程 |
| 28 | 河 南 | 三门峡 | 三门峡金星啤酒厂污水处理设施改造项目 |
| 29 | 河 南 | 三门峡 | 三门峡唐润资源利用有限公司废水处理及回用项目 |
| 30 | 河 南 | 三门峡 | 金源晨光化工有限公司污水处理扩建项目 |
| 31 | 河 南 | 三门峡 | 河南威尔特化纤有限公司废水处理改造项目 |
| 32 | 河 南 | 济 源 | 济源大洋化工氨氮废水治理工程 |
| 33 | 河 南 | 济 源 | 河南豫光金铅股份有限公司硫酸废水处理工程改扩建项目 |
| 34 | 河 南 | 济 源 | 河南豫光金铅股份有限公司 10 万 t/a 锌冶炼废水循环利用工程 |

—  34  —

附表六：

城镇污水处理设施项目表

附表六-1	优先项目表

| 编号 | 省 区 | 地 区 | 项 目 名 称 | 规 模 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 万吨/日 | 亿元 |
|  | 青 海 | 合计 12 项 |  | 20.2 | 7.74 |
| 1 | 青 海 | 海北州 | 海晏污水处理厂 | 0.2 | 0.12 |
| 2 | 青 海 | 海北州 | 刚察污水处理厂 | 0.3 | 0.13 |
| 3 | 青 海 | 海 东 | 互助污水处理厂 | 2 | 0.66 |
| 4 | 青 海 | 海 东 | 乐都县污水处理厂 | 1.2 | 0.34 |
| 5 | 青 海 | 海 东 | 循化县污水处理厂 | 0.6 | 0.2 |
| 6 | 青 海 | 海南州 | 共和县污水处理厂 | 1 | 0.42 |
| 7 | 青 海 | 海南州 | 贵德县污水处理厂 | 0.4 | 0.2 |
| 8 | 青 海 | 海西州 | 德令哈污水处理厂 | 2 | 0.99 |
| 9 | 青 海 | 黄南州 | 同仁县污水处理厂 | 0.9 | 0.37 |
| 10 | 青 海 | 西 宁 | 大通县污水处理厂 | 2.5 | 0.66 |
| 11 | 青 海 | 西 宁 | 湟中县污水处理厂 | 0.6 | 0.5 |
| 12 | 青 海 | 西 宁 | 西宁市区污水处理厂 | 8.5 | 3.15 |
|  | 甘 肃 | 合计 12 项 |  | 18 | 6.34 |
| 1 | 甘 肃 | 白 银 | 会宁县城区污水处理工程 | 1.5 | 0.4 |
| 2 | 甘 肃 | 白 银 | 靖远县城区污水处理工程 | 1.5 | 0.5 |
| 3 | 甘 肃 | 定 西 | 渭源县城区污水处理工程 | 0.5 | 0.25 |
| 4 | 甘 肃 | 甘南州 | 夏河县城区污水处理工程 | 0.5 | 0.27 |
| 5 | 甘 肃 | 兰 州 | 永登县污水处理厂扩建工程 | 1.3 | 0.73 |

—  35  —

| 编号 | 省 区 | 地 区 | 项 目 名 称 | 规 模 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 万吨/日 | 亿元 |
| 6 | 甘 肃 | 兰 州 | 榆中县夏官营污水处理工程 | 1.5 | 0.72 |
| 7 | 甘 肃 | 临夏州 | 永靖县城区污水处理工程 | 1.2 | 0.37 |
| 8 | 甘 肃 | 平 凉 | 华亭县城区污水处理工程 | 1.5 | 0.37 |
| 9 | 甘 肃 | 平 凉 | 泾川县城区污水处理工程 | 1 | 0.32 |
| 10 | 甘 肃 | 庆 阳 | 庆城县城区污水处理工程 | 0.5 | 0.42 |
| 11 | 甘 肃 | 天 水 | 秦安县城区污水处理工程 | 3 | 0.64 |
| 12 | 甘 肃 | 天 水 | 天水市麦积区污水处理工程 | 4 | 1.35 |
|  | 宁 夏 | 合计 17 项 |  | 26 | 6.98 |
| 1 | 宁 夏 | 固 原 | 泾源污水处理厂 | 1 | 0.32 |
| 2 | 宁 夏 | 固 原 | 隆德污水处理厂 | 1 | 0.35 |
| 3 | 宁 夏 | 固 原 | 彭阳污水处理厂 | 1 | 0.32 |
| 4 | 宁 夏 | 固 原 | 西吉污水处理厂 | 1 | 0.36 |
| 5 | 宁 夏 | 石嘴山 | 石嘴山第四（红果子）污水处理厂 | 1 | 0.49 |
| 6 | 宁 夏 | 吴 忠 | 红寺堡污水处理厂 | 1 | 0.32 |
| 7 | 宁 夏 | 吴 忠 | 青铜峡第二（河西）污水处理厂 | 1 | 0.32 |
| 8 | 宁 夏 | 吴 忠 | 同心污水处理厂 | 1.5 | 0.39 |
| 9 | 宁 夏 | 吴 忠 | 吴忠第二污水处理厂 | 2 | 0.53 |
| 10 | 宁 夏 | 吴 忠 | 盐池污水处理厂 | 1.5 | 0.35 |
| 11 | 宁 夏 | 银 川 | 贺兰污水处理厂 | 1.5 | 0.3 |
| 12 | 宁 夏 | 银 川 | 灵武第二（宁东）污水处理厂 | 1.5 | 0.48 |
| 13 | 宁 夏 | 银 川 | 银川第五污水处理厂 | 5 | 0.96 |
| 14 | 宁 夏 | 银 川 | 永宁第二（望远）污水处理厂 | 1.5 | 0.38 |
| 15 | 宁 夏 | 银 川 | 永宁第一污水处理厂 | 1.5 | 0.32 |
| 16 | 宁 夏 | 中 卫 | 海原污水处理厂 | 1.5 | 0.4 |
| 17 | 宁 夏 | 中 卫 | 中卫第二污水处理厂 | 1.5 | 0.39 |
|  | 内蒙古 | 合计 27 项 |  | 73.7 | 23.81 |

—  36  —

| 编号 | 省 区 | 地 区 | 项 目 名 称 | 规 模 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 万吨/日 | 亿元 |
| 1 | 内蒙古 | 阿拉善盟 | 阿拉善盟污水处理厂 | 0.6 | 0.3 |
| 2 | 内蒙古 | 巴彦淖尔 | 磴口县污水处理厂 | 0.7 | 0.16 |
| 3 | 内蒙古 | 巴彦淖尔 | 杭锦后旗污水处理厂 | 1.1 | 0.24 |
| 4 | 内蒙古 | 巴彦淖尔 | 乌拉特前旗污水处理厂 | 1.4 | 0.78 |
| 5 | 内蒙古 | 巴彦淖尔 | 乌拉特中旗污水处理厂 | 0.5 | 0.16 |
| 6 | 内蒙古 | 巴彦淖尔 | 五原县污水处理厂 | 0.8 | 0.58 |
| 7 | 内蒙古 | 包 头 | 白云区污水处理厂 | 0.7 | 0.24 |
| 8 | 内蒙古 | 包 头 | 包头市市区污水处理厂 | 31.2 | 5.37 |
| 9 | 内蒙古 | 包 头 | 固阳县污水处理厂 | 1 | 0.35 |
| 10 | 内蒙古 | 包 头 | 石拐区污水处理厂 | 0.7 | 0.25 |
| 11 | 内蒙古 | 包 头 | 土默特右旗污水处理厂 | 1.2 | 0.37 |
| 12 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 达拉特旗污水处理厂 | 4.8 | 0.95 |
| 13 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 东胜区污水处理厂 | 7.5 | 2.42 |
| 14 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗污水处理厂 | 1.5 | 0.33 |
| 15 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 乌审旗污水处理厂 | 1.1 | 0.41 |
| 16 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗污水处理厂 | 2 | 0.7 |
| 17 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 准格尔旗污水处理厂 | 3.5 | 0.78 |
| 18 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 杭锦旗污水处理厂 | 1 | 0.28 |
| 19 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 和林格尔县污水处理厂 | 1 | 0.37 |
| 20 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 呼和浩特市市区污水处理厂 | 2.6 | 5.9 |
| 21 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 清水河县污水处理厂 | 1 | 0.26 |
| 22 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 土默特左旗污水处理厂 | 1.7 | 0.53 |
| 23 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 托克托县污水处理厂 | 1.5 | 0.49 |
| 24 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 武川县污水处理厂 | 1.6 | 0.44 |
| 25 | 内蒙古 | 乌 海 | 乌海市海南区污水处理厂 | 1.8 | 0.58 |
| 26 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 卓资县污水处理厂 | 0.6 | 0.35 |

—  37  —

| 编号 | 省 区 | 地 区 | 项 目 名 称 | 规 模 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 万吨/日 | 亿元 |
| 27 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 四子王旗污水处理厂 | 0.6 | 0.22 |
|  | 山 西 | 合计 43 项 |  | 97.1 | 41.13 |
| 1 | 山 西 | 晋 城 | 高平市污水及再生水处理工程 | 3 | 0.76 |
| 2 | 山 西 | 晋 城 | 陵川县污水及再生水处理工程 | 1.5 | 0.38 |
| 3 | 山 西 | 晋 城 | 阳城县污水及再生水处理工程 | 1.8 | 0.6 |
| 4 | 山 西 | 晋 中 | 介休市污水及再生水处理工程 | 3 | 0.42 |
| 5 | 山 西 | 晋 中 | 灵石县污水及再生水处理工程 | 1 | 0.37 |
| 6 | 山 西 | 晋 中 | 祁县污水及再生水处理工程 | 2.5 | 1.13 |
| 7 | 山 西 | 晋 中 | 寿阳县污水及再生水处理工程 | 1.5 | 0.51 |
| 8 | 山 西 | 晋 中 | 太谷县污水及再生水处理工程 | 1.8 | 0.6 |
| 9 | 山 西 | 临 汾 | 汾西县污水及再生水处理工程 | 1 | 0.45 |
| 10 | 山 西 | 临 汾 | 洪洞县污水及再生水处理工程 | 2.5 | 1.13 |
| 11 | 山 西 | 临 汾 | 侯马市污水及再生水处理工程 | 3 | 1.11 |
| 12 | 山 西 | 临 汾 | 霍州市污水及再生水处理工程 | 3.5 | 1.3 |
| 13 | 山 西 | 临 汾 | 吉县污水及再生水处理工程 | 0.5 | 0.25 |
| 14 | 山 西 | 临 汾 | 曲沃县污水及再生水处理工程 | 1.5 | 0.68 |
| 15 | 山 西 | 临 汾 | 襄汾县污水及再生水处理工程 | 2.5 | 1.13 |
| 16 | 山 西 | 临 汾 | 翼城县污水及再生水处理工程 | 2 | 0.9 |
| 17 | 山 西 | 吕 梁 | 汾阳市污水及再生水处理工程 | 2.5 | 1.13 |
| 18 | 山 西 | 吕 梁 | 交城县污水及再生水处理工程 | 2 | 0.9 |
| 19 | 山 西 | 吕 梁 | 临县污水及再生水处理工程 | 2 | 0.9 |
| 20 | 山 西 | 吕 梁 | 柳林县污水及再生水处理工程 | 3.5 | 1.3 |
| 21 | 山 西 | 吕 梁 | 文水县污水及再生水处理工程 | 2.5 | 1.13 |
| 22 | 山 西 | 吕 梁 | 兴县污水及再生水处理工程 | 1.5 | 0.68 |
| 23 | 山 西 | 吕 梁 | 中阳县污水及再生水处理工程 | 1 | 0.45 |
| 24 | 山 西 | 太 原 | 清徐县污水及再生水处理工程 | 2.5 | 1.13 |

—  38  —

| 编号 | 省 区 | 地 区 | 项 目 名 称 | 规 模 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 万吨/日 | 亿元 |
| 25 | 山 西 | 太 原 | 太原市污水及再生水处理工程 | 17 | 9.1 |
| 26 | 山 西 | 太 原 | 阳曲县污水及再生水处理工程 | 1 | 0.45 |
| 27 | 山 西 | 忻 州 | 保德县污水及再生水处理工程 | 1 | 0.45 |
| 28 | 山 西 | 忻 州 | 河曲县污水及再生水处理工程 | 1 | 0.45 |
| 29 | 山 西 | 忻 州 | 岢岚县污水及再生水处理工程 | 0.5 | 0.36 |
| 30 | 山 西 | 忻 州 | 偏关县污水及再生水处理工程 | 1 | 0.45 |
| 31 | 山 西 | 忻 州 | 五寨县污水及再生水处理工程 | 1 | 0.45 |
| 32 | 山 西 | 运 城 | 河津市污水及再生水处理工程 | 3.5 | 1.3 |
| 33 | 山 西 | 运 城 | 稷山县污水及再生水处理工程 | 1.5 | 0.68 |
| 34 | 山 西 | 运 城 | 绛县污水及再生水处理工程 | 1.5 | 0.68 |
| 35 | 山 西 | 运 城 | 临猗县污水及再生水处理工程 | 2.5 | 1.13 |
| 36 | 山 西 | 运 城 | 平陆县污水及再生水处理工程 | 1 | 0.45 |
| 37 | 山 西 | 运 城 | 芮城县污水及再生水处理工程 | 2.5 | 1.13 |
| 38 | 山 西 | 运 城 | 万荣县污水及再生水处理工程 | 1 | 0.45 |
| 39 | 山 西 | 运 城 | 闻喜县污水及再生水处理工程 | 2 | 0.9 |
| 40 | 山 西 | 运 城 | 夏县污水及再生水处理工程 | 1 | 0.45 |
| 41 | 山 西 | 运 城 | 新绛县污水及再生水处理工程 | 2 | 0.9 |
| 42 | 山 西 | 运 城 | 垣曲县污水及再生水处理工程 | 2 | 0.9 |
| 43 | 山 西 | 运 城 | 运城市污水及再生水处理工程 | 4 | 1.11 |
|  | 陕 西 | 合计 36 项 |  | 158.7 | 38.84 |
| 1 | 陕 西 | 宝 鸡 | 宝鸡市高新区污水处理厂 | 10 | 2.1 |
| 2 | 陕 西 | 宝 鸡 | 凤翔县污水处理厂 | 2 | 0.66 |
| 3 | 陕 西 | 宝 鸡 | 扶风县污水处理厂 | 1.8 | 0.4 |
| 4 | 陕 西 | 宝 鸡 | 眉县污水处理厂 | 1.8 | 0.42 |
| 5 | 陕 西 | 宝 鸡 | 岐山县蔡家坡污水处理厂 | 5 | 1.2 |
| 6 | 陕 西 | 宝 鸡 | 千阳县污水处理厂 | 0.6 | 0.28 |

—  39  —

| 编号 | 省 区 | 地 区 | 项 目 名 称 | 规 模 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 万吨/日 | 亿元 |
| 7 | 陕 西 | 铜 川 | 铜川市污水再生利用工程 |  | 0.66 |
| 8 | 陕 西 | 铜 川 | 铜川市新耀污水处理及再生利用工程 | 3 | 0.97 |
| 9 | 陕 西 | 渭 南 | 富平县污水处理厂 | 3 | 0.64 |
| 10 | 陕 西 | 渭 南 | 韩城市污水处理厂 | 3 | 0.58 |
| 11 | 陕 西 | 渭 南 | 华阴市污水处理厂 | 2 | 0.63 |
| 12 | 陕 西 | 渭 南 | 蒲城县污水处理厂 | 3 | 0.63 |
| 13 | 陕 西 | 渭 南 | 渭南市西区污水处理厂 | 3 | 0.72 |
| 14 | 陕 西 | 西 安 | 长安污水处理厂 | 5 | 0.91 |
| 15 | 陕 西 | 西 安 | 高陵污水处理厂 | 2 | 0.39 |
| 16 | 陕 西 | 西 安 | 户县污水处理 | 6 | 1.28 |
| 17 | 陕 西 | 西 安 | 西安市北郊泾渭污水处理厂 | 10 | 3.68 |
| 18 | 陕 西 | 西 安 | 西安市第四污水处理厂 | 25 | 5.06 |
| 19 | 陕 西 | 西 安 | 西安市西南郊污水处理厂 | 8 | 2.99 |
| 20 | 陕 西 | 西 安 | 西安市袁乐村污水处理厂 | 20 | 3.22 |
| 21 | 陕 西 | 西 安 | 阎良国家航空产业基地污水处理厂 | 6 | 1.2 |
| 22 | 陕 西 | 西 安 | 周至污水处理厂 | 2 | 0.78 |
| 23 | 陕 西 | 咸 阳 | 乾县污水处理厂 | 1.5 | 0.48 |
| 24 | 陕 西 | 咸 阳 | 彬县污水处理厂 | 2.5 | 0.51 |
| 25 | 陕 西 | 咸 阳 | 泾阳污水处理厂 | 1.5 | 0.35 |
| 26 | 陕 西 | 咸 阳 | 礼泉污水处理厂 | 1 | 0.36 |
| 27 | 陕 西 | 咸 阳 | 三原污水处理厂 | 2 | 0.56 |
| 28 | 陕 西 | 咸 阳 | 武功污水处理厂 | 1.5 | 0.4 |
| 29 | 陕 西 | 咸 阳 | 咸阳南郊污水处理厂 | 5 | 0.88 |
| 30 | 陕 西 | 咸 阳 | 咸阳西郊污水处理厂 | 6 | 1.01 |
| 31 | 陕 西 | 咸 阳 | 杨凌污水处理厂二期 | 6 | 1.95 |
| 32 | 陕 西 | 延 安 | 安塞县污水处理工程 | 0.5 | 0.22 |

—  40  —

| 编号 | 省 区 | 地 区 | 项 目 名 称 | 规 模 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 万吨/日 | 亿元 |
| 33 | 陕 西 | 延 安 | 黄陵县污水处理工程 | 0.5 | 0.21 |
| 34 | 陕 西 | 延 安 | 吴旗县污水处理工程 | 0.5 | 0.21 |
| 35 | 陕 西 | 榆 林 | 榆林市污水处理项目 | 4 | 1.4 |
| 36 | 陕 西 | 榆 林 | 榆林市闫庄则污水处理及再生利用工 | 4 | 0.9 |
|  |  |  | 程 |  |  |
|  | 河 南 | 合计 21 项 |  | 72 | 15.05 |
| 1 | 河 南 | 焦 作 | 孟州市污水处理工程 | 3 | 0.48 |
| 2 | 河 南 | 焦 作 | 沁阳县污水处理工程 | 4 | 0.47 |
| 3 | 河 南 | 焦 作 | 温县污水处理工程 | 2 | 0.49 |
| 4 | 河 南 | 洛 阳 | 栾川县污水处理工程 | 2 | 0.45 |
| 5 | 河 南 | 洛 阳 | 洛宁县污水处理工程 | 2 | 0.45 |
| 6 | 河 南 | 洛 阳 | 洛阳市新区污水处理工程 | 20 | 3.5 |
| 7 | 河 南 | 洛 阳 | 孟津县污水处理工程 | 2 | 0.45 |
| 8 | 河 南 | 洛 阳 | 新安县污水处理工程 | 3 | 0.64 |
| 9 | 河 南 | 洛 阳 | 偃师市污水处理工程 | 4 | 0.91 |
| 10 | 河 南 | 洛 阳 | 伊川县污水处理工程 | 2 | 0.47 |
| 11 | 河 南 | 洛 阳 | 宜阳县污水处理工程 | 2 | 0.43 |
| 12 | 河 南 | 濮 阳 | 范县污水处理工程 | 2 | 0.52 |
| 13 | 河 南 | 濮 阳 | 台前县污水处理工程 | 2 | 0.41 |
| 14 | 河 南 | 三门峡 | 灵宝县污水处理工程 | 5 | 1.01 |
| 15 | 河 南 | 三门峡 | 卢氏县污水处理工程 | 1.5 | 0.38 |
| 16 | 河 南 | 三门峡 | 陕县污水处理工程 | 2.5 | 0.56 |
| 17 | 河 南 | 三门峡 | 渑池县污水处理二期工程 | 2 | 0.59 |
| 18 | 河 南 | 新 乡 | 长垣县污水处理工程 | 3 | 0.81 |
| 19 | 河 南 | 新 乡 | 封丘县污水处理工程 | 3 | 0.71 |
| 20 | 河 南 | 新 乡 | 延津县污水处理工程 | 3 | 0.73 |

—  41  —

| 编号 | 省 | 区 | 地 | 区 | 项 目 名 称 | 规 模 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 万吨/日 | 亿元 |
| 21 | 河 | 南 | 新 | 乡 | 原阳县污水处理工程 | 2 | 0.59 |

—  42  —

附表六-2	备选项目表

| 编号 | 省 区 | 地 区 | 项 目 名 称 | 规 模 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 万吨/日 | 亿元 |
|  | 青 海 | 合计 1 项 |  | 0.4 | 0.09 |
| 1 | 青 海 | 海北州 | 西海镇污水处理厂建设工程 | 0.4 | 0.09 |
|  | 甘 肃 | 合计 13 项 |  | 41.6 | 21.12 |
| 1 | 甘 肃 | 白 银 | 白银区城区污水处理扩建工程 | 4 | 0.37 |
| 2 | 甘 肃 | 白 银 | 白银区污水处理再生利用工程 |  | 2.95 |
| 3 | 甘 肃 | 白 银 | 平川区城区污水处理工程 | 2.6 | 0.94 |
| 4 | 甘 肃 | 定 西 | 定西安定区污水处理二期工程 | 2 | 0.48 |
| 5 | 甘 肃 | 定 西 | 定西市新市区污水处理工程 | 2 | 0.68 |
| 6 | 甘 肃 | 甘南州 | 合作污水处理及再生利用工程 |  | 0.16 |
| 7 | 甘 肃 | 兰 州 | 红古区海石湾污水处理工程 | 3 | 1.08 |
| 8 | 甘 肃 | 兰 州 | 红古区窑街污水处理工程 | 2 | 0.8 |
| 9 | 甘 肃 | 兰 州 | 七里河、安宁污水处理厂污水再生利用 |  | 2.04 |
|  |  |  | 工程 |  |  |
| 10 | 甘 肃 | 兰 州 | 西固区污水处理工程 | 10 | 3.89 |
| 11 | 甘 肃 | 兰 州 | 雁儿湾污水处理厂改扩建工程 | 4 | 4.85 |
| 12 | 甘 肃 | 兰 州 | 雁滩污水处理厂改扩建工程 | 10 | 2.4 |
| 13 | 甘 肃 | 庆 阳 | 西峰区污水处理再生利用工程 | 2 | 0.48 |
|  | 宁 夏 | 合计 3 项 |  | 7 | 0.96 |
| 1 | 宁 夏 | 吴 忠 | 第三(金积)污水处理厂工程 | 1 | 0.18 |
| 2 | 宁 夏 | 吴 忠 | 吴忠城南污水处理工程 | 4 | 0.53 |
| 3 | 宁 夏 | 银 川 | 灵武（磁窑堡）污水处理工程 | 2 | 0.25 |
|  | 内蒙古 | 合计 23 项 |  | 60 | 21.26 |
| 1 | 内蒙古 | 阿拉善盟 | 巴彦浩特镇污水处理厂工程 | 0.6 | 0.28 |
| 2 | 内蒙古 | 巴彦淖尔 | 临河区污水处理工程 | 2 | 0.6 |
| 3 | 内蒙古 | 包 头 | 包头市达茂旗污水处理工程 | 1 | 0.22 |
| 4 | 内蒙古 | 包 头 | 包头市九原区工业园区污水处理工程 | 2 | 1.2 |

—  43  —

| 编号 | 省 区 | 地 区 | 项 目 名 称 | 规 模 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 万吨/日 | 亿元 |
| 5 | 内蒙古 | 包 头 | 万水泉污水处理厂建设工程 | 5 | 2.96 |
| 6 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 东胜区康巴什新区污水处理厂工程 | 3 | 0.85 |
| 7 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 东胜区万利镇污水处理厂工程 | 1 | 0.3 |
| 8 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 鄂旗污水处理厂工程 | 2 | 0.5 |
| 9 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 蒙西高新技术开发区污水处理厂工程 | 2 | 0.5 |
| 10 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 乌审旗苏里格经济开发区污水处理厂 | 1 | 0.3 |
|  |  |  | 工程 |  |  |
| 11 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 准格尔经济开发区污水处理工程 | 3 | 0.75 |
| 12 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 公主府污水处理厂工程 | 5 | 1.88 |
| 13 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 呼和浩特盛乐经济园区污水处理与再 | 2.4 | 0.7 |
|  |  |  | 生利用工程 |  |  |
| 14 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 呼和浩特市金山经济技术开发区污水 | 2 | 0.5 |
|  |  |  | 处理工程 |  |  |
| 15 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 呼和浩特市托县工业园区污水处理工程 | 2 | 0.6 |
| 16 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 呼和浩特辛辛板污水处理工程 | 5 | 2.2 |
| 17 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 如意—白塔污水处理厂工程 | 4 | 1.23 |
| 18 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 章盖营污水处理厂工程 | 6 | 2.24 |
| 19 | 内蒙古 | 乌 海 | 海勃湾污水处理二期工程 | 2 | 0.93 |
| 20 | 内蒙古 | 乌 海 | 乌达工业园区污水治理工程 | 2.5 | 0.7 |
| 21 | 内蒙古 | 乌 海 | 乌达区污水处理二期工程 | 2 | 0.7 |
| 22 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 察右前旗污水处理厂工程 | 3.5 | 0.42 |
| 23 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 察右中旗污水处理厂工程 | 1 | 0.7 |
|  | 山 西 | 合计 26 项 |  | 51.8 | 13.35 |
| 1 | 山 西 | 长 治 | 沁源县污水及再生水处理工程 | 0.5 | 0.25 |
| 2 | 山 西 | 晋 城 | 晋城市污水及再生水处理工程 | 10 | 1.33 |
| 3 | 山 西 | 晋 城 | 沁水县污水及再生水处理工程 | 1 | 0.45 |
| 4 | 山 西 | 晋 城 | 泽州县污水及再生水处理工程 | 1 | 0.45 |
| 5 | 山 西 | 晋 中 | 晋中市第二污水处理厂及回用工程 | 10 | 2.48 |

—  44  —

| 编号 | 省 区 | 地 区 | 项 目 名 称 | 规 模 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 万吨/日 | 亿元 |
| 6 | 山 西 | 晋 中 | 平遥县污水及再生水处理工程 | 1.5 | 0.19 |
| 7 | 山 西 | 临 汾 | 大宁县污水处理厂建设工程 | 2 | 0.3 |
| 8 | 山 西 | 临 汾 | 临汾市城北污水处理厂工程 | 5 | 0.85 |
| 9 | 山 西 | 临 汾 | 乡宁污水处理厂建设工程 | 1 | 0.3 |
| 10 | 山 西 | 临 汾 | 永和县污水处理厂建设工程 | 1 | 0.3 |
| 11 | 山 西 | 临 汾 | 古县污水及再生水处理工程 | 0.5 | 0.25 |
| 12 | 山 西 | 临 汾 | 安泽县污水及再生水处理工程 | 0.8 | 0.4 |
| 13 | 山 西 | 临 汾 | 蒲县污水及再生水处理工程 | 0.5 | 0.25 |
| 14 | 山 西 | 临 汾 | 浮山县污水及再生水处理工程 | 0.8 | 0.4 |
| 15 | 山 西 | 临 汾 | 隰县污水及再生水处理工程 | 1 | 0.45 |
| 16 | 山 西 | 吕 梁 | 吕梁市污水及再生水处理工程 | 3.5 | 0.58 |
| 17 | 山 西 | 吕 梁 | 石楼县污水及再生水处理工程 | 1 | 0.45 |
| 18 | 山 西 | 吕 梁 | 岚县污水及再生水处理工程 | 1.8 | 0.59 |
| 19 | 山 西 | 吕 梁 | 方山县污水及再生水处理工程 | 0.5 | 0.25 |
| 20 | 山 西 | 吕 梁 | 交口县污水及再生水处理工程 | 0.8 | 0.4 |
| 21 | 山 西 | 朔 州 | 右玉县污水处理厂建设工程 | 1 | 0.3 |
| 22 | 山 西 | 太 原 | 娄烦县污水及再生水处理工程 | 0.8 | 0.3 |
| 23 | 山 西 | 太 原 | 古交市污水处理厂建设工程 | 2 | 0.6 |
| 24 | 山 西 | 忻 州 | 静乐县污水及再生水处理工程 | 1 | 0.33 |
| 25 | 山 西 | 忻 州 | 神池县污水及再生水处理工程 | 0.8 | 0.3 |
| 26 | 山 西 | 运 城 | 永济污水处理厂扩建建设工程 | 2 | 0.6 |
|  | 陕 西 | 合计 11 项 |  | 53 | 9.78 |
| 1 | 陕 西 | 宝 鸡 | 陈仓污水处理厂建设工程 | 5 | 0.84 |
| 2 | 陕 西 | 宝 鸡 | 渭河南岸污水处理厂建设工程 | 20 | 2.1 |
| 3 | 陕 西 | 渭 南 | 渭南市污水处理厂二期工程 | 4 | 0.88 |
| 4 | 陕 西 | 西 安 | 西安市临潼污水处理厂工程 | 5 | 1.28 |

—  45  —

| 编号 | 省 区 | 地 区 | 项 目 名 称 | 规 模 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 万吨/日 | 亿元 |
| 5 | 陕 西 | 咸 阳 | 淳化污水处理厂建设工程 | 1 | 0.24 |
| 6 | 陕 西 | 咸 阳 | 兴平污水厂及配套管网工程 | 2 | 0.45 |
| 7 | 陕 西 | 延 安 | 延安市污水处理厂 建设工程 | 4.5 | 1.52 |
| 8 | 陕 西 | 榆 林 | 定边县城污水处理建设工程 | 2 | 0.48 |
| 9 | 陕 西 | 榆 林 | 横山县城污水处理建设工程 | 1.5 | 0.41 |
| 10 | 陕 西 | 榆 林 | 神木县城污水处理建设工程 | 4 | 0.68 |
| 11 | 陕 西 | 榆 林 | 榆林西沙污水处理建设工程 | 4 | 0.9 |
|  | 河 南 | 合计 8 项 |  | 22.5 | 5.1 |
| 1 | 河 南 | 济 源 | 济源城市污水处理厂二期工程 | 5 | 0.75 |
| 2 | 河 南 | 济 源 | 济源城市污水处理厂再生利用工程 | 8 | 0.95 |
| 3 | 河 南 | 洛 阳 | 洛阳市吉利污水处理厂工程 | 2 | 0.26 |
| 4 | 河 南 | 洛 阳 | 洛阳市嵩县污水处理厂工程 | 3 | 0.52 |
| 5 | 河 南 | 洛 阳 | 洛阳市污水处理厂再生利用工程 |  | 1.2 |
| 6 | 河 南 | 三门峡 | 三门峡市污水再生利用工程 |  | 0.75 |
| 7 | 河 南 | 郑 州 | 巩义市污水处理厂再生利用工程 |  | 0.18 |
| 8 | 河 南 | 郑 州 | 郑州市上街区污水处理厂工程 | 4.5 | 0.49 |

—  46  —

附表七：

重点区域污染防治项目表

| 编号 | 省 区 | 地 区 | 项 目 名 称 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （亿元） |
| 宁夏合计 1 项 |  |  | 2 |
| 1 | 宁 夏 | 银 川 | 银川黄河前套面源治理示范工程 | 2 |
| 内蒙古合计 7 项 |  |  | 16.99 |
| 1 | 内蒙古 | 巴彦淖尔 | 乌梁素海综合整治示范项目 | 11.94 |
| 2 | 内蒙古 | 包 头 | 包头黄河湿地生态修复工程 | 1.1 |
| 3 | 内蒙古 | 包 头 | 南海湖水污染处理及湿地生态修复项目 | 0.5 |
| 4 | 内蒙古 | 包 头 | 包头东河区白银湖生态修复工程 | 0.3 |
| 5 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 无定河流域农业综合治理 | 1.5 |
| 6 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 准格尔旗巴润哈岱示范工程 | 1.5 |
| 7 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 哈素海水质富营养化治理工程 | 0.15 |
| 河南合计 4 项 |  |  | 4.82 |
| 1 | 河 南 | 安 阳 | 金堤河滑县段水污染综合整治 | 2.9 |
| 2 | 河 南 | 济 源 | 猪龙河流域综合治理项目 | 0.8 |
| 3 | 河 南 | 济 源 | 苇泉河流域水污染综合治理 | 0.16 |
| 4 | 河 南 | 洛 阳 | 涧河污染综合整治工程 | 0.96 |

—  47  —

附录一：

重点监控饮用水水源地清单

| 省 区 | 水体名称 | 饮 用 水 水 源 地 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 青 海 | 湟水北川河 | 黑泉水库 |
| 甘 肃 | 黄河干流 | 兰州岸门桥水源地 |
| 甘 肃 | 大夏河 | 临夏县饮用水水源地 |
| 甘 肃 | 洮 河 | 临洮县饮用水水源地 |
| 甘 肃 | 泾 河 | 平凉饮用水水源地 |
| 甘 肃 | 马莲河 | 环县饮用水水源地 |
| 甘 肃 | 马莲河 | 宁县饮用水水源地 |
| 甘 肃 | 蒲 河 | 巴家咀沟底水源地 |
| 甘 肃 | 黄河干流 | 永靖县饮用水水源地 |
| 甘 肃 | 黄河干流 | 西固区饮用水水源地 |
| 甘 肃 | 黄河干流 | 白银区饮用水水源地 |
| 宁 夏 | 黄河干流 | 茹河固原彭阳县 |
| 宁 夏 | 黄河干流 | 海子峡水库固原原州区 |
| 宁 夏 | 黄河干流 | 黄河中卫城区 |
| 宁 夏 | 黄河干流 | 青铜峡库区中卫中宁县 |
| 内蒙古 | 黄河干流 | 包头昭君坟饮用水水源地 |
| 内蒙古 | 黄河干流 | 包头画匠营子饮用水水源地 |
| 内蒙古 | 黄河干流 | 包头磴口饮用水水源地 |
| 山 西 | 黄河干流 | 万家寨水库 |
| 山 西 | 汾 河 | 汾河水库 |
| 山 西 | 汾 河 | 泗交水库 |
| 陕 西 | 渭 河 | 冯家山水库 |
| 陕 西 | 渭 河 | 黑河金盆水库 |
| 陕 西 | 渭 河 | 田峪水源地 |
| 陕 西 | 渭 河 | 沣峪水源地 |
| 陕 西 | 渭 河 | 石砭峪水源地 |

—  48  —

| 省 区 | 水体名称 | 饮 用 水 水 源 地 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 陕 西 | 渭 河 | 浐河水源地 |
| 陕 西 | 渭 河 | 清姜河水源地 |
| 陕 西 | 渭 河 | 冯家山水库 |
| 陕 西 | 渭 河 | 石头河水库 |
| 陕 西 | 渭 河 | 冯村水库 |
| 陕 西 | 渭 河 | 李家川水库 |
| 陕 西 | 渭 河 | 四郎池水库 |
| 陕 西 | 渭 河 | 沋河水库 |
| 陕 西 | 渭 河 | 五一水库 |
| 陕 西 | 渭 河 | 薛峰水库 |
| 陕 西 | 渭 河 | 华县小夫峪水库 |
| 陕 西 | 渭 河 | 桃曲坡水库 |
| 陕 西 | 渭 河 | 柳湾水源地 |
| 陕 西 | 黄河干流 | 红石峡水库 |
| 陕 西 | 黄河干流 | 子洲县大理河张寨-清水沟水源地 |
| 陕 西 | 黄河干流 | 米脂县榆林水源地 |
| 陕 西 | 黄河干流 | 绥德县丁家-十里铺水源地 |
| 陕 西 | 黄河干流 | 神木县窟野河水源地 |
| 陕 西 | 黄河干流 | 王瑶水库 |
| 陕 西 | 黄河干流 | 黄龙县尧门水库 |
| 陕 西 | 黄河干流 | 富县莲花池大申号水库 |
| 陕 西 | 黄河干流 | 洛川县拓家河水库-洛川县银河水库 |
| 陕 西 | 黄河干流 | 延川县文安驿川河水源地 |
| 陕 西 | 黄河干流 | 子长县秀延河城西水源地 |
| 陕 西 | 黄河干流 | 宜川县木头沟水库 |
| 陕 西 | 黄河干流 | 延长县烟雾沟水源地-延长县西河子沟水源地 |
| 陕 西 | 黄河干流 | 黄陵县郑家河水库 |
| 陕 西 | 黄河干流 | 甘泉县岳屯村水库 |
| 河 南 | 黄河干流 | 黄河郑州饮用水水源地 |
| 河 南 | 黄河干流 | 三门峡水库 |

—  49  —

附录二：

渭河流域造纸企业关停清单

| 地 区 | 企 业 名 称 | 生产能力 | 制浆方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (万吨/年) |  |
| 西 安 | 西安长安秦龙有限公司（王寺） | 2.8 | 化学制浆 |
| 西 安 | 西安银泉纸业有限公司 | 2.6 | 化学制浆 |
| 西 安 | 西安秦兴纸业有限公司 | 2 | 化学制浆 |
| 西 安 | 西安秦唐纸业实业有限公司 | 1.8 | 化学制浆 |
| 西 安 | 西安兰心造纸有限责任公司 | 1.5 | 化学制浆 |
| 西 安 | 西安汉都造纸厂 | 1.1 | 化学制浆 |
| 西 安 | 未央汉都造纸厂 | 1.8 | 化学制浆 |
| 西 安 | 西安蕊芳纸业有限公司 | 0.9 | 化学制浆 |
| 西 安 | 阎良区造纸厂 | 0.5 | 化学制浆 |
| 西 安 | 西安未央区后围造纸厂 | 2 | 半化学制浆 |
| 西 安 | 阎良区康兴造纸厂 | 2 | 半化学制浆 |
| 西 安 | 西安康美纸业有限责任公司 | 2.2 | 半化学制浆 |
| 西 安 | 户县天丰包装材料厂 | 3 | 半化学制浆 |
| 西 安 | 西安永康造纸实业有限公司 | 2.2 | 半化学制浆 |
| 西 安 | 西北化研院中泰实业公司造纸厂 | 1.5 | 废纸制浆 |
| 西 安 | 西安崎峰实业有限公司 | 1.2 | 废纸制浆 |
| 西 安 | 恒丰纸业有限公司（王寺） | 1.5 | 废纸制浆 |
| 西 安 | 西安三新造纸厂 | 1.5 | 废纸制浆 |
| 西 安 | 西安未央区红星造纸厂 | 1.6 | 废纸制浆 |
| 西 安 | 西安长安区华强造纸厂 | 1.2 | 废纸制浆 |
| 西 安 | 西安铁龙纸业有限公司 | 1.1 | 废纸制浆 |
| 西 安 | 西安向峰纸业有限公司 | 1.2 | 废纸制浆 |

—  50  —

| 地 区 | 企 业 名 称 | 生产能力 | 制浆方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (万吨/年) |  |
| 西 安 | 西安利民纸业环保科技有限公司 | 1.2 | 废纸制浆 |
| 西 安 | 灵河纸业有限责任公司 | 1.1 | 废纸制浆 |
| 西 安 | 西安鸿泰纸业有限公司 | 1.4 | 废纸制浆 |
| 西 安 | 西安逢惠造纸厂 | 1.1 | 废纸制浆 |
| 西 安 | 西安未央区秦岭造纸厂 | 1.1 | 废纸制浆 |
| 西 安 | 西安敏洁纸业有限公司 | 1.1 | 废纸制浆 |
| 西 安 | 陕西清洋科工贸有限公司 | 1 | 废纸制浆 |
| 西 安 | 西安联谊纸业有限公司 | 1.2 | 废纸制浆 |
| 西 安 | 灞桥区燎原纸品加工厂 | 1.1 | 废纸制浆 |
| 西 安 | 蓝田康泰尔有限责任公司 | 1 | 废纸制浆 |
| 西 安 | 周至县造纸厂 | 1 | 废纸制浆 |
| 西 安 | 陕西光明实业公司 | 1.2 | 废纸制浆 |
| 西 安 | 陕西得鑫纸业有限责任公司 | 1.2 | 废纸制浆 |
| 西 安 | 西安未央区西凹里造纸厂 | 0.15 | 废纸制浆 |
| 西 安 | 西安三力纸业有限公司 | 0.12 | 废纸制浆 |
| 渭 南 | 大荔县秦东纸箱厂 | 0.8 | 半化学制浆 |
| 渭 南 | 华县新庄造纸厂 | 1.7 | 半化学制浆 |
| 渭 南 | 富平县齐村造纸厂 | 0.85 | 半化学制浆 |
| 渭 南 | 大荔安盛纸业有限公司 | 1.76 | 半化学制浆 |
| 渭 南 | 澄城县冯原造纸集团新辉造纸厂 | 1.76 | 半化学制浆 |
| 渭 南 | 渭北利军纸业 | 1.32 | 半化学制浆 |
| 渭 南 | 蒲城县椿林造纸厂 | 1.32 | 半化学制浆 |
| 渭 南 | 蒲城县裕尧造纸厂 | 1.11 | 半化学制浆 |
| 渭 南 | 蒲城县渭北纸业公司 | 1.1 | 半化学制浆 |
| 渭 南 | 蒲城县永兴造纸厂 | 0.89 | 半化学制浆 |
| 渭 南 | 富平造纸厂 | 0.39 | 半化学制浆 |
| 渭 南 | 蒲城县三合乡保来造纸厂 | 1.8 | 废纸制浆 |
| 渭 南 | 蒲城县运销造纸厂 | 1.5 | 废纸制浆 |

—  51  —

| 地 区 | 企 业 名 称 | 生产能力 | 制浆方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (万吨/年) |  |
| 渭 南 | 澄城县蔡伦造纸厂 | 1.2 | 废纸制浆 |
| 渭 南 | 蒲城县三合武家造纸厂 | 1.5 | 废纸制浆 |
| 渭 南 | 蒲城县晨星造纸厂 | 0.35 | 废纸制浆 |
| 渭 南 | 蒲城县苏坊镇东风造纸厂 | 0.4 | 废纸制浆 |
| 渭 南 | 蒲城县富瑞纸业公司 | 0.9 | 废纸制浆 |
| 渭 南 | 蒲城县秦华造纸厂 | 0.15 | 废纸制浆 |
| 渭 南 | 蒲城县华星造纸厂 | 0.15 | 废纸制浆 |
| 渭 南 | 蒲城县华龙造纸厂 | 0.8 | 废纸制浆 |
| 渭 南 | 蒲城县坡头造纸厂 | 0.2 | 废纸制浆 |
| 渭 南 | 蒲城县兴镇立强造纸厂 | 0.3 | 废纸制浆 |
| 渭 南 | 蒲城县嵩祥造纸厂 | 0.6 | 废纸制浆 |
| 渭 南 | 蒲城县下寨造纸厂 | 0.6 | 废纸制浆 |
| 渭 南 | 蒲城县银河纸业有限公司 | 0.12 | 废纸制浆 |
| 渭 南 | 蒲城县秦兴纸厂 | 0.5 | 废纸制浆 |
| 渭 南 | 大荔县中兴包装材料厂 | 0.2 | 废纸制浆 |
| 宝 鸡 | 宝鸡宝丰纸业有限公司 | 2.2 | 化学制浆 |
| 宝 鸡 | 岐山县天德纸业有限公司 | 2.2 | 化学制浆 |
| 宝 鸡 | 陕西兴翔纸业有限公司 | 3 | 半化学制浆 |
| 宝 鸡 | 陕西东南纸业有限公司 | 2.4 | 半化学制浆 |
| 宝 鸡 | 眉县造纸厂 | 2.1 | 半化学制浆 |
| 宝 鸡 | 宝鸡双喜（窑底）纸业有限公司 | 1.1 | 半化学制浆 |
| 宝 鸡 | 有礼纸业有限公司 | 1.1 | 半化学制浆 |
| 宝 鸡 | 岐山县蔡家坡兴隆纸业厂 | 1.7 | 废纸制浆 |
| 宝 鸡 | 宝鸡方通纸业有限责任公司 | 1 | 废纸制浆 |
| 宝 鸡 | 宝鸡陈仓区永胜造纸厂 | 0.7 | 废纸制浆 |

—  52  —

| 地 区 | 企 业 名 称 | 生产能力 | 制浆方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (万吨/年) |  |
| 宝 鸡 | 瀚森园科技发展有限公司爆破制浆分公司 | 2 | 爆破制浆 |
| 咸 阳 | 杨陵东风造纸厂 | 0.08 | 半商品浆 |
| 咸 阳 | 兴平大宇纸业有限公司 | 1.94 | 废纸制浆 |
| 咸 阳 | 兴平正华纸业有限公司 | 1.58 | 废纸制浆 |
| 咸 阳 | 咸阳华西纸业有限公司 | 1.46 | 废纸制浆 |
| 咸 阳 | 咸阳秦都区沛东四厂 | 1.32 | 废纸制浆 |
| 咸 阳 | 咸阳渭城区周陵造纸厂 | 1.03 | 废纸制浆 |
| 咸 阳 | 咸阳三秦纸业有限公司 | 0.66 | 废纸制浆 |
| 咸 阳 | 三原县秦光造纸厂 | 0.56 | 废纸制浆 |
| 咸 阳 | 咸阳秦豫纸厂 | 0.16 | 废纸制浆 |
| 铜 川 | 陕西省耀县造纸厂 | 1.7 | 化学制浆 |
| 铜 川 | 铜川密洲造纸厂 | 0.4 | 废纸制浆 |
| 铜 川 | 铜川五一造纸厂 | 0.4 | 废纸制浆 |
| 铜 川 | 铜川印台区河东造纸厂 | 0.05 | 废纸制浆 |
| 铜 川 | 铜川印台区民生造纸厂 | 0.03 | 废纸制浆 |

—  53  —

附录三：

汾河流域焦化企业关停清单

| 地 区 | 区 县 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 太 原 | 古 交 | 山西古交燎原经贸焦化厂 |
| 太 原 | 古 交 | 山西焦煤集团公司西山煤气化公司 |
| 太 原 | 古 交 | 山西昌源焦化有限公司 |
| 太 原 | 古 交 | 太原昌源洗煤冶炼焦化有限公司 |
| 太 原 | 古 交 | 古交巨海煤焦化有限公司 |
| 太 原 | 古 交 | 山西宝峰焦化有限公司 |
| 太 原 | 古 交 | 古交镇城底顺盛焦化厂 |
| 太 原 | 古 交 | 古交梭峪乡梭峪村焦化厂 |
| 太 原 | 古 交 | 古交裕龙焦化有限公司 |
| 太 原 | 尖草坪区 | 太原三兴煤炭气化有限公司 |
| 太 原 | 晋源区 | 太原通荣煤化有限公司 |
| 太 原 | 娄烦县 | 娄烦县新兴选煤焦化有限公司 |
| 太 原 | 娄烦县 | 娄烦县恒达焦化厂 |
| 太 原 | 娄烦县 | 娄烦县亨达焦化厂 |
| 太 原 | 娄烦县 | 太原鑫源煤焦有限公司（原刘平太焦化厂） |
| 太 原 | 娄烦县 | 娄烦县前进焦化厂 |
| 太 原 | 娄烦县 | 娄烦县恒通洗煤焦化有限公司 |
| 太 原 | 娄烦县 | 太原玉昌煤焦有限公司 |
| 太 原 | 阳曲县 | 山西黄寨煤炭气化有限公司 |
| 长 治 | 沁源县 | 山西沁源县焦化厂 |
| 晋 城 | 泽州县 | 晋城太行山实业有限公司第一焦化厂 |
| 晋 中 | 和 顺 | 和顺县景隆煤焦气化有限公司 |

—  54  —

| 地 区 | 区 县 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 晋 中 | 介 休 | 汾西矿业集团有限责任公司焦化厂 |
| 晋 中 | 介 休 | 介休维峰煤化有限公司 |
| 晋 中 | 介 休 | 介休义棠镇桃园煤化有限公司 |
| 晋 中 | 介 休 | 山西省灵石县凯达有限公司 |
| 晋 中 | 介 休 | 介休宏宇煤化有限公司 |
| 晋 中 | 介 休 | 山西省介休林瑞煤化有限公司 |
| 晋 中 | 介 休 | 介休林海煤化有限公司 |
| 晋 中 | 介 休 | 介休东鑫煤化有限公司 |
| 晋 中 | 介 休 | 介休聚兴煤化有限公司 |
| 晋 中 | 灵 石 | 灵石县宇泰焦化有限公司 |
| 晋 中 | 灵 石 | 山西省灵石思普瑞能源有限责任公司 |
| 晋 中 | 灵 石 | 山西省灵石通宇煤运有限公司 |
| 晋 中 | 灵 石 | 山西省灵石县像松实业有限公司新立焦化厂 |
| 晋 中 | 灵 石 | 山西省灵石县鑫源煤化有限责任公司 |
| 晋 中 | 灵 石 | 山西省灵石存山实业有限公司 |
| 晋 中 | 灵 石 | 灵石县鸿运有限责任公司 |
| 晋 中 | 灵 石 | 山西省灵石正和实业有限公司 |
| 晋 中 | 平 遥 | 山西省平遥县四贡煤化有限公司 |
| 晋 中 | 平 遥 | 平遥县倡钰鑫煤气化有限公司 |
| 晋 中 | 平 遥 | 平遥县鸿发煤化有限公司 |
| 晋 中 | 榆 次 | 山西晋中焦化煤气有限公司 |
| 晋 中 | 榆 次 | 山西榆次长兴焦化有限公司 |
| 临 汾 | 汾 西 | 临汾青云实业有限公司 |
| 临 汾 | 汾 西 | 汾西县明玉能源有限责任公司 |
| 临 汾 | 汾 西 | 汾西县朝阳煤化有限责任公司 |
| 临 汾 | 古 县 | 古县焦化有限公司 |
| 临 汾 | 洪洞县 | 洪洞县赵城经联焦化厂 |
| 临 汾 | 洪洞县 | 洪洞县晓红焦化厂 |

—  55  —

| 地 区 | 区 县 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 临 汾 | 洪洞县 | 洪洞县成喜煤化有限公司 |
| 临 汾 | 洪洞县 | 烘洞县浩溢煤焦化有限公司 |
| 临 汾 | 洪洞县 | 洪洞县运旺煤化有限公司 |
| 临 汾 | 洪洞县 | 洪洞县胜杰煤化厂 |
| 临 汾 | 洪洞县 | 洪洞县赵城永明洗煤厂 |
| 临 汾 | 洪洞县 | 洪洞县提村八一煤化厂 |
| 临 汾 | 洪洞县 | 洪洞县龙泽种植有限公司 |
| 临 汾 | 洪洞县 | 洪洞县康老焦化实业有限公司 |
| 临 汾 | 侯 马 | 侯马大利焦化有限责任公司 |
| 临 汾 | 霍 州 | 霍州化学工业有限责任公司焦化厂 |
| 临 汾 | 霍 州 | 霍州化学工业有限责任公司焦化厂 |
| 临 汾 | 霍 州 | 霍州紫云能源发展有限责任公司 |
| 临 汾 | 蒲 县 | 蒲县统正煤焦公司 |
| 临 汾 | 蒲 县 | 蒲县鑫旺焦化有限公司 |
| 临 汾 | 蒲 县 | 蒲县黑龙关煤焦有限责任公司 |
| 临 汾 | 曲 沃 | 曲沃三星焦化实业有限公司 |
| 临 汾 | 曲 沃 | 曲沃县广昇焦化有限公司 |
| 临 汾 | 乡宁县 | 山西省乡宁县煤气焦化有限公司 |
| 临 汾 | 乡宁县 | 乡宁县关王庙铁厂焦化厂 |
| 临 汾 | 乡宁县 | 乡宁县军圣洗煤焦化有限公司 |
| 临 汾 | 乡宁县 | 乡宁县尉乡焦化有限责任公司 |
| 临 汾 | 乡宁县 | 乡宁县煤焦实业有限公司 |
| 临 汾 | 乡宁县 | 乡宁县高远煤焦实业有限责任公司 |
| 临 汾 | 乡宁县 | 乡宁县茂源煤化有限公司 |
| 临 汾 | 乡宁县 | 乡宁县台头镇东沟洗煤厂 |
| 临 汾 | 乡宁县 | 乡宁县宏发煤焦有限公司 |
| 临 汾 | 襄汾县 | 襄汾县宇翔炼铁厂 |
| 临 汾 | 襄汾县 | 襄汾县太平铁厂 |

—  56  —

| 地 区 | 区 县 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 临 汾 | 襄汾县 | 襄汾县鸿达焦化有限公司一厂 |
| 临 汾 | 襄汾县 | 襄汾县鸿达焦化有限公司二厂 |
| 临 汾 | 襄汾县 | 襄汾县腾达焦化厂 |
| 临 汾 | 襄汾县 | 襄汾县侯临焦化有限公司 |
| 临 汾 | 襄汾县 | 山西南铁集团光大焦化有限公司 |
| 临 汾 | 襄汾县 | 山西省临汾宏康实业有限公司 |
| 临 汾 | 襄汾县 | 襄汾县三星焦化有限公司 |
| 临 汾 | 襄汾县 | 襄汾县强盛铁厂 |
| 临 汾 | 襄汾县 | 襄汾县成功洗煤有限公司 |
| 临 汾 | 尧 都 | 山西金尧焦化有限公司 |
| 临 汾 | 尧 都 | 临汾双山焦铁有限公司 |
| 临 汾 | 尧 都 | 临汾泰华冶炼厂 |
| 临 汾 | 尧 都 | 临汾尧都区河底第一洗煤厂 |
| 临 汾 | 尧 都 | 临汾博盛实业有限公司 |
| 临 汾 | 尧 都 | 临汾尧都区富民焦化厂 |
| 临 汾 | 尧 都 | 临汾尧都区飞翔洗煤厂 |
| 临 汾 | 尧 都 | 临汾煜丰达洗煤有限公司 |
| 临 汾 | 尧 都 | 临汾全盛焦铁有限公司 |
| 吕 梁 | 汾 阳 | 汾阳胜利煤化有限公司 |
| 吕 梁 | 汾 阳 | 汾阳奔马钢铁厂 |
| 吕 梁 | 汾 阳 | 汾阳利前煤焦工业有限公司 |
| 吕 梁 | 汾 阳 | 山西省汾阳贾家庄精煤焦化公司 |
| 吕 梁 | 汾 阳 | 汾阳瑞鑫洗煤厂 |
| 吕 梁 | 汾 阳 | 汾阳北关焦化厂 |
| 吕 梁 | 汾 阳 | 山西省汾阳亚泰煤焦实业有限公司 |
| 吕 梁 | 汾 阳 | 汾阳春桥煤焦有限公司 |
| 吕 梁 | 汾 阳 | 汾阳利民焦化有限公司 |
| 吕 梁 | 汾 阳 | 汾阳金塔山洗煤厂 |

—  57  —

| 地 区 | 区 县 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 吕 梁 | 汾 阳 | 汾阳恒泰焦化厂 |
| 吕 梁 | 交 口 | 交口县元源机焦有限公司 |
| 吕 梁 | 交 口 | 交口县窿宝煤业有限公司 |
| 吕 梁 | 交 口 | 交口县道尔煤业福利有限责任公司 |
| 吕 梁 | 交 口 | 交口县新潮煤焦有限公司 |
| 吕 梁 | 交 口 | 交口县王文革焦化厂（交口县裕鑫冶炼有限公司） |
| 吕 梁 | 交 口 | 交口县麟达煤业有限公司 |
| 吕 梁 | 交 口 | 交口县永胜煤化有限责任公司 |
| 吕 梁 | 离 石 | 吕梁茂源煤化有限公司（离石交口镇茂源焦化厂） |
| 吕 梁 | 离 石 | 离石林态焦化有限公司 |
| 吕 梁 | 离 石 | 离石云石煤焦有限公司 |
| 吕 梁 | 离 石 | 吕梁伟业煤焦有限公司 |
| 吕 梁 | 离 石 | 离石振东焦化有限公司 |
| 吕 梁 | 离 石 | 吕梁宏泰煤焦有限责任公司 |
| 吕 梁 | 柳 林 | 柳林县铸造焦厂 |
| 吕 梁 | 柳 林 | 柳林县浩博煤焦有限责任公司 |
| 吕 梁 | 柳 林 | 柳林县山头铸焦厂 |
| 吕 梁 | 柳 林 | 柳林县巨龙洗煤焦化厂 |
| 吕 梁 | 柳 林 | 山西省柳林县万达焦煤有限责任公司 |
| 吕 梁 | 柳 林 | 柳林县金龙洗煤焦化厂（柳林县金龙焦厂） |
| 吕 梁 | 柳 林 | 柳林县红宇煤焦有限责任公司 |
| 吕 梁 | 孝 义 | 山西离柳焦煤集团有限公司 |
| 吕 梁 | 孝 义 | 孝义圪草头红旗焦化厂 |
| 吕 梁 | 孝 义 | 孝义西关实业有限公司 |
| 吕 梁 | 孝 义 | 孝义星晨锦阳焦化厂 |
| 吕 梁 | 孝 义 | 山西省孝义华体煤化厂 |
| 吕 梁 | 孝 义 | 孝义佳旗煤焦有限公司 |
| 吕 梁 | 孝 义 | 孝义远峰煤化工有限公司 |

—  58  —

| 地 区 | 区 县 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 吕 梁 | 孝 义 | 孝义鑫泽煤焦有限公司 |
| 吕 梁 | 孝 义 | 孝义同基煤焦有限公司 |
| 吕 梁 | 孝 义 | 孝义金玉煤业有限公司 |
| 吕 梁 | 中 阳 | 中阳县沈家峁焦化厂 |
| 忻 州 | 保 德 | 保德县天桥联营焦化厂 |
| 忻 州 | 保 德 | 保德县康达焦化厂 |
| 忻 州 | 宁 武 | 宁武县余庄焦化厂 |
| 忻 州 | 宁 武 | 宁武县民星洗焦煤有限责任公司 |
| 忻 州 | 宁 武 | 宁武县煤气有限责任公司 |
| 忻 州 | 偏 关 | 偏关金城焦化有限公司 |
| 阳 泉 | 盂 县 | 盂县常家沟焦化厂 |
| 阳 泉 | 盂 县 | 盂县东坪煤矿 |
| 阳 泉 | 盂 县 | 盂县太行焦化厂 |
| 阳 泉 | 盂 县 | 山西晋玉煤焦化集团有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西曙光煤焦集团有限公司运城煤气焦化厂 |
| 运 城 | 河 津 | 中国铝业山西分公司煤气分厂 |
| 运 城 | 河 津 | 山西河津东方冶金有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西河津津华焦化有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西河津荣盛煤焦锌业有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西民兴科工贸集团有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西河津实兴煤焦有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 河津煤气化有限公司西铁分局河津煤焦有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西河津清涧三村焦化厂 |
| 运 城 | 河 津 | 山西河津晋华焦化厂 |
| 运 城 | 河 津 | 山西河津晋海冶金有限责任公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西晋铁焦化有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西黄河煤化集团有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西河津民政福利焦化厂 |

—  59  —

| 地 区 | 区 县 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 运 城 | 河 津 | 山西河津东方焦化有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西河津津鑫焦化有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西河津万盛煤焦有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西河津腾达焦化有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西河津河东焦化有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西省运城禹门口焦化厂 |
| 运 城 | 河 津 | 山西省胜利钢铁有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西省河津永鑫实业集团有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西省河津高铝耐焦有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西发鑫集团有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西省河津方达焦化厂 |
| 运 城 | 河 津 | 山西省河津鑫联焦化有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西省河津北方焦化有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西省河津理成钢铁有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西省河津宏远焦化有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西省河津琳鑫焦化有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西红光科工贸集团有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 河津昌鑫焦化有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西鑫升焦化有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西民兴科工贸集团有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西龙门煤电铝焦化有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西河津晋源焦化有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西河津晋都焦化有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西鑫源能源集团有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西省运城禹门口焦化厂 |
| 运 城 | 河 津 | 山西建康能源集团有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西宏达钢铁有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西省河津太耿洗煤焦化有限公司 |

—  60  —

| 地 区 | 区 县 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 运 城 | 河 津 | 山西省河津海鑫煤业有限责任公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西省河津曙光煤焦有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西丰达工贸集团有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西省河津腾隆煤焦有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西河津东明煤焦有限公司 |
| 运 城 | 河 津 | 山西省河津乾峰煤焦集团有限公司 |
| 运 城 | 稷 山 | 山西稷山县晋鹏焦化有限责任公司 |
| 运 城 | 稷 山 | 山西稷山县纺织焦化有限责任公司 |
| 运 城 | 稷 山 | 山西稷山县世纪焦化有限责任公司 |
| 运 城 | 稷 山 | 山西晋耿煤焦集团稷山鸿运焦化有限公司 |
| 运 城 | 临 猗 | 山西丰喜临猗弘达焦化有限公司 |
| 运 城 | 新 绛 | 山西新绛县重庆冶炼有限公司 |
| 运 城 | 新 绛 | 山西新绛县锦兴工贸有限公司 |
| 运 城 | 新 绛 | 山西新绛县宇昌焦化有限公司 |
| 运 城 | 垣 曲 | 垣曲县兆阳焦化有限责任公司 |
| 运 城 | 垣 曲 | 山西省河津长城焦化有限公司 |
| 运 城 | 垣 曲 | 山西垣曲县燎原焦化厂 |
| 运 城 | 垣 曲 | 晋华焦铁有限责任公司 |

—  61  —

附录四：

重 点 监 控 企 业 清 单

| 省 区 | 地 区 | 项 目 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青 海 | 海北州 | 原海北铬盐厂 |  |
| 青 海 | 海东地区 | 青海互助青稞酒有限公司 | * |
| 青 海 | 海东地区 | 青海绿源实业有限责任公司 | * |
| 青 海 | 西 宁 | 青海黄河嘉酿啤酒有限公司 | * |
| 青 海 | 西 宁 | 青海谦信化工有限公司 | * |
| 青 海 | 西 宁 | 青海威思顿生物工程有限公司 | * |
| 青 海 | 西 宁 | 青海博大纸业责任有限公司 |  |
| 青 海 | 西 宁 | 青海金塔酒业集团股份有限公司 |  |
| 青 海 | 西 宁 | 青海黎明化工有限公司 | * |
| 青 海 | 西 宁 | 青海明胶股份有限责任公司 |  |
| 青 海 | 西 宁 | 青海桥头铝电股份有限公司发电分公司 | * |
| 青 海 | 西 宁 | 青海苏青氯酸盐有限责任公司 | * |
| 青 海 | 西 宁 | 青海西部矿业有限公司锌事业部 | * |
| 青 海 | 西 宁 | 青海星火铬盐化工厂 |  |
| 青 海 | 西 宁 | 青海雪舟三绒集团 | * |
| 青 海 | 西 宁 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | * |
| 青 海 | 西 宁 | 西宁铁路分局 |  |
| 青 海 | 西 宁 | 西宁张氏集团畜禽制品有限公司 | * |
| 青 海 | 西 宁 | 中国铝业股份有限公司青海分公司 | * |
| 甘 肃 | 白 银 | 甘肃银光化学工业集团有限公司 |  |
| 甘 肃 | 白 银 | 白银有色金属公司 | * |
| 甘 肃 | 白 银 | 甘肃稀土集团有限责任公司 | * |

—  62  —

| 省 区 | 地 区 | 项 目 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甘 肃 | 白 银 | 靖远煤业公司 |  |
| 甘 肃 | 定 西 | 甘肃兴达淀粉工业有限责任公司 |  |
| 甘 肃 | 甘南州 | 甘肃华羚干酪素有限公司 |  |
| 甘 肃 | 兰 州 | 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司 | * |
| 甘 肃 | 兰 州 | 兰州石化公司合成橡胶厂 | * |
| 甘 肃 | 兰 州 | 兰州正林农垦食品有限公司 | * |
| 甘 肃 | 兰 州 | 青岛啤酒(甘肃)农垦股份有限公司 | * |
| 甘 肃 | 兰 州 | 西北永新化工股份有限公司 |  |
| 甘 肃 | 兰 州 | 中国石油兰州石化公司化肥厂 | * |
| 甘 肃 | 兰 州 | 中国石油兰州石化公司炼油厂 | * |
| 甘 肃 | 兰 州 | 兰州新西部维尼纶有限公司 | * |
| 甘 肃 | 临夏回族自治州 | 甘肃刘化(集团)有限责任公司 | * |
| 甘 肃 | 临夏回族自治州 | 广河县工业园区 |  |
| 甘 肃 | 武 威 | 古浪县泗水企业总公司 | * |
| 甘 肃 | 平 凉 | 甘肃泾川王母泉啤酒有限公司 |  |
| 甘 肃 | 平 凉 | 甘肃省平凉市福利制革厂 | * |
| 甘 肃 | 平 凉 | 平凉市峡门造纸厂 | * |
| 甘 肃 | 平 凉 | 百兴集团 |  |
| 甘 肃 | 平 凉 | 华能平凉发电有限责任公司 |  |
| 甘 肃 | 平 凉 | 华亭煤电股份公司 |  |
| 甘 肃 | 平 凉 | 华亭县煤业集团 |  |
| 甘 肃 | 平 凉 | 泾川王母泉啤酒公司 |  |
| 甘 肃 | 平 凉 | 平凉市宝马纸业有限责任公司 | * |
| 甘 肃 | 庆 阳 | 中国石油天然气股份有限公司庆阳石化公司 | * |
| 甘 肃 | 天 水 | 恒达焦化有限责任公司 |  |
| 宁 夏 | 固 原 | 固原市金晶淀粉有限责任公司 | * |
| 宁 夏 | 固 原 | 宁夏佳立生物科技有限公司 | * |
| 宁 夏 | 石嘴山 | 宁夏大荣化工冶金有限公司 |  |

—  63  —

| 省 区 | 地 区 | 项 目 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁 夏 | 石嘴山 | 宁夏日盛实业有限公司 |  |
| 宁 夏 | 石嘴山 | 宁夏鲁晶化工实业公司 |  |
| 宁 夏 | 石嘴山 | 宁夏三喜化工股份有限公司 |  |
| 宁 夏 | 石嘴山 | 宁夏沙湖纸业（集团）有限公司 | * |
| 宁 夏 | 石嘴山 | 宁夏西部聚氯乙稀有限公司 |  |
| 宁 夏 | 石嘴山 | 石嘴山创佳化工有限公司 |  |
| 宁 夏 | 石嘴山 | 英力特化工股份有限公司 |  |
| 宁 夏 | 吴 忠 | 宁夏金牛化肥有限责任公司 | * |
| 宁 夏 | 吴 忠 | 宁夏金昱元化工集团有限公司 | * |
| 宁 夏 | 吴 忠 | 宁夏米来生物工程有限公司 | * |
| 宁 夏 | 吴 忠 | 宁夏天峰华工有限公司 | * |
| 宁 夏 | 吴 忠 | 宁夏吴忠新源纸业有限公司 | * |
| 宁 夏 | 吴 忠 | 吴忠茂源果汁有限公司 | * |
| 宁 夏 | 吴 忠 | 吴忠市星月纸业有限公司 | * |
| 宁 夏 | 吴 忠 | 吴忠市银欣纸业有限公司 | * |
| 宁 夏 | 吴 忠 | 宁夏富荣化工有限公司 | * |
| 宁 夏 | 吴 忠 | 宁夏昊盛纸业有限公司 | * |
| 宁 夏 | 吴 忠 | 宁夏金昱元峡光纸业有限公司 | * |
| 宁 夏 | 吴 忠 | 宁夏万胜生物工程有限责任公司 | * |
| 宁 夏 | 吴 忠 | 宁夏宇华纸业有限公司 | * |
| 宁 夏 | 吴 忠 | 吴忠造纸厂 |  |
| 宁 夏 | 银 川 | 宁夏大元炼化有限责任公司 | * |
| 宁 夏 | 银 川 | 宁夏贺兰山化肥有限公司 | * |
| 宁 夏 | 银 川 | 宁夏启元药业有限公司新厂 | * |
| 宁 夏 | 银 川 | 宁夏伊品生物工程有限公司 | * |
| 宁 夏 | 银 川 | 宁夏伊品味精有限公司 | * |
| 宁 夏 | 银 川 | 银川兄弟彩兴化工有限公司 | * |
| 宁 夏 | 银 川 | 中国石油集团宁夏石化分公司 | * |

—  64  —

| 省 区 | 地 区 | 项 目 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁 夏 | 银 川 | 丰友化工公司 |  |
| 宁 夏 | 银 川 | 宁夏多维泰瑞制药有限公司西厂 | * |
| 宁 夏 | 银 川 | 宁夏美洁纸业股份有限公司 | * |
| 宁 夏 | 银 川 | 宁夏启元药业有限公司 | * |
| 宁 夏 | 银 川 | 宁夏宝塔灵州石化有限公司 |  |
| 宁 夏 | 银 川 | 宁夏伊品食品集团有限公司 |  |
| 宁 夏 | 银 川 | 宁夏紫金花纸业公司 | * |
| 宁 夏 | 银 川 | 中石油宁夏炼化分公司化肥厂 | * |
| 宁 夏 | 中 卫 | 宁夏奔月纸业有限公司 | * |
| 宁 夏 | 中 卫 | 宁夏美利纸业股份有限公司 | * |
| 宁 夏 | 中 卫 | 宁夏明盛染化有限公司 |  |
| 宁 夏 | 中 卫 | 宁夏兴尔泰化工有限公司 | * |
| 宁 夏 | 中 卫 | 宁夏英力特电力集团有限公司中宁发电厂 | * |
| 宁 夏 | 中 卫 | 宁夏中宁淀粉糖厂 |  |
| 宁 夏 | 中 卫 | 宁夏中宁发电有限责任公司 | * |
| 宁 夏 | 中 卫 | 中卫市丰泉纸制品厂 | * |
| 宁 夏 | 中 卫 | 中卫市天德纸业有限公司 | * |
| 宁 夏 | 中 卫 | 中卫远东化工有限公司 | * |
| 宁 夏 | 中 卫 | 宁夏香山酒业集团有限公司（中卫公司） |  |
| 内蒙古 | 阿拉善盟 | 阿拉善盟焦化二厂 |  |
| 内蒙古 | 阿拉善盟 | 阿拉善盟焦化一厂 |  |
| 内蒙古 | 阿拉善盟 | 阿拉善盟天众红焦化有限责任公司 | * |
| 内蒙古 | 阿拉善盟 | 内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司 | * |
| 内蒙古 | 阿拉善盟 | 内蒙古兰太实业股份有限公司 |  |
| 内蒙古 | 阿拉善盟 | 内蒙古泰升煤焦有限责任公司 | * |
| 内蒙古 | 巴彦淖尔 | 内蒙古黄河铬盐股份有限公司 |  |
| 内蒙古 | 巴彦淖尔盟 | 内蒙古得利斯食品有限公司 | * |
| 内蒙古 | 巴彦淖尔盟 | 内蒙古河套酒业集团股份有限公司 | * |

—  65  —

| 省 区 | 地 区 | 项 目 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内蒙古 | 巴彦淖尔盟 | 内蒙古河套木业有限责任公司 | * |
| 内蒙古 | 巴彦淖尔盟 | 内蒙古华章纸业集团股份有限公司 | * |
| 内蒙古 | 巴彦淖尔盟 | 内蒙古金川保健啤酒总厂 | * |
| 内蒙古 | 巴彦淖尔盟 | 内蒙古美利北辰浆纸股份有限公司 | * |
| 内蒙古 | 巴彦淖尔盟 | 内蒙古塞外星华章纸业有限公司一公司 | * |
| 内蒙古 | 巴彦淖尔盟 | 内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司 | * |
| 内蒙古 | 巴彦淖尔盟 | 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 | * |
| 内蒙古 | 巴彦淖尔盟 | 内蒙古五原县大明财纸业有限股份公司 | * |
| 内蒙古 | 巴彦淖尔盟 | 泰顺兴业(内蒙古)食品有限责任公司 | * |
| 内蒙古 | 巴彦淖尔盟 | 五原宏昌化工有限责任公司 | * |
| 内蒙古 | 巴彦淖尔盟 | 中国人民武装警察部队 5303 工厂一分厂 | * |
| 内蒙古 | 巴彦淖尔盟 | 重庆飞亚实业公司杭后调味品厂 | * |
| 内蒙古 | 巴彦淖尔 | 内蒙古昊元生物制品有限公司 |  |
| 内蒙古 | 包 头 | 包头华资实业股份有限公司 |  |
| 内蒙古 | 包 头 | 包头市华美稀土高科有限公司 | * |
| 内蒙古 | 包 头 | 包头新源稀土高新材料有限公司 | * |
| 内蒙古 | 包 头 | 包头伊利乳业股份有限公司 |  |
| 内蒙古 | 包 头 | 内蒙古和发稀土科技开发股份有限公司 | * |
| 内蒙古 | 包 头 | 内蒙古雄狮化工有限责任公司 | * |
| 内蒙古 | 包 头 | 包钢(集团)公司 | * |
| 内蒙古 | 包 头 | 包头市东宝乐凯明胶有限公司 |  |
| 内蒙古 | 包 头 | 内蒙古蒙牛乳业包头有限责任公司 | * |
| 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 北方联合电力有限责任公司达拉特发电厂 | * |
| 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 东胜东友羊绒有限公司 | * |
| 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 东胜田幸纺织有限公司 | * |
| 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯电力冶金股份有限公司 | * |
| 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 | * |
| 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 鄂前旗纸厂 | * |

—  66  —

| 省 区 | 地 区 | 项 目 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 内蒙古东昊羊绒制品股份有限公司 | * |
| 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 内蒙古东伟羊绒制品有限公司 | * |
| 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 内蒙古鄂尔多斯达拉特旗东达蒙古王集团 | * |
| 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 内蒙古鄂尔多斯市东华羊绒精纺织有限公司 | * |
| 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 内蒙古伊盟东昌羊绒制品有限公司 | * |
| 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 内蒙古自治区李家塔煤矿 |  |
| 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 神东多种经营公司 |  |
| 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 神华集团准格尔能源有限责任公司 |  |
| 内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古大唐托克托发电有限责任公司 | * |
| 内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古红旗化工有限责任公司 | * |
| 内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古蒙牛乳业集团 | * |
| 内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古盛乐制药有限公司 | * |
| 内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古天野化工（集团）有限责任公司 |  |
| 内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古金河实业集团有限公司 | * |
| 内蒙古 | 乌 海 | 内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司 |  |
| 内蒙古 | 乌 海 | 内蒙古黄河化工(集团)有限责任公司 |  |
| 内蒙古 | 乌 海 | 内蒙古乌达发电(集团)有限责任公司 | * |
| 内蒙古 | 乌 海 | 内蒙古万晨能源股份有限公司海南焦化分公司 | * |
| 内蒙古 | 乌 海 | 乌海工业园区 |  |
| 内蒙古 | 乌 海 | 海南工业园区 |  |
| 内蒙古 | 乌 海 | 乌海化工公司 |  |
| 内蒙古 | 乌 海 | 乌海市黄河工贸(集团)华西焦化有限公司 | * |
| 内蒙古 | 乌兰察布 | 内蒙古乌盟白乃庙铜业有限责任公司 |  |
| 山 西 | 太 原 | 古交市岚峰钢铁有限公司 |  |
| 山 西 | 太 原 | 华北制药集团太原有限责任公司 |  |
| 山 西 | 太 原 | 晋机集团 |  |
| 山 西 | 太 原 | 山西北方兴安化学工业有限公司 |  |
| 山 西 | 太 原 | 山西华源电化有限责任公司 |  |

—  67  —

| 省 区 | 地 区 | 项 目 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山 西 | 太 原 | 山西机床厂 |  |
| 山 西 | 太 原 | 山西江阳化工有限公司 |  |
| 山 西 | 太 原 | 山西燎原钢铁有限公司 |  |
| 山 西 | 太 原 | 山西美锦煤炭气股份有限公司 | * |
| 山 西 | 太 原 | 山西神州煤电焦化股份有限公司焦化厂 | * |
| 山 西 | 太 原 | 山西省太原新鑫实业公司 |  |
| 山 西 | 太 原 | 山西水塔老陈醋股份有限公司 | * |
| 山 西 | 太 原 | 山西天龙啤酒饮料集团有限公司 |  |
| 山 西 | 太 原 | 山西西山焦煤集团 |  |
| 山 西 | 太 原 | 山西新华化工有限责任公司 |  |
| 山 西 | 太 原 | 山西新华印业新华印刷分公司 |  |
| 山 西 | 太 原 | 太化集团硫酸厂 |  |
| 山 西 | 太 原 | 太原东山煤矿有限责任公司 |  |
| 山 西 | 太 原 | 太原刚玉东山热电有限公司 |  |
| 山 西 | 太 原 | 太原钢铁（集团）有限公司 | * |
| 山 西 | 太 原 | 太原航空仪表有限公司 |  |
| 山 西 | 太 原 | 太原化工股份有限公司合成氨分公司 | * |
| 山 西 | 太 原 | 太原化工股份有限公司氯碱分公司 | * |
| 山 西 | 太 原 | 太原化学工业集团 |  |
| 山 西 | 太 原 | 太原化学工业集团有限公司水厂 | * |
| 山 西 | 太 原 | 太原铝业有限公司 |  |
| 山 西 | 太 原 | 太原煤气化煤气厂 |  |
| 山 西 | 太 原 | 太原市东盛焦化煤气有限公司 |  |
| 山 西 | 太 原 | 太原市梗阳实业集团有限公司 | * |
| 山 西 | 太 原 | 太原市齐兴伟业造纸有限公司 | * |
| 山 西 | 太 原 | 太原市三兴煤炭气化有限公司 |  |
| 山 西 | 太 原 | 太原新凯纺织印染有限公司 |  |
| 山 西 | 太 原 | 银焱集团古交焦化厂 |  |

—  68  —

| 省 区 | 地 区 | 项 目 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山 西 | 晋 城 | 沁河能源有限公司候村煤矿 | * |
| 山 西 | 晋 城 | 沁河能源有限公司永安煤矿 | * |
| 山 西 | 晋 城 | 沁河能源有限公司永红煤矿 | * |
| 山 西 | 晋 城 | 山西长平煤业有限责任公司 | * |
| 山 西 | 晋 城 | 山西江淮重工有限责任公司 | * |
| 山 西 | 晋 城 | 山西晋城煤化工有限责任公司 | * |
| 山 西 | 晋 城 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司成庄矿 | * |
| 山 西 | 晋 城 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司凤凰山矿 | * |
| 山 西 | 晋 城 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司古书院矿 | * |
| 山 西 | 晋 城 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河矿 | * |
| 山 西 | 晋 城 | 山西兰花集团北岩煤矿有限公司 | * |
| 山 西 | 晋 城 | 山西兰花集团莒山煤矿有限公司 | * |
| 山 西 | 晋 城 | 山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿 | * |
| 山 西 | 晋 城 | 山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司 | * |
| 山 西 | 晋 城 | 山西兰花科技创业股份有限公司化肥分公司 | * |
| 山 西 | 晋 城 | 山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司 | * |
| 山 西 | 晋 城 | 山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿 | * |
| 山 西 | 晋 城 | 山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿 | * |
| 山 西 | 晋 城 | 山西兰花阳城化肥有限公司 | * |
| 山 西 | 晋 城 | 山西绿洲纺织有限责任公司 | * |
| 山 西 | 晋 城 | 山西森鹅服装有限公司 | * |
| 山 西 | 晋 城 | 山西省化工总厂 | * |
| 山 西 | 晋 城 | 天脊集团晋城化工股份有限公司 | * |
| 山 西 | 晋 城 | 阳城县国际发电有限责任公司 | * |
| 山 西 | 晋 城 | 阳城县竹林山煤炭有限责任公司 | * |
| 山 西 | 晋 城 | 中国一航第 5716 厂 | * |
| 山 西 | 晋 中 | 汾西矿业集团焦化有限公司 |  |
| 山 西 | 晋 中 | 介休市光华化工有限公司 | * |

—  69  —

| 省 区 | 地 区 | 项 目 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山 西 | 晋 中 | 灵石县星晨煤化有限责任公司 |  |
| 山 西 | 晋 中 | 山西省晋中市焦化煤气有限公司 | * |
| 山 西 | 晋 中 | 山西榆次远大线材制品有限公司 |  |
| 山 西 | 晋 中 | 太谷中晋化工有限公司 | * |
| 山 西 | 晋 中 | 介休三盛焦化有限公司 |  |
| 山 西 | 晋 中 | 灵石县宇昕化工有限公司 | * |
| 山 西 | 晋 中 | 平遥肉制品加工小区 |  |
| 山 西 | 晋 中 | 山西宏固酒业有限公司 | * |
| 山 西 | 晋 中 | 山西省平遥煤化集团有限责任公司 | * |
| 山 西 | 临 汾 | 洪洞啤洒厂 | * |
| 山 西 | 临 汾 | 侯临焦化有限公司 |  |
| 山 西 | 临 汾 | 霍州发电厂 | * |
| 山 西 | 临 汾 | 霍州煤电集团(矿务局) | * |
| 山 西 | 临 汾 | 霍州市化学工业有限责任公司 | * |
| 山 西 | 临 汾 | 临汾纺织厂 | * |
| 山 西 | 临 汾 | 临汾染化集团有限责任公司 | * |
| 山 西 | 临 汾 | 新泉造纸有限公司 |  |
| 山 西 | 临 汾 | 临汾同世达实业有限公司 |  |
| 山 西 | 临 汾 | 临汾万鑫达焦化公司 |  |
| 山 西 | 临 汾 | 临汾新友谊纸业有限公司 | * |
| 山 西 | 临 汾 | 山西鼎立化工有限公司 | * |
| 山 西 | 临 汾 | 山西汾河生化有限公司 | * |
| 山 西 | 临 汾 | 山西华达纸业有限公司 | * |
| 山 西 | 临 汾 | 山西惠通达焦化有限公司 |  |
| 山 西 | 临 汾 | 山西霍泉化工有限公司 |  |
| 山 西 | 临 汾 | 山西金尧焦化有限公司 |  |
| 山 西 | 临 汾 | 山西南铁集团光大焦化气源有限公司 |  |
| 山 西 | 临 汾 | 山西襄汾县有色金属实业有限公司 | * |

—  70  —

| 省 区 | 地 区 | 项 目 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山 西 | 临 汾 | 海姿焦化厂 | * |
| 山 西 | 临 汾 | 临汾造纸厂 | * |
| 山 西 | 临 汾 | 山西焦化股份有限公司 | * |
| 山 西 | 临 汾 | 山西晋芳纸业有限公司 | * |
| 山 西 | 临 汾 | 山西三维集团股份有限公司 | * |
| 山 西 | 临 汾 | 山西翼城钢铁有限责任公司 | * |
| 山 西 | 临 汾 | 太钢集团临汾钢铁有限公司 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 地方国营煤矿附属二矿 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 候家岩二矿 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 交城宏特化工有限公司 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 交城县金桃园煤焦有限公司 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 交口县化学工业公司 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 交口县棋盘铸造焦有限公司 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 岚县源远铁厂 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 离石市大土河煤焦企业集团总公司 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 离石市福利焦化厂 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 柳林电力有限责任公司 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 柳林联盛煤焦有限公司 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 吕梁东辉焦化煤气有限公司 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 吕梁东义煤气有限公司 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 山西华鑫实业有限公司 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 山西金晖煤焦化工有限公司 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 山西晋阳集团化肥有限公司 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 山西晋阳集团煤焦有限公司 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 山西离柳焦煤集团有限公司 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 山西楼东俊安煤气化有限公司 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 山西省吕梁行署兑镇煤矿 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 山西省文水县金泰化工有限公司 | * |

—  71  —

| 省 区 | 地 区 | 项 目 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山 西 | 吕 梁 | 山西田宝肥业有限公司 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 山西五麟冶金集团有限公司 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 山西杏花村汾酒（集团）公司汾青分厂 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 山西银海焦化有限公司 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 山西中吕焦化有限公司 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 山西中阳钢厂 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 文水县南关化工有限公司 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 文水县振兴化肥有限公司 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 孝义市城财焦化有限公司 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 孝义市城西焦化厂 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 孝义市兑镇上陈京洗煤焦化厂 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 孝义市鸿腾洗煤焦化厂 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 孝义市金达煤焦有限公司 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 孝义市金凤煤焦贸易有限公司 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 孝义市金岩煤焦有限公司 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 孝义市羊羔酒业有限责任公司 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 孝义市正升焦化有限公司 | * |
| 山 西 | 吕 梁 | 岚县金龙化工有限公司 |  |
| 山 西 | 吕 梁 | 山西交城森海造纸有限公司 |  |
| 山 西 | 朔 州 | 平朔中煤产业公司平安化肥厂 | * |
| 山 西 | 朔 州 | 山西全盛化工有限责任公司 |  |
| 山 西 | 朔 州 | 右玉县教场坪煤矿 |  |
| 山 西 | 忻 州 | 岢岚县酸溜溜食品饮料有限公司 |  |
| 山 西 | 忻 州 | 鲁能集团河曲发电厂 | * |
| 山 西 | 忻 州 | 偏关县穗宝乳酸有限公司 | * |
| 山 西 | 忻 州 | 山西省静乐煤焦化有限公司 |  |
| 山 西 | 忻 州 | 山西同德化工有限公司 | * |

—  72  —

| 省 区 | 地 区 | 项 目 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山 西 | 忻 州 | 五寨县晋鑫化工有限责任公司 | * |
| 山 西 | 运 城 | 安泽县永鑫煤焦化有限责任公司 |  |
| 山 西 | 运 城 | 北京汇源集团万荣有限公司 |  |
| 山 西 | 运 城 | 龙门科技集团有限公司 | * |
| 山 西 | 运 城 | 山西丰喜纯碱有限公司 | * |
| 山 西 | 运 城 | 山西丰喜集团临猗分公司 | * |
| 山 西 | 运 城 | 山西关铝炭素有限责任公司 |  |
| 山 西 | 运 城 | 山西合盛工贸有限公司 | * |
| 山 西 | 运 城 | 山西恒大化工有限责任公司 |  |
| 山 西 | 运 城 | 山西恒通泰工贸有限公司 | * |
| 山 西 | 运 城 | 山西华晋纺织印染有限公司 |  |
| 山 西 | 运 城 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | * |
| 山 西 | 运 城 | 山西南风化工集团有限公司 | * |
| 山 西 | 运 城 | 山西三联技术产业集团有限公司 |  |
| 山 西 | 运 城 | 山西省海鑫钢铁（集团）有限公司 |  |
| 山 西 | 运 城 | 山西翔宇化工有限公司 |  |
| 山 西 | 运 城 | 山西鑫峰煤化有限公司 |  |
| 山 西 | 运 城 | 山西亚宝药业集团股份有限公司 |  |
| 山 西 | 运 城 | 山西阳光焦化集团 | * |
| 山 西 | 运 城 | 山西远征化工有限责任公司 |  |
| 山 西 | 运 城 | 山西运城市瑞马纸业有限公司 |  |
| 山 西 | 运 城 | 山西振兴集团 | * |
| 山 西 | 运 城 | 山西志信化工有限公司 |  |
| 山 西 | 运 城 | 万荣三九药业有限公司 |  |
| 山 西 | 运 城 | 永济市彩佳印染有限公司 |  |
| 山 西 | 运 城 | 垣曲县宝鑫铁业有限责任公司 |  |
| 山 西 | 运 城 | 中国铝业股份有限公司山西分公司 | * |
| 山 西 | 运 城 | 创新煤化集团公司 |  |

—  73  —

| 省 区 | 地 区 | 项 目 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山 西 | 运 城 | 德欣福利化工有限公司 |  |
| 山 西 | 运 城 | 丰润实业有限公司 |  |
| 山 西 | 运 城 | 丰喜集团平陆公司 |  |
| 山 西 | 运 城 | 风陵渡开发区亚宝工业园 |  |
| 山 西 | 运 城 | 华圣铝业有限公司 |  |
| 山 西 | 运 城 | 黄河化工有限公司 |  |
| 山 西 | 运 城 | 稷山纸业有限责任公司 |  |
| 山 西 | 运 城 | 锦鑫生物科技开发有限公司 |  |
| 山 西 | 运 城 | 凯通服装面料公司 |  |
| 山 西 | 运 城 | 山西洞宾酒业有限公司 |  |
| 山 西 | 运 城 | 山西恒华农副产品开发有限公司 |  |
| 山 西 | 运 城 | 山西华康药业股份有限公司 |  |
| 山 西 | 运 城 | 山西理成科贸集团 |  |
| 山 西 | 运 城 | 山西强胜集团有限公司 |  |
| 山 西 | 运 城 | 山西省晋南基建物资有限公司 | * |
| 山 西 | 运 城 | 山西省新绛县汾河造纸厂 | * |
| 山 西 | 运 城 | 山西省新绛县龙泉物资再生利用厂 | * |
| 山 西 | 运 城 | 山西鑫盛煤化工有限公司 |  |
| 山 西 | 运 城 | 山西志峰造纸业有限公司 | * |
| 山 西 | 运 城 | 闻喜东方新闻纸业 |  |
| 山 西 | 运 城 | 新绛高义煤化公司 |  |
| 山 西 | 运 城 | 雪冰食品有限公司 |  |
| 山 西 | 运 城 | 运城鸿茂纸业有限公司 |  |
| 山 西 | 运 城 | 运城市鑫顺纸业有限公司 |  |
| 山 西 | 运 城 | 中农化工有限公司 |  |
| 山 西 | 运 城 | 中鑫钢铁有限公司 |  |
| 山 西 | 运 城 | 株达焦化有限公司 |  |
| 陕 西 | 西 安 | 康兴纸业有限公司 | * |

—  74  —

| 省 区 | 地 区 | 项 目 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陕 西 | 西 安 | 陕西马鞍桥生态矿业有限公司 | * |
| 陕 西 | 西 安 | 陕西省户县天丰包装材料厂 | * |
| 陕 西 | 西 安 | 陕西省周至县哑柏镇金华印染厂 | * |
| 陕 西 | 西 安 | 陕西兴化集团有限责任公司 |  |
| 陕 西 | 西 安 | 陕西周至铁矿 | * |
| 陕 西 | 西 安 | 西安北方光电有限公司 |  |
| 陕 西 | 西 安 | 西安北方惠安化学工业有限公司 | * |
| 陕 西 | 西 安 | 西安博华造纸厂 | * |
| 陕 西 | 西 安 | 西安汉都造纸厂 | * |
| 陕 西 | 西 安 | 西安惠宁纸业有限公司 |  |
| 陕 西 | 西 安 | 西安交大秦美现代农业有限公司周至分公司 | * |
| 陕 西 | 西 安 | 西安锦华纸业有限公司 | * |
| 陕 西 | 西 安 | 西安精美纸业有限公司 | * |
| 陕 西 | 西 安 | 西安兰心造纸有限责任公司 | * |
| 陕 西 | 西 安 | 西安利君制药有限责任公司 | * |
| 陕 西 | 西 安 | 西安秦唐纸业有限公司 | * |
| 陕 西 | 西 安 | 西安秦兴纸业有限责任公司 | * |
| 陕 西 | 西 安 | 西安热电有限责任公司 | * |
| 陕 西 | 西 安 | 西安市长安秦龙纸业有限公司 | * |
| 陕 西 | 西 安 | 西安市固体废物管理处 | * |
| 陕 西 | 西 安 | 西安市红光造纸厂 | * |
| 陕 西 | 西 安 | 西安市户县长城造纸厂 | * |
| 陕 西 | 西 安 | 西安市临潼区汉兴实业公司 | * |
| 陕 西 | 西 安 | 西安市秦悦实业有限责任公司 | * |
| 陕 西 | 西 安 | 西安市未央区后围造纸厂 | * |
| 陕 西 | 西 安 | 西安市西郊造纸有限公司 | * |
| 陕 西 | 西 安 | 西安市新建纸业有限公司 | * |
| 陕 西 | 西 安 | 西安市周至县三兴印染厂 | * |

—  75  —

| 省 区 | 地 区 | 项 目 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陕 西 | 西 安 | 西安市周至县哑柏秦岭印染厂 | * |
| 陕 西 | 西 安 | 西安西化热电化工有限责任公司 | * |
| 陕 西 | 西 安 | 西安兄弟纸业有限责任公司 | * |
| 陕 西 | 西 安 | 西安银泉纸业有限公司 | * |
| 陕 西 | 西 安 | 西安永康造纸实业有限公司 | * |
| 陕 西 | 西 安 | 中国石油化工股份有限公司西安石化分公司 |  |
| 陕 西 | 西 安 | 陕西省莲花寺磷肥厂 |  |
| 陕 西 | 西 安 | 世纪明大果业有限公司 |  |
| 陕 西 | 西 安 | 西安奥辉纸业有限责任公司 | * |
| 陕 西 | 西 安 | 西安市蔡伦造纸厂 | * |
| 陕 西 | 西 安 | 西安渭丰纸业有限公司 |  |
| 陕 西 | 宝 鸡 | 宝鸡市宝丰纸业有限公司 | * |
| 陕 西 | 宝 鸡 | 宝鸡市有礼纸业有限责任公司 | * |
| 陕 西 | 宝 鸡 | 青岛啤酒宝鸡有限责任公司 | * |
| 陕 西 | 宝 鸡 | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 | * |
| 陕 西 | 宝 鸡 | 陕西宝源热电有限责任公司 | * |
| 陕 西 | 宝 鸡 | 陕西东南纸业公司 | * |
| 陕 西 | 宝 鸡 | 陕西恒兴果汁饮料有限公司 |  |
| 陕 西 | 宝 鸡 | 陕西圣龙纸业有限责任公司 | * |
| 陕 西 | 宝 鸡 | 陕西兴翔纸业有限责任公司 |  |
| 陕 西 | 宝 鸡 | 凤翔县城西纸厂 |  |
| 陕 西 | 宝 鸡 | 科达纸业有限公司 |  |
| 陕 西 | 宝 鸡 | 岐山华祥纸箱公司 |  |
| 陕 西 | 宝 鸡 | 岐山县圣龙箱板纸有限责任公司 | * |
| 陕 西 | 宝 鸡 | 岐山县天德纸业有限责任公司 | * |
| 陕 西 | 宝 鸡 | 陕西法门寺纸业有限责任公司 | * |
| 陕 西 | 宝 鸡 | 陕西岐山化学工业有限责任公司 |  |
| 陕 西 | 宝 鸡 | 陕西秦岭化肥总厂 | * |

—  76  —

| 省 区 | 地 区 | 项 目 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陕 西 | 宝 鸡 | 陕西省宝鸡市氮肥厂 | * |
| 陕 西 | 渭 南 | 澄城县电厂 | * |
| 陕 西 | 渭 南 | 富平中鲁果蔬汁有限公司 | * |
| 陕 西 | 渭 南 | 国营陕西省沙苑油脂厂 | * |
| 陕 西 | 渭 南 | 韩城中鲁果汁有限公司 | * |
| 陕 西 | 渭 南 | 蒲城秦盛化工有限责任公司 | * |
| 陕 西 | 渭 南 | 蒲城县残联东兴造纸厂 | * |
| 陕 西 | 渭 南 | 蒲城县残联龙源造纸厂 | * |
| 陕 西 | 渭 南 | 蒲城县椿林造纸厂 | * |
| 陕 西 | 渭 南 | 蒲城县富瑞纸业有限责任公司 | * |
| 陕 西 | 渭 南 | 蒲城县龙阳三家长江厂 | * |
| 陕 西 | 渭 南 | 蒲城县钤铒造纸厂 | * |
| 陕 西 | 渭 南 | 陕西富平奥荣纸业有限公司 | * |
| 陕 西 | 渭 南 | 陕西恒兴公司合阳果汁厂 | * |
| 陕 西 | 渭 南 | 陕西恒源实业股份有限公司 | * |
| 陕 西 | 渭 南 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | * |
| 陕 西 | 渭 南 | 陕西陕化肥股份有限公司-化肥厂 | * |
| 陕 西 | 渭 南 | 陕西省八鱼农业科技集团有限公司 | * |
| 陕 西 | 渭 南 | 陕西省大荔县安盛纸业有限责任公司 | * |
| 陕 西 | 渭 南 | 陕西省大荔县白村纸业公司 | * |
| 陕 西 | 渭 南 | 陕西省大荔县飞天板业有限公司 | * |
| 陕 西 | 渭 南 | 陕西省大荔县连家细质纤维板厂 | * |
| 陕 西 | 渭 南 | 陕西省大荔县绿叶人造板有限公司 | * |
| 陕 西 | 渭 南 | 陕西省大荔县南七纸业有限公司 | * |
| 陕 西 | 渭 南 | 陕西省大荔县新关企业公司 | * |
| 陕 西 | 渭 南 | 陕西省华山造纸厂 | * |
| 陕 西 | 渭 南 | 陕西省蒲城县秦星造纸厂 | * |
| 陕 西 | 渭 南 | 陕西省蒲城县三合武家造纸厂 | * |

—  77  —

| 省 区 | 地 区 | 项 目 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陕 西 | 渭 南 | 陕西渭河煤化工集团有限公司 | * |
| 陕 西 | 渭 南 | 陕西雪龙纸业股份有限公司 | * |
| 陕 西 | 渭 南 | 渭南晨晖纸业有限责任公司 | * |
| 陕 西 | 渭 南 | 渭南市海升有限责任公司 | * |
| 陕 西 | 渭 南 | 华山化工集团有限公司 |  |
| 陕 西 | 渭 南 | 蒲城康钰纸业有限责任公司 | * |
| 陕 西 | 渭 南 | 蒲城五羊造纸公司 |  |
| 陕 西 | 渭 南 | 蒲城县永丰利亚造纸有限责任公司 | * |
| 陕 西 | 咸 阳 | 彩虹彩色显像管总厂 | * |
| 陕 西 | 咸 阳 | 淳化恒兴果汁有限公司 | * |
| 陕 西 | 咸 阳 | 陕西彬县通达果汁有限公司 | * |
| 陕 西 | 咸 阳 | 陕西长润通达果汁有限公司长武分公司 | * |
| 陕 西 | 咸 阳 | 陕西海升果业发展股份有限公司乾县分公司 | * |
| 陕 西 | 咸 阳 | 陕西华特玻璃纤维有限公司 | * |
| 陕 西 | 咸 阳 | 陕西咸阳三五三 0 印染厂 |  |
| 陕 西 | 咸 阳 | 陕西兴化集团有限责任公司 | * |
| 陕 西 | 咸 阳 | 通达果汁礼泉有限公司 | * |
| 陕 西 | 咸 阳 | 咸阳大宇纸业有限公司 | * |
| 陕 西 | 咸 阳 | 咸阳富安果汁有限公司 | * |
| 陕 西 | 咸 阳 | 咸阳华西纸业有限公司 | * |
| 陕 西 | 咸 阳 | 咸阳市渭城区周陵造纸厂 | * |
| 陕 西 | 咸 阳 | 兴平市西城纸业有限公司 | * |
| 陕 西 | 咸 阳 | 兴平市正华纸业有限公司 | * |
| 陕 西 | 咸 阳 | 安德里果蔬汁有限公司 |  |
| 陕 西 | 咸 阳 | 陕西摩美得制药有限公司 |  |
| 陕 西 | 咸 阳 | 陕西省武功县东方纸业集团有限公司 | * |
| 陕 西 | 咸 阳 | 陕西兴包企业集团有限责任公司 | * |
| 陕 西 | 延 安 | 长庆石油勘探局第一采油技术服务处 | * |

—  78  —

| 省 区 | 地 区 | 项 目 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陕 西 | 榆 林 | 榆阳区大漠纸业有限公司 | * |
| 陕 西 | 榆 林 | 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 | * |
| 河 南 | 安 阳 | 安阳市众鑫淀粉有限责任公司 | * |
| 河 南 | 安 阳 | 滑县海通纸业有限责任公司 | * |
| 河 南 | 济 源 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 |  |
| 河 南 | 济 源 | 济源市大洋化工有限公司 |  |
| 河 南 | 焦 作 | 河南大江化工有限公司 |  |
| 河 南 | 焦 作 | 河南省武陟县西滑封造纸厂 |  |
| 河 南 | 焦 作 | 河南双马纸品包装有限公司 | * |
| 河 南 | 焦 作 | 河南中原制革有限公司 |  |
| 河 南 | 焦 作 | 孟州南庄镇桑坡皮毛集团 |  |
| 河 南 | 焦 作 | 沁阳市龙旺化工有限公司 | * |
| 河 南 | 焦 作 | 沁阳市天源实业有限公司 | * |
| 河 南 | 焦 作 | 沁阳市众兴纸厂 | * |
| 河 南 | 开 封 | 开封光明发电有限公司 | * |
| 河 南 | 开 封 | 开封晋开化工有限公司 | * |
| 河 南 | 开 封 | 开封京华发电有限公司 | * |
| 河 南 | 开 封 | 开封开化集团有限公司 | * |
| 河 南 | 开 封 | 开封市凤城造纸厂 | * |
| 河 南 | 开 封 | 开封新力发电有限公司 | * |
| 河 南 | 开 封 | 开封制药集团有限公司 | * |
| 河 南 | 洛 阳 | 大唐洛阳热电厂 | * |
| 河 南 | 洛 阳 | 大唐洛阳首阳山电厂 | * |
| 河 南 | 洛 阳 | 河南省孟津县化肥厂 | * |
| 河 南 | 洛 阳 | 河南省伊川县奋进煤矿 | * |
| 河 南 | 洛 阳 | 洛阳华润热电有限公司 | * |
| 河 南 | 洛 阳 | 洛阳骏马化工有限公司 | * |
| 河 南 | 洛 阳 | 洛阳市义安电力有限公司 | * |

—  79  —

| 省 区 | 地 区 | 项 目 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河 南 | 洛 阳 | 洛阳新安电力集团有限公司 | * |
| 河 南 | 洛 阳 | 洛阳伊川龙泉坑口自备发电有限公司 | * |
| 河 南 | 洛 阳 | 洛阳豫港电力开发有限公司 | * |
| 河 南 | 洛 阳 | 洛阳豫能阳光热电有限公司 | * |
| 河 南 | 洛 阳 | 偃师市东园化工有限公司 |  |
| 河 南 | 洛 阳 | 偃师市太学染化公司 |  |
| 河 南 | 洛 阳 | 伊川电力集团总公司宝雨山煤矿 | * |
| 河 南 | 洛 阳 | 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 | * |
| 河 南 | 洛 阳 | 中国一拖集团有限公司 | * |
| 河 南 | 洛 阳 | 河南商都集团有限责任公司 | * |
| 河 南 | 洛 阳 | 洛阳市龙祥纸业有限公司 |  |
| 河 南 | 洛 阳 | 洛阳市洛新工业园区 |  |
| 河 南 | 濮 阳 | 范县濮城西关造纸厂 | * |
| 河 南 | 濮 阳 | 范县阳光纸业有限公司 | * |
| 河 南 | 濮 阳 | 濮阳县化肥厂 | * |
| 河 南 | 濮 阳 | 台前县民通纸业有限公司 | * |
| 河 南 | 三门峡 | 河南仰韶酒业有限公司 |  |
| 河 南 | 三门峡 | 灵宝阿姆斯果汁有限公司 |  |
| 河 南 | 三门峡 | 灵宝黄金股份有限公司黄金冶炼分公司 |  |
| 河 南 | 三门峡 | 灵宝市金源晨光化工有限公司 |  |
| 河 南 | 三门峡 | 三门峡华阳发电有限责任公司 | * |
| 河 南 | 三门峡 | 三门峡金星啤酒有限公司 |  |
| 河 南 | 三门峡 | 三门峡唐润资源利用有限公司 |  |
| 河 南 | 三门峡 | 三门峡缘份果业有限公司 |  |
| 河 南 | 三门峡 | 义马振兴化工厂 | * |
| 河 南 | 三门峡 | 河南亚能天元电力有限公司 |  |
| 河 南 | 三门峡 | 中金黄金股份有限公司河南中原黄金冶炼厂 |  |
| 河 南 | 三门峡 | 河南省煤气集团有限责任公司义马气化厂 | * |

—  80  —

| 省 区 | 地 区 | 项 目 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河 南 | 三门峡 | 河南威尔特化纤有限公司 | * |
| 河 南 | 三门峡 | 河南仰韶生化工程有限公司 | * |
| 河 南 | 三门峡 | 灵宝中农化工有限责任公司 | * |
| 河 南 | 三门峡 | 三门峡金茂化工有限公司 | * |
| 河 南 | 三门峡 | 三门峡市湖滨果汁有限责任公司 | * |
| 河 南 | 三门峡 | 三门峡印染厂 | * |
| 河 南 | 新 乡 | 河南省龙泉集团公司造纸总厂 | * |
| 河 南 | 新 乡 | 河南省新乡鸿达纸业公司 | * |
| 河 南 | 新 乡 | 河南省新乡县刘店造纸厂 | * |
| 河 南 | 新 乡 | 河南心连心化工有限公司 | * |
| 河 南 | 新 乡 | 河南新乡华星药厂 | * |
| 河 南 | 新 乡 | 河南新乡新亚纸业集团有限公司 | * |
| 河 南 | 新 乡 | 新乡市黄河精细化工有限公司 |  |
| 河 南 | 新 乡 | 新乡兴宁集团 | * |
| 河 南 | 新 乡 | 河南延化化工有限责任公司 | * |
| 河 南 | 新 乡 | 新乡市黄河化工有限公司 | * |
| 河 南 | 郑 州 | 河南奥克啤酒实业有限公司 | * |
| 河 南 | 郑 州 | 河南康泰制药集团公司 |  |
| 河 南 | 郑 州 | 河南省新密市华强纸业有限公司 | * |
| 河 南 | 郑 州 | 河南省新密市文明纸业有限公司 | * |
| 河 南 | 郑 州 | 河南省中牟县化肥厂 | * |
| 河 南 | 郑 州 | 金星啤酒集团有限公司 | * |
| 河 南 | 郑 州 | 新密市春惠纸业有限公司 | * |
| 河 南 | 郑 州 | 新密市方圆纸业有限公司 | * |
| 河 南 | 郑 州 | 新密市天园纸业有限公司 | * |
| 河 南 | 郑 州 | 郑州康华福利造纸厂 | * |
| 河 南 | 郑 州 | 郑州市九龙纸业有限公司 | * |
| 河 南 | 郑 州 | 郑州水晶股份有限公司 | * |

—  81  —

注：备注中*表示国家重点监控污染源

—  82  —